Информация по Заключению №38

экспертно-аналитического мероприятия на муниципальную  программу

«Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

г. Армянск                                                                                            10.11.2023г.

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Положение о контрольно-счетном органе города Армянска,  утвержденное решением Армянского городского совета от 04.12.2014 №36 (с изменениями), пункт 1 раздела I плана работы контрольно-счетного органа города Армянска на 2 полугодие 2023 года, утвержденного приказом контрольно-счетным органом от  27.06.2023  №8, распоряжение   председателя контрольно - счетного органа  о назначении экспертно-аналитического мероприятия  от 09.11.2023г.     № 44-Э.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства, обоснованности размера расходного обязательства, соответствие «Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым», выполнение норм Порядка и методики планирования, других нормативных правовых актов.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Проект  Постановления администрации города Армянска Республики Крым «О внесении изменений в постановление администрации города  Армянска от 26.10.2017 №787«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым», материалы и документы финансово-экономических обоснований.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация города Армянска.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 09.11.2023 года по 10.11.2023 года.

В рамках проведенного мероприятия установлено:

1. Проект программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса» поступил после  согласования   только отделом экономического развития, что не соответствует нормам пункта 2.4 Раздела 2 «Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым». Отсутствует согласование Финансовым управлением.

2. Общий объем финансирования Программы, согласно Паспорта, в 2021-2026 г. составляет 42 840,60524 тыс.руб., в том числе:

- в 2021г. –    4 556,15538 тыс.руб.;

- в 2022г. –  13 620,00956 тыс.руб.;

- в 2023г. –  11 174,04030 тыс.руб.;

- в 2024 г.–    4 496,80000 тыс.руб.;

- в 2025г.–     4 496,80000 тыс.руб.;

- в 2026г. –    4 496,80000 тыс.руб.

3. Обоснования предоставлены в виде расчетов и коммерческих предложений.   Расчеты проверены в полном объеме.

4. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по содержанию автомобильных дорог  бюджета  муниципального образования городской округ Армянск   на 2024,2025-2026 гг.  рассчитаны без   применения соответствующих нормативов финансовых затрат, утвержденных  Постановлением №502, что  говорит о нарушении Ответственным исполнителем Программы  норм:

- п.11  ч.1 ст.13 Закона о дорожной деятельности №257-ФЗ   - при планировании  мероприятий по дорожной деятельности и бюджетных ассигнований на их осуществление   не  использованы нормативы финансовых затрат на  капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и  правила расчета  размера   ассигнований местного бюджета на указанные цели;

-п. 2 Постановления №502-нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования городской округ Армянск  Республики Крым, утвержденные подпунктом 1.1 пункта 1  этого постановления при расчете объемов бюджетных ассигнований  не применялись;

-п. 1.5. «Методики планирования бюджетных ассигнований» - расчет  бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств осуществляется  без учета отраслевых (ведомственных)  особенностей планирования;

- пункта 9. «Порядка планирования бюджетных ассигнований муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»- расчеты и обоснования потребности в бюджетных ассигнованиях произведены   с нарушением    норм  «Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым».

Указанные нарушения свидетельствуют о нарушении Ответственным исполнителем  муниципальной   программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (Администрацией города Армянска) норм пункта 1 статьи  174.2.  Бюджетного кодекса Российской Федерации- планирование бюджетных ассигнований осуществляется  с нарушением  Порядка и  Методики планирования, установленных финансовым органом.

Такие нарушения несут риски привлечения виновного должностного лица к административной ответственности, предусмотренной в ч.1 ст.15.15 КоАП РФ.

Рекомендации:

Администрации города Армянска:

1.Обеспечивать исполнение норм «Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым», Порядка и Методики планирования объемов бюджетных ассигнований;

2.С  целью недопущения нарушений норма Бюджетного кодекса Российской Федерации,  закона о дорожной деятельности №257-ФЗ, Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований  при планировании объемов бюджетных ассигнований соблюдать нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов, муниципальных нормативных правовых актов, применять утвержденные нормативы.