Информация по Заключению №4

экспертно-аналитического мероприятия

экспертиза законного и эффективного использования бюджетных средств  муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

г. Армянск                                                                                     18.04.2023г.

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Положение о контрольно-счетном органе города Армянска,  утвержденное решением Армянского городского совета от 04.12.2014 №36 (с изменениями), пункт 3 раздела I плана работы контрольно-счетного органа города Армянска на 1 полугодие 2023года,  утвержденного приказом контрольно-счетного органа города Армянска №37 от 29.12.2022 года, распоряжение   председателя контрольно - счетного органа  о назначении экспертно-аналитического мероприятия  от 20.02. 2023г. №1 -Э.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Соответствие  заключенных администрацией города Армянска контрактов по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципального образования, документов и материалов об  их исполнении  нормам законов, муниципальным нормативным правовым актам.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Документы, на основании которых разрабатывались и заключались контракты,  касающиеся благоустройства и санитарной обработки территорий муниципального образования, заключенные контракты, документы,  подтверждающие  исполнение контрактов,  законы, нормативные правовые акты.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация города Армянска Республики Крым.

Сроки проведения мероприятия: с 21.02.2023 года по 18.04.2023года.

Метод: камерально, выборочно.

В ходе проведения мероприятия установлено:

- Анализ соответствия документов, предшествующих заключению контрактов, заключенных администрацией города Армянска с МКП «Благоустройство», документов  об их исполнении нормам законов,  нормативным правовым актам, эффективность использования бюджетных средств.

Муниципальные контракты, документы, предшествующие заключению контрактов, документы об  их исполнении  предоставлены Администрацией города Армянска в контрольно-счетный орган  для целей настоящего экспертного мероприятия.

1.1.Муниципальный контракт №1 от  12 января  2021г.

1)Заключению контракта предшествовали  запросы Администрации города Армянска №02-02-08-10/3330 от 03.12.2020 (Директору МКП «Благоустройство»); №02-02-08-10/3331 от 03.12.2020; №02-02-08-10/3332 от 03.12.2020.

Согласно предоставленной для целей экспертного мероприятия документации,  в электронном аукционе участвовало МКП «Благоустройство», предоставившее в Администрацию города Армянска коммерческое предложение (исх. №750 от 03.12.2020 « в связи  с подготовкой электронного аукциона по благоустройству  территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым».

В ОБОСНОВАНИИ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ УСЛУГ Оказание услуг по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее- Обоснование цены Контракта) в столбце, поименованном «Коммерч. предлож.№1 (руб.)» отражены  цены на услуги,  отраженные в  коммерческом предложении МКП «Благоустройство» (исх. №750 от 03.12.2020), подписано директором Догадаевым А.П.

На дату запросов  Администрации города Армянска (03.12.2020 ) и на дату коммерческого предложения МКП «Благоустройство»  (03.12.2020) действовало Постановление администрации города Армянска Республики Крым от 08.10.2020 №605 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным казённым предприятием «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым  (для бюджетных организаций  Приложение1 к постановлению администрации города Армянска от 08.10.2020 №605)  (далее- Постановление от 08.10.2020 №605):

Таблица 1

| Наименование вида услуги |  | Информация, отраженная в стб. «Коммерч. предлож.№1 (руб.)» ОБОСНОВА-НИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НАЧАЛЬНОЙ СУМ-МЫ ЦЕН ЕДИНИЦ УСЛУГ Оказание ус-луг по благоустройст-ву территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым |  |  | Информация, от-раженная в ко- ммерческом пре-дложении МКП «Благоустроство» (исх. №750 от 03.12.2020). |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в Приложении 1 Постановления администрации от 08.10.2020 №605 |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.6-стб. 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковый номер услуги в Обосновании цены Контракта |  | Ед. изм. | Цена за услугу (руб.) | Порядквый номер услуги в коммерческом предложении | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 1 Постано- вления администрации от 08.10. 2020 №605 |  | Цена за единицу (руб.) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Подметание территорий с вывозом мусора | 1 |  | м2 | 1,57 | 6 | 1,57 | 41 |  | 1,46 | +0,11 |  |
| Механизированная уборка | 2 |  | м2 | 0,23 | 5 | 0,23 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался, |  |  |  |  |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | 3 |  | м2 | 0,10 | 1 | 0,10 | 42 |  | 0,09 | +0,01 |  |
| Очистка урн от мусора с вывозом | 4 |  | шт | 29,43 | 2 | 29,43 | 38 |  | 27,19 | +2,24 |  |
| Валка деревьев с вывозом | 5 |  | м3 | 6169,69 | 10 | 6 169,69 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | 6 |  | шт | 4 860,21 | 9 | 4 860,21 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Омоложение деревьев с вывозом | 7 |  | шт | 4 989,85 | 8 | 4 989,85 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Очистка территорий от снега | 8 |  | м2 | 2,42 | 11 | 2,42 | Установлен тариф на идентичную услугу: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очистка дорожек от снега |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 2,24 | +0,18 |  |
| Очистка территорий от наледи | 9 |  | м2 | 5,35 | 12 | 5,35 | 45 |  | 4,94 | +0,41 |  |
| Развешивание растяжек | 10 |  | шт | 1 447,33 | 13 | 1 447,33 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | 11 |  | шт | 319,78 | 14 | 319,78 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | 12 |  | шт | 6 915,52 | 15 | 6 915,52 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Очистка ливнеприемников вручную с вывозом | 13 |  | шт | 873,82 | 3 | 873,82 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Копание уплотненных почв с разравниванием | 14 |  | м2 | 45,53 | 7 | 45,53 | 57 |  | 42,03 | +3,50 |  |
| Ремонт МАФ | 15 |  | м2 | 457,94 | 16 | 457,94 | 55 |  | 422,71 | +35,23 |  |
| Вывоз ограждения (установка/демонтаж) | 16 |  | шт | 88,87 | 17 | 88,87 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | 17 |  | мп | 24,36 | 4 | 24,36 | 59 | 22,49 |  | +1,87 |  |
| Замена светильников | 18 |  | шт | 3 576,72 | 21 | 3576,72 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | 19 |  | шт | 2 814,19 | 22 | 2 814,19 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | 20 |  | м | 131,35 | 23 | 131,35 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | 21 |  | м | 61,39 | 24 | 61,39 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена лампы | 22 |  | шт | 1 431,99 | 26 | 1 431,99 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена патрона подвесного керамического | 23 |  | шт | 1 074,24 | 25 | 1 074,24 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена контактора | 24 |  | шт | 2 833,24 | 29 | 2 833,24 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена фотореле | 25 |  | шт | 1 713,84 | 28 | 1 713,84 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена таймера | 26 |  | шт | 3 774,24 | 30 | 3 774,24 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | 27 |  | шт | 1 375,74 | 27 | 1 375,74 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Сгребание снега отвалом машиной комбинированной | 28 |  | м2 | 0,04 | 18 | 0,04 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |
| Посыпка территорий ПГС вручную | 29 |  | м2 | 7,81 | 19 | 7,81 | Установлен тариф на идентичную услугу Посыпка дорожек ПГС вручную |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 | 7,20 |  |  | +0,61 |
| Посыпка территорий ПГС машиной комбинированной | 30 |  | м2 | 0,25 | 20 | 0,25 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |

Из изложенного в Таблице 1, видно, что коммерческое предложение от  МКП «Благоустройство» на услуги по благоустройству территории, применённое  при расчете НМЦК,  не соответствует нормам  ч.3 ст.22 Закона 44-ФЗ- предприятию администрацией города Армянска не утвержден нормативным правовым актом муниципального образования ( постановлением администрации города Армянска) ряд тарифов на услуги, указанных в Таблице1,то есть Предприятие МКП «Благоустройство»  не имеет коммерческой возможности оказывать целый ряд услуг, перечисленных в коммерческом предложении по указанным тарифам.

Таким образом, данное коммерческое предложение не могло быть использовано Администрацией при расчете НМЦК. Администрацией города Армянска города допущены нарушения положений:

-  ч. 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, в соответствии с которой при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- п.  9.3 Порядка об установлении тарифов- не осуществлен контроль за правильностью применения тарифов на предоставленные услуги и выполняемые работы.

В нарушение п.5.3  Устава МКП «Благоустройство» Директором предприятия Догадаевым  подано коммерческое предложение  органу местного самоуправления (администрации города Армянска) с тарифами выше утвержденных и не установленными муниципальным правовым актом- Постановлением администрации города Армянска от 08.10.2020 №605, что, в свою очередь является нарушением п.5.2 Устава МКП «Благоустройство».

Завышение  цен, предоставленных в коммерческом предложении от МКП «Благоустройство» привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта.

2)На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона №0175300014420000035   от  28 декабря 2020г.  заключен Муниципальный контракт  №1 от  12 января  2021г. с МКП «Благоустройство».

В  Муниципальном  контракте №1 от  12 января  2021г. Заказчиком  выступает администрация города Армянска Республики Крым в лице  первого заместителя главы администрации Николаенко Анжелы Александровны, действующей на основании распоряжения администрации  №01-л от 11.01.2021 «О возложении полномочий главы администрации», Исполнителем Муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в лице директора Догадаева Александра Петровича, действующего на основании Устава.

Предмет контракта: услуги по благоустройству территории муниципального образования городской округ Армянск Республики  Крым (п.1.1 Раздела 1 Муниципального контракта №1 от 12 января 2021г.).

Услуги оказываются Исполнителем согласно  Техническому заданию (Приложение 1) по Заявке Заказчика  и принимаются Заказчиком в соответствии с установленными требованиями (п.1.2 Раздела 1 Муниципального контракта №1 от 12 января 2021г.).

Максимальное значение  цены Контракта      4 900 000 руб. (четыре миллиона девятьсот тысяч рублей 00 коп.).

Цена единицы услуг    согласована Сторонами и указана в Приложении 2 к Техническому заданию «Перечень видов  и стоимости единицы услуг по благоустройству территории муниципального образования», является неотъемлемой частью Контракта (абз. 3 п.2.1 Раздела 2 Муниципального контракта №1 от 12 января 2021г.).

Финансирование услуг по контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (пп.2.1.1 п. 2.1 Раздела 2 Муниципального контракта №1 от 12 января  2021г.).

Общий срок  выполнения услуг: по заявкам Заказчика со дня заключения контракта по 25 декабря 2021г включительно (п. 3.2   Раздела 3 Муниципального контракта №1 от  12 января 2021г.).

Таблица 2

| Информация Приложения 2 к Техническому заданию Муниципального контракта №1 от 12 января 2021 |  |  |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в Приложении 1 Постановления администрации от 08.10.2020 №605 |  |  |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.4-стб.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Порядковый номер услуги в Приложении 2 к Техническому задаию | Ед. изм. | Цена за единицу услуги (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 1 к Постановлению от 08.07.2021№571 | Ед. изм. |  | Цена за услугу (руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | п.1 | м2 | 0,11 | п.42 | м2 |  | 0,09 |  | +0,02 |
| Очистка урн от мусора с вывозом | п.2 | шт | 26,08 | п.38 | шт |  | 27,19 |  | -1,11 |
| Очистка ливнеприемников с вручную с вывозом | п.3 | шт | 767,95 | Такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утвержден |  |  |  |  |  |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | п.4 | мп | 22,25 | п.59 | мп |  | 22,49 |  | -0,24 |
| Механизированная уборка | п.5 | м2 | 0,22 | Такой вид услуг и тариф на него в Приложении не утвержден |  |  |  |  |  |
| Подметание территорий с вывозом мусора | п.6 | м2 | 1,38 | п.41 | м2 |  | 1,46 |  | -0,08 |
| Копание уплотненных почв с разравниванием | п.7 | м2 | 40,26 | п.57 | м2 |  | 42,03 |  | -1,77 |
| Омоложение деревьев с вывозом | п.8 | шт | 4 385,42 | Такой тариф в Приложении 1 не утвержден |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установлены тарифы на омоложение деревьев с вывозом: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 50 см |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.26 | м2 | 4273,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. более 50см с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.27 | м2 |  | 4937,13 |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 50см (зима) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.28 | м2 |  | 4274,91 |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 50см (зима) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.29 | м2 |  | 5097,18 |  |  |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | п.9 | шт | 4 258,15 | Такой тариф в Приложении 1 не утвержден |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установлены тарифы на глубокую обрезку деревьев с вывозом: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.22 | шт |  |  | 4139,93 |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.23 | шт |  |  | 4830,94 |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм (зима). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | П.24 | шт |  | 4141,77 |  |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм (зима). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.25 | шт |  | 4832,78 |  |  |
| Валка деревьев с вывозом | п.10 | м3 | 5 414,79 | Такой тариф в Приложении 1 не утвержден |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установлены тарифы на валку деревьев с вывозом: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.18 | м3 |  | 5 379,75 |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.19 | м3 |  | 5381,59 |  |  |
|  |  |  |  | твердолиственных пород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.20 | м3 |  | 6009,94 |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.21 | м3 |  | 6011,78 |  |  |
| Замена светильников | п.11 | шт | 3 139,66 | Такой вид услуги и тариф на него для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | п.12 | шт | 2 513,12 | Такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | п.13 | м | 115,56 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | п.14 | м | 54,07 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена патрона подвесного керамического | п.15 | шт | 947,35 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена лампы | п.16 | шт | 1 259,56 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | п.17 | шт | 1 204,60 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена фотореле | п.18 | шт | 1 502,11 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена контактора | п.19 | шт | 2 478,68 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Замена таймера | п.20 | шт | 3 384,62 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Вывоз ограждения (установка/демонтаж) | п. 21 | шт | 77,86 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не утвержден |  |  |  |  |  |
| Ремонт МАФ | п. 22 | м2 | 401,26 | п. 55 | м2 |  | 422,71 |  | -21,45 |
| Развешивание растяжек | п.23 | шт | 1 287,92 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | п.24 | шт | 280,02 | Тариф на такой вид услуг не установлен |  |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | п.25 | шт | 6 062,21 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
| Очистка территорий от снега | п.26 | м2 | 2,20 | Тариф на такой вид услуги для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установлен тариф на идентичную услугу Очистка дорожек от снега |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.44 | м2 |  | 2,24 |  | -0,04 |
| Очистка территорий от наледи | п.27 | м2 | 4,98 | Установлен тариф на идентичную услугу Очистка дорожек от наледи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.45 | м2 |  | 4,94 |  | +0,04 |
| Сгребание снега отвалом машиной комбинированной | п.28 | м2 | 0,04 | Такой тариф в Приложении 1 не утвержден |  |  |  |  |  |
| Посыпка территорий ПГС вручную | п.29 | м2 | 6,93 | Установлен тариф на идентичную услугу Посыпка дорожек ПГС вручную |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.46 | м2 |  | 7,20 |  | -0,27 |
| Посыпка территорий ПГС машиной комбинированной | п.30 | м2 | 0,23 | Такой тариф в Приложении 1 не утвержден. |  |  |  |  |  |

Анализ  эффективного использования Администрацией бюджетных  средств при исполнении Муниципального  контракта №1 от  12 января  2021г.

Таблица 3

| Наименование полученной услуги | Дата, номер Акта приемки оказанных услуг | Ед. изм. | Данные стб. 8 Таблицы3 | Объем оказанных услуг | Сумма, руб. стб.4* стб.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | Акт №2от 25.01.2021 | м2 | +0,02 | 1 758 003 | +35 160,06 |
|  | Акт №8 от 10.02.2021 |  |  | 4 102 007 | +82 040,14 |
|  | Акт №11 от 24.02.2021 |  |  | 1 758 003 | +35 160,06 |
|  | Акт №18 от 10.03.2021 |  |  | 3 516 006 | +70 320,12 |
|  | Акт №20 от 26.03.2021 |  |  | 639 174,90 | +12 783,50 |
| Итого |  |  |  | 11 773 193,90 | +235 463,88 |
| Очистка территорий от наледи | Акт №11 от 24.02.2021 | м2 | +0,04 | 5 190 | +207,60 |
| Итого |  |  |  | 5 190 | +207,60 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | +235 671,48 |

| Очистка урн от мусора с вывозом | Акт №2от 25.01.2021 | м2 | -1,11 | 2 360 | -2 619,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акт №8 от 10.02.2020 |  |  | 5 310 | -5 894,10 |
|  | Акт №11 от 24.02.2021 |  |  | 2 655 | -2 947,05 |
|  | Акт №18 от 10.03.2021 |  |  | 3 835 | -4 256,85 |
|  | Акт №28 от 01.04.2021 |  |  | 2 241 | -2 487,51 |
| Итого |  |  |  | 16 401 | -18 205,11 |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | Акт №2от 25.01.2021 | мп | -0,24 | 7 560 | -1 814,40 |
|  | Акт №8 от 10.02.2020 |  |  | 10 870 | -2 608,80 |
|  | Акт №18 от 10.03.2021 |  |  | 24 250 | -5 820 |
|  | Акт №20 от 26.03.2021 |  |  | 2 910 | -698,40 |
|  | Акт №28 от 01.04.2021 |  |  | 290 | -69,60 |
| Итого |  |  |  | 45 880 | -11 011,20 |
| Посыпка территорий ПГС вручную | Акт №2от 25.01.2021 | м2 | -0,27 | 9 140 | -2 467,80 |
|  | Акт №8 от 10.02.2020 |  |  | 24 870 | - 6 714,90 |
|  | Акт №18 от 10.03.2021 |  |  | 9 980 | -2 694,60 |
| Итого |  |  |  | 43 990 | -11 877,30 |
| Очистка территорий от снега | Акт №2от 25.01.2021 | м2 | -0,04 | 470 | -18,80 |
|  | Акт №8 от 10.02.2020 |  |  | 9 790 | -391,60 |
|  | Акт №18 от 10.03.2021 |  |  | 8 630 | -345,20 |
| Итого |  |  |  | 18 890 | -755,60 |
| Ремонт МАФ | Акт №11 от 24.02.2021 | м2 | -21,45 | 3,8 | -81,51 |
| Итого |  |  |  | 3,8 | -81,51 |
| Подметание территорий с вывозом мусора | Акт №18 от 10.03.2021 | м2 | -0,08 | 7 710 | -616,80 |
|  | Акт №28 от 01.04.2021 |  |  | 1 960 | -156,80 |
| Итого |  |  |  | 9 670 | -773,60 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | -42 704,32 |
| Общая сумма |  |  |  |  | +192 967,10 |

Вышеуказанные услуги  выставлены Исполнителем  и оплачены Администрацией города Армянска в составе счетов и Платежных поручений:

- на основании Акта №2 приемки оказанных услуг от 25.01.2021 на общую сумму 899 474,97 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №1 от 12.01.2021г. за период с 12.01.2021 по 20.01.2021 (включительно) на сумму за отчетный период на сумму  899 474,97 руб.; Счет на оплату №2 от 25 января 2021г. на сумму 899 474,97 руб. Платежное поручение №580435 от 26.01.2021 на сумму 899 474,97 руб.;

- на основании Акта №8 приемки оказанных услуг от 10.02.2021 на общую сумму 1 311 691,16 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №1 от 12.01.2021г. за  период с 21.01.2021 по 10.02.2021 (включительно) на сумму за отчетный период  1 311 691,16руб.; Счет на оплату №8 от 10 февраля 2021г. на сумму 1 311 691,16 руб. Платежное поручение №741742 от 12.02.2021 на сумму 1 311 691,16 руб.;

-на основании Акта№11 приемки оказанных услуг от 24.02.2021 на общую сумму 687 052,54руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №1 от 12.01.2021г. за отчетный  период с 11.02.2021 по 20.02.2021 (включительно) на общую сумму за отчетный период  687 052,54руб.; Счета на оплату№11 от 24 февраля 2021г. на сумму 687 052,54 руб.; Платежное поручение №847536 от 12.02.2021 на сумму 687 052,54 руб.;

- на основании Акта№18 приемки оказанных услуг от 10.03.2021 на общую сумму 1 492 696,44руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №1 от 12.01.2021г. за отчетный  период с 21.02.2021 по 10.03.2021 (включительно) на общую сумму за отчетный период  1 492 696,44 руб.; Счета на оплату№18 от 10 марта  2021г. на сумму 1 492 696,44руб.; Платежное поручение №78388 от 11.03.2021 на сумму 1 492 696,44руб.;

- на основании Акта№20 приемки оказанных услуг от 26.03.2021 на общую сумму 397 697,71руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №1 от 12.01.2021г. за отчетный  период с 11.03.2021 по 26.03.2021 (включительно) на общую сумму за отчетный период  397 697,71руб.; Счет на оплату№22 от 26 марта  2021г. на сумму 397 697,71руб.; Платежное поручение №257776 от 30.03.2021 на сумму  397 697 руб.

- на основании  Акта №28  приёмки оказанных услуг от 01.04.2021 на общую сумму 111 387,18 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №1 от 12.01.2021г. за отчетный  период с 27.03.2021 по 31.03.2021 (включительно) на общую сумму за отчетный период 111 387,18руб, Платежное поручение №329702 от 06.04.2021 на сумму  111 387,18 руб.

В нарушение п. 2.7 Технического задания Муниципального  контракта №1 от  12 января  2021г. Исполнителем не велись Журналы учета оказанных услуг на обслуживаемых объектах (Письмо Администрации города Армянска №407/02-02-08-10/2   от 21.02.23). Таким образом контроль Заказчика посредством подтверждения записей в Журнале учета оказанных услуг  не осуществлён.

В нарушение п. 4.2.1 Муниципального  контракта №1 от  12 января2021г.

Заявки Заказчика не содержат информации о необходимых объемах услуг.

Отсутствии контроля  за правильностью применения Муниципальным казенным предприятием «Благоустройство» тарифов в предоставленном коммерческом предложении на услуги и выполняемые работы,  (в нарушение п.  9.3 Порядка об установлении тарифов) привело к необоснованному завышению цен  на услуги МКП «Благоустройство»  в Муниципальном  контракте №1 от  12 января  2021г.   Данное  привело к неэффективному (неэкономному)  использованию бюджетных средств  при исполнении контракта в условиях высокой дотационности бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республика  Крым  на сумму 192 967,10 руб., что является нарушением Главным Распорядителем бюджетных средств  администрацией города Армянска норм  ст.34 БК РФ.

Всего при исполнении контракта  использовано бюджетных средств в размере 4 900 000 руб.  с нарушением  тарифов, установленных в Приложении1 к Постановлению администрации города Армянска от 08.10.2020 №605.

1.2.Муниципальный контракт №71 от  11 мая 2021г.

- В ОБОСНОВАНИИ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ  ЦЕН  ЕДИНИЦ  УСЛУГ Оказание услуг по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее- Обоснование цены Контракта) в столбце, поименованном «Коммерч. предлож.№1 (руб.)» отражены  цены на услуги,  отраженные в  коммерческом предложении МКП «Благоустройство» (исх. №750 от 03.12.2020 и №127 03.03.2021), подписаны директором Догадаевым А.П.

- На дату запросов  Администрации города Армянска (  от 02.03.2021 №02-02-08-10/535, от 03.12.2020  №02-02-08-10/330) и на дату коммерческого предложения МКП «Благоустройство  действовало Постановление администрации города Армянска Республики Крым от 08.10.2020 №605 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным казённым предприятием «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (для бюджетных организаций  Приложение1 к постановлению администрации города Армянска от 08.10.2020 №605:

Таблица 4

| Наименование вида услуги | Информация, отраженная в стб. «Коммерч. предлож.№1 (руб.)» ОБОСНОВА-НИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НАЧАЛЬНОЙ СУМ-МЫ ЦЕН ЕДИНИЦ УСЛУГ Оказание ус-луг по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым |  |  | Информация, от-раженная в ко- ммерческом пре-дложении МКП «Благоустроство» (исх. №750 от 03.12.2020 (1); №127 от 03.03.2021 (2)). |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в Приложении 1 Постановления администрации от 08.10.2020 №605 |  |  |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.6-стб. 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковый номер услуги в Обосновании цены Контракта | Ед. изм. | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в коммерческом предложении | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 1 Постановления администрации от 08.10.2020 №605 |  | Цена за единицу (руб.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Подметание территорий с вывозом мусора | 1 | м2 | 1,57 | 6(1) | 1,57 | 41 |  | 1,46 |  |  | +0,11 |  |
| Механизированная уборка | 2 | м2 | 0,23 | 5(1) | 0,23 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | 3 | м2 | 0,10 | 1(1) | 0,10 | 42 |  | 0,09 |  |  | +0,01 |  |
| Очистка урн от мусора с вывозом | 4 | шт | 29,43 | 2(2) | 29,43 | 38 |  | 27,19 |  |  | +2,24 |  |
| Посадка саженцев деревьев | 5 | шт | 3990,00 | 1 (2) | 3990,00 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев с вывозом | 6 | м3 | 6168,69 | 2 (1) | 6 168,69 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установлены тарифы на валку деревьев с вывозом: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -мягколиственных пород 5379,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - мягколиственных пород (зима) 5381,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -твердолиственных пород 6009,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -твердолиственных пород (зима) 6011,78 |  |  |  |  |  |  |
| Распиловка дерева стихийно поваленного | 7 | шт | 2 423,22 | 3 (2) | 2 423,22 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установлены тарифы на распиловку дерева поваленного ураганом: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -мягколиственных 2006,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -твердолиственных 2468,17 |  |  |  |  |  |  |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | 8 | м3 | 4 859,21 | 9 (1) | 4 860,21 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установлены тарифы на услуги глубокой обрезки деревьев с вывозом: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - диам до 400 мм 4139,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -диам более 400 мм 4830,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -диам до 400 мм (зима) 4141,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -диам более 400 мм (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4832,78 |  |  |  |  |  |  |
| Омоложение деревьев с вывозом | 9 | шт | 4 988,85 | 8(1) | 4 989,85 | такой тариф в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установлены тарифы на услуги омоложения деревьев с вывозом: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -диам до 50 см 4273,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -диам более 50см 4937,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -диам до 50 см (зима) 4274,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -диам более 50 см(зима) 5097,18 |  |  |  |  |  |  |
| Выкашивание газонов с вывозом | 10 | м2 | 4,47 | 6(2) | 4,47 | 35 |  | 4,15 |  |  | +0,32 |  |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полыннолистной и других карантинных объектов) | 11 | м2 | 3,04 | 7(2) | 3,04 | 69 |  | 2,82 |  |  | +0,22 |  |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | 12 | м2 | 11,80 | 8(2) | 11,80 | 36 |  | 10,99 |  |  | +0,81 |  |
| Очистка ливнеприемников вручную с вывозом | 13 | шт | 871,42 | 9(2) | 871,42 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Очистка ливнеприемников с промывкой водой | 14 | шт | 1599,79 | 10(2) | 1599,79 | 54 |  | 1481,20 |  |  | +118,59 |  |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | 15 | шт | 24,35 | 11(2) | 24,35 | 59 |  | 22,49 |  |  | +1,86 |  |
| Копание уплотненных почв с разравниванием | 16 | м2 | 45,53 | 7(1) | 45,53 | 57 |  | 42,03 |  |  | +3,50 |  |
| Замена светильников | 17 | шт | 3576,72 | 21(1) | 3576,72 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | 18 | шт | 2814,19 | 22(1) | 2 814,19 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | 19 | м | 131,35 | 23(1) | 131,35 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | 20 | м | 61,39 | 24(1) | 61,39 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена лампы | 21 | шт | 1431,99 | 26(1) | 1 431,99 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена патрона подвесного керамического | 22 | шт | 1074,24 | 25(1) | 1 074,24 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена контактора | 23 | шт | 2833,24 | 29(1) | 2 833,24 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена фотореле | 24 | шт | 1713,84 | 28(1) | 1 713,84 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | 25 | шт | 1375,74 | 27(1) | 1375,74 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Замена таймера | 26 | шт | 3774,24 | 30(1) | 3774,24 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Посадка цветников летников в рабатки и клумбы | 27 | шт | 21,06 | 12(2) | 21,06 | 56 |  |  | 19,44 | +1,62 |  |  |
| Прополка цветников с рыхлением почвы при средней засоренности | 28 | м2 | 16,54 | 14(2) | 16,54 | 63 |  |  | 15,27 | +1,27 |  |  |
| Содержание фонтана | 29 | шт | 933,91 | 15(2) | 933,91 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорожек от травы с вывозом | 30 | м2 | 11,62 | 16(2) | 11,62 | 43 |  |  | 10,73 | +0,89 |  |  |
| Обрезка роз с вывозом | 31 | шт | 22,78 | 17(2) | 22,78 | 70 | 21,03 |  |  |  |  | +1,75 |
| Очистка цветников от стеблей цветочных растений с вывозом | 32 | м2 | 5,70 | 18(2) | 5,70 | 71 |  |  | 5,28 | +0,42 |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | 33 | м3 | 541,13 | 19(2) | 541,13 | 15 | 503,86 |  |  |  |  | +37,27 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (бревен) с вывозом | 34 | м3 | 413,59 | 20(2) | 413,59 | 14 | 381,79 |  |  |  |  | +31,80 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (сено, листья) с вывозом | 35 | м3 | 422,30 | 21(2) | 422,30 | 12 | 394,17 |  |  |  |  | +28,13 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (ветки) с вывозом | 36 | м3 | 323,29 | 22(2) | 323,29 | 13 | 298,43 |  |  |  |  | +24,86 |
| Заполнение песочниц песком вручную | 37 | м2 | 6425,28 | 23(2) | 6425,28 | 72 | 5931,03 |  |  |  |  | +494,25 |
| Уборка территории от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | 38 | м2 | 5,76 | 24(2) | 5,76 | 39 | 5,33 |  |  |  |  | +0,43 |
| Известковая окраска поверхностей | 39 | м2 | 57,78 | 25(2) | 57,78 | 61 | 53,33 |  |  |  |  | +4,45 |
| Окраска поверхностей металлических | 40 | м2 | 73,24 | 26(2) | 73,24 | 64 | 67,61 |  |  |  |  | +5,63 |
| Окраска поверхностей деревянных | 41 | м2 | 180,45 | 27(2) | 180,45 | 65 | 166,57 |  |  |  |  | +13,88 |
| Покраска скамеек без спинки | 42 | шт | 84,78 | 28(2) | 84,78 | 66 | 78,26 |  |  |  |  | +6,52 |
| Покраска скамеек со спинкой | 43 | шт | 209,06 | 29(2) | 209,06 | 67 | 192,98 |  |  |  |  | +16,08 |
| Побелка бордюрного камня | 44 | мп | 10,31 | 30(2) | 10,31 | 62 | 9,52 |  |  |  |  | +0,79 |
| Покраска бордюрного камня | 45 | мп | 38,47 | 31(2) | 38,47 | 58 | 35,51 |  |  |  |  | +2,96 |
| Побелка деревьев | 46 | шт | 21,42 | 32(2) | 21,42 | 73 | 19,77 |  |  |  |  | +1,65 |
| Механизированный полив дорог | 47 | м2 | 0,11 | 33 (2) | 0,11 | Такой вид услуги и тариф на неё в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Полив цветочных растений и древесно-кустарниковых растений машиной | 48 | м2 | 2,25 | 34(2) | 2,25 | 68 | 2,08 |  |  |  |  | +0,17 |
| Ремонт бордюр | 49 | мп | 397,30 | 35(2) | 397,30 | 74 | 366,70 |  |  |  |  | +30,60 |
| Ремонт МАФ | 50 | м2 | 457,94 | 16(1) | 457,94 | 55 | 422,71 |  |  |  |  | +35,23 |
| Вывоз ограждений (установка/ демонтаж) | 51 | шт | 88,87 | 17(1) | 88,87 | Такой тариф не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание растяжек | 52 | шт | 1447,33 | 13(1) | 1447,33 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | 53 | шт | 319,78 | 14(1) | 319,78 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | 54 | шт | 6915,52 | 15(1) | 6915,52 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка | 55 | м2 | 1,30 | 13(2) | 1,30 | такой вид услуг и тариф на него в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |

Из изложенного в Таблице 4, видно, что коммерческие предложения от  МКП «Благоустройство» на услуги по благоустройству территории, применённое  при  расчете НМЦК на  оказание услуг  по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск,  не соответствует нормам  ч.3 ст.22 Закона№ 44-ФЗ- предприятию администрацией города Армянска не утвержден  нормативным правовым актом муниципального образования ( постановлением администрации города Армянска) ряд  тарифов  на услуги, указанные в Таблице 4, то есть Предприятие МКП «Благоустройство»  не имеет коммерческой возможности оказывать целый ряд услуг, перечисленных в коммерческом предложении по указанным тарифам и применённым при расчете НМЦК.

Таким образом, Администрацией города Армянска допущены нарушения положений:

-  ч. 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, в соответствии с которой при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- п.  9.3 Порядка об установлении тарифов- не осуществлен контроль за правильностью применения тарифов на предоставленные услуги и выполняемые работы.

В нарушение п.5.3  Устава МКП «Благоустройство» Директором предприятия Догадаевым  подано коммерческое предложение с тарифами выше утвержденных и  не утвержденными муниципальным правовым актом, что, в свою очередь, является нарушением п.5.2 Устава МКП «Благоустройство».

Завышение  цен, предоставленных в коммерческом предложении от МКП «Благоустройство» привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта.

На основании Протокола  рассмотрения заявки участника электронного аукциона  от 28.04.2021 №017530001442000010 заключен Муниципальный контракт №71 от  11 мая 2021г. с МКП «Благоустройство».

Заказчиком  выступает администрация города Армянска Республики Крым в лице   главы администрации Телиженко Василия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, Исполнителем -Муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в лице директора Догадаева Александра Петровича, действующего на основании Устава.

Предмет контракта: услуги по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики  Крым (п.1.1 Раздела 1 Муниципального контракта №71 от 11 мая 2021г.).

Услуги оказываются Исполнителем согласно  Техническому заданию (Приложение 1), по Заявке Заказчика и принимаются Заказчиком в соответствии с установленными  требованиями (п.1.2 Раздела 1 Муниципального контракта №71 от 11 мая 2021г.).

Максимальное значение  цены Контракта   4 900 000 руб. (четыре миллиона девятьсот тысяч рублей 00 коп.). Сумма цен единиц услуг   63 343,78 руб. (шестьдесят три тысячи   триста сорок три руб. 78 коп.)   (абз. 1,2 п.2.1 Раздела 2 Муниципального контракта №71 от 11 мая   2021г.).

Цена единицы услуги согласована Сторонами и указана в Приложении 2 к Техническому заданию «Перечень видов  и стоимости единицы услуг по благоустройству территории муниципального образования», являющейся неотъемлемой частью Контракта (абз. 3 п.2.1 Раздела 2 Муниципального контракта №71 от  11 мая 2021г.).

Финансирование услуг по контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (пп.2.1.1 п 2.1 Раздела 2 Муниципального контракта №71 от  11 мая  2021г.).

Общий срок  выполнения услуг: по заявкам Заказчика со дня заключения контракта по 25 декабря 2021г включительно (п 3.2 Раздела 3 Муниципального контракта №71 от  11 мая  2021г.).

На дату  коммерческих предложений МКП «Благоустройство», протокола  о результатах аукциона и, как следствие,  на дату подписания Муниципального контракта №71 от 11 мая 2021г. действовали тарифы  на платные услуги, оказываемые МКП «Благоустройство» для бюджетных учреждений  утвержденные в Приложении 1 Постановления от 08.10.2020 №605.

Таблица 5

| Информация Приложения 2 к Техническому заданию Муниципального контракта №71 от 11 мая 2021г. Перечень видов и стоимости единицы услуг по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в Приложении 1 Постановления администрации от 08.10.2021 №605 |  |  |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.4-стб.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Порядковый номер услуги в Приложении 2 к Техническому задаию | Ед. изм. | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 1 к Постановлению от 08.10.2020№605 | Ед. изм |  | Цена за услугу (руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Подметание территорий с вывозом мусора | п.1 | м2 | 1,57 | п.41 | м2 |  | 1,46 |  | +0,11 |  |
| Механизированная уборка | п.2 | м2 | 0,25 | Тариф на такой вид услуг и тариф на него в Приложении1 не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | п.3 | м2 | 0,12 | п.42 | м2 |  | 0,09 |  | +0,03 |  |
| Очистка урн от мусора с вывозом | п.4 | шт | 29,65 | п.38 | м2 |  | 27,19 |  | +2,46 |  |
| Посадка саженцев деревьев | п.5 | шт | 4 009,85 | Тариф на такой вид услуг и тариф на него в Приложении1 не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев с вывозом | п.6 | м3 | 6 157,05 | Такой тариф для в Приложении 1не утвержден |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждены тарифы на услуги по Валке деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.18 | м3 |  | 5 379,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.19 | м3 |  | 5 381,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.20 | м3 |  | 6 009,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.21 | м3 |  | 6 011,78 |  |  |  |
| Распиловка дерева стихийно поваленного | п.7 | м3 | 2 456,14 | Такой тариф в Приложении 1 не утвержден |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждены тарифы на услуги по распиловке деревьев поваленнныз ураганом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.16 | м3 |  | 2 006,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.17 | м3 |  | 2 468,17 |  |  |  |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | п.8 | шт | 4 841,80 | Такой тариф в Приложении 1не утвержден |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждены тарифы на услуги по Глубокой обрезке деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам до 400мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.22 | м3 |  | 4 139,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.23 | м3 |  | 4 830,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.24 | м3 |  | 4 141,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.25 | м3 |  | 4832,78 |  |  |  |
| Омолаживание деревьев с вывозом | п.9 | шт | 4 986,52 | Такой тариф в Приложении 1не утвержден |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждены тарифы на услуги по Омоложению деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам до 50 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.26 | дер |  | 4 273,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам более 50 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.27 | дер |  | 4937,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам до 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.28 | дер |  | 4 274,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам более 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.29 | дер |  | 5 097,18 |  |  |  |
| Выкашивание газонов с вывозом | п.10 | м2 | 4,48 | п.35 | м2 |  |  | 4,15 | +0,33 |  |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полынолистной и других карантинных объектов) | п.11 | м2 | 3,33 | Установлен тариф на идентичную услугу Кошение травы трактором Беларус 320 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.69 | м2 | 2,82 |  |  | +0,51 |  |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | п.12 | м2 | 11,98 | п.36 | м2 | 10,99 |  |  |  | +0,99 |
| Очистка ливнеприемников вручную с вывозом | п.13 | шт | 872,48 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждены тарифы на услуги |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очистка ливнеприемников вручную |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.52 | шт |  | 806,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Очистка ливнеприемников вручную (зимой) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.53 | шт |  | 810,99 |  |  |  |
| Очистка ливнеприемников с промывкой водой | п.14 | шт | 1 593,61 | п.54 | шт |  | 1 481,20 |  | +112,41 |  |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | п.15 | мп | 25,30 | п.59 | м |  | 22,49 |  | +2,81 |  |
| Копание уплотнённых почв с разравниванием | п.16 | м2 | 45,78 | п.57 | м2 |  | 42,03 |  | +3,75 |  |
| Замена светильников | п.17 | шт | 3 570,24 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | п.18 | шт | 2 857,85 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | п.19 | м | 131,41 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | п.20 | м | 61,48 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена лампы | п. 21 | шт | 1 432,30 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена патроны подвесного керамического | п. 22 | шт | 1 077,28 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена контактора | п. 23 | шт | 2 818,62 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена фотореле | п. 24 | шт | 1 708,19 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | п. 25 | шт | 1 369,81 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Замена таймера | п.26 | шт | 3 848,86 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Посадка цветников летников в рабатки и клумбы | п. 27 | шт | 21,48 | п. 56 | шт |  | 19,44 |  | +2,04 |  |
| Прополка цветников с рыхление почвы при средней засоренности | п. 28 | м2 | 16,99 | п. 63 | м2 |  | 15,27 |  | +1,72 |  |
| Содержание фонтана | п. 29 | шт | 933,43 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорожек от травы с вывозом | п. 30 | м2 | 11,89 | п. 43 | м2 |  | 10,73 |  | +1,16 |  |
| Обрезка роз с вывозом | п. 31 | шт | 22,85 | п. 70 | шт |  | 21,03 |  | +1,82 |  |
| Очистка цветников от стеблей цветочных растений с вывозом | п. 32 | м2 | 6,02 | п. 71 | м2 |  | 5,28 |  | +0,74 |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | п. 33 | м3 | 539,32 | п. 15 | м3 |  | 503,86 |  | +35,46 |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (бревен) с вывозом | п. 34 | м3 | 411,84 | п. 14 | м3 |  | 381,79 |  | +30,05 |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (сено,листья) с вывозом | п. 35 | м3 | 420,46 | п. 12 | м3 |  | 394,17 |  | +26,29 |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (ветки) с вывозом | п. 36 | м3 | 322,16 | п. 13 | м3 |  | 298,43 |  | +23,73 |  |
| Заполнение песочниц песком вручную | п. 37 | м2 | 6 413,93 | п 72 | м2 |  |  | 5 931,03 |  | +482,90 |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | п. 38 | м2 | 5,83 | п. 39 | м2 |  | 5,33 |  | +0,50 |  |
| Известковая окраска поверхностей | п. 39 | м2 | 58,34 | п. 61 | м2 |  | 53,33 |  | +5,01 |  |
| Окраска поверхностей металлических | п.40 | м2 | 73,94 | п. 64 | м2 |  | 67,61 |  | +6,33 |  |
| Окраска поверхностей деревянных | п.41 | м2 | 179,90 | п. 65 | м2 |  | 166,57 |  | +13,33 |  |
| Покраска скамеек без спинки | п. 42 | шт | 84,64 | п. 66 | шт |  | 78,26 |  | +6,38 |  |
| Покраска скамеек со спинкой | п. 43 | шт | 208,97 | п. 67 | шт |  | 192,98 |  | +15,99 |  |
| Побелка бордюрного камня | п.44 | м.п. | 10,59 | п.62 | м.п. |  | 9,52 |  | +1,07 |  |
| Покраска бордюрного камня | п.45 | м.п. | 40,09 | п.58 | м.п. |  | 35,51 |  | +4,58 |  |
| Побелка деревьев | п.46 | шт | 21, 79 | п.73 | шт |  | 19,77 |  | +2,02 |  |
| Механизированный полив дорог | п.47 | м2 | 0,12 | Такой вид услуг и тариф на нее в Приложении1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Полив цветочных растений и древесно-кустарниковых растений машиной | п.48 | м2 | 2,40 | п.68 | м2 |  | 2,08 |  | +0,32 |  |
| Ремонт бордюр | п.49 | м.п. | 398,14 | п.74 | м.п. |  | 366,70 |  | +31,44 |  |
| Ремонт МАФ | п.50 | м2 | 456,28 | п.55 | м2 |  | 422,71 |  | +33,57 |  |
| Вывоз ограждения (установка/демонтаж) | п.51 | шт | 88,53 | Такой тариф не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание растяжек | п.52 | шт | 1 464,55 | Тариф на такой вид услуг в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | п.53 | шт | 318,42 | Тариф на такой вид услуг в Приложении 1не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | п.54 | шт | 6 893,59 | Тариф на такой вид услуг в Приложении 1не утверждался |  |  |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка | п.55 | м2 | 1,34 | Тариф на такой вид услуг в Приложении 1 не утверждался |  |  |  |  |  |  |

Анализ  эффективного использования бюджетных  средств при исполнении Муниципального  контракта №71 от 11 мая 2021г

Таблица 6

| Наименование полученной услуги | Дата номер Акта приемки оказанных услуг | Ед. изм. | Данные стб. 8 Таблицы 5 | Объем оказанных услуг | Сумма неэкономного использования бюджетных средств стб 4 *стб5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выкашивание газонов с вывозом | Акт №85 от 09.06.2021 | м2 | +0,33 | 122 960 | 40 576,80 |
|  | Акт №89 от 28.06.2021 |  |  | 76 750 | 25 327,50 |
|  | Акт №96 от 12.07.2021 |  |  | 164 070 | 54 143,1 |
|  | Акт №97 от 26.07.2021 |  |  | 30 810 | 10 167,30 |
|  | Акт №106 от 10.08.2021 |  |  | 131 780 | 43 487,4 |
| Итого |  |  |  | 526 370 | 173 702,10 |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полынолистной и других карантинных объектов) | Акт №85 от 09.06.2021 | м2 | +0,51 | 166 201,98 | 84 763,01 |
|  | Акт №89 от 28.06.2021 | м2 |  | 16 570 | 8 450,7 |
|  | Акт №96 от 12.07.2021 |  |  | 190 120 | 96 961,2 |
|  | Акт №97 от 26.07.2021 |  |  | 4 858,02 | 2 477,59 |
|  | Акт №106 от 10.08.2021 |  |  | 136 453,83 | 69 591,45 |
| Итого |  |  |  | 514 203,83 | 262 243,95 |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | Акт №85 от 09.06.2021 | м2 | +0,99 | 2 341,77 | 2 318,35 |
|  | Акт №89 от 28.06.2021 | м2 |  | 2 255 | 2 232,45 |
|  | Акт №96 от 12.07.2021 |  |  | 1 050 | 1 039,50 |
|  | Акт №97 от 26.07.2021 |  |  | 2 537 | 2 511,63 |
|  | Акт №106 от 10.08.2021 |  |  | 8 610 | 8 523,90 |
| Итого |  |  |  | 16 793,77 | 16 625,83 |
| Очистка дорожек от травы с вывозом | Акт №106 от 10.08.2021 | м2 | +1,16 | 4 490 | 5 208,40 |
| Итого |  |  |  | 4 490 | 5 208,40 |
| Окраска поверхностей деревянных | Акт №85 от 09.06.2021 | м2 | +13,33 | 46,40 | 618,51 |
|  | Акт №96 от 12.07.2021 |  |  | 67,70 | 902,44 |
| Итого |  |  |  | 114,1 | 1 520,95 |
| Покраска бордюрного камня | Акт №97 от 26.07.2021 | мп | +4,58 | 2 100 | 9 618,00 |
| Итого |  |  |  | 2 100 | 9 618,00 |
| Ремонт МАФ | Акт №96 от 12.07.2021 | м2 | +33,57 | 0,9 | 30,21 |
|  | Акт №97 от 26.07.2021 |  |  | 14,4 | 483,41 |
| Итого |  |  |  | 15,3 | 513,62 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 469 432,85 |

Вышеуказанные услуги  выставлены Исполнителем  и оплачены Администрацией города Армянска в составе счетов и Платежных поручений:

- на основании Акта №85 приемки оказанных услуг от 09.06.2021 на общую сумму 1 140 715,16 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №71 от 11.05.2021г. за период с 26.05.2021 по 09.06.2021 (включительно) на сумму за отчетный период на сумму                 1 140 715,16руб.; Счет на оплату №91 от 09 июня 2021г.; Платежное поручение №119749 от 10.06.2021 на сумму  1 140 715,16руб.;

- на основании Акта №89 приемки оказанных услуг от 28.06.2021на общую сумму 448 238,84руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №71 от 11.05.2021г. за  период с 10.06.2021 по 28.06.2021 (включительно) на сумму за отчетный период  448 238,84руб.; Счет на оплату №95 от 28 июня 2021г;Платежное поручение №318715 от 30.06.2021 на сумму 448 238,64 руб.;

-на основании Акта№96 приемки оказанных услуг от 12.07.2021 на общую сумму 1 632 395,81руб, Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №71 от 11.05.2021г. за отчетный  период с 29.06.2021 по 12.07.2021 (включительно) на общую сумму за отчетный период  1 632 395,81руб.; Счета на оплату№103 от 12 июля 2021г. на сумму 1 632 395,81руб.; Платежное поручение №448428 от 14.07.2021 на сумму 1 632 395,81руб.;

- на основании Акта№97 приемки оказанных услуг от 26.07.2021 на общую сумму 467 771,69 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №71 от 11.05.2021г. за отчетный  период с 13.07.2021 по 26.07.2021 (включительно) на общую сумму за отчетный период  467 771,69руб.; Счета на оплату №105 от 26 июля 2021г. на сумму 467 771,69руб.; Платежное поручение №577591 от 28.07.2021 на сумму 467 771,69руб.;

- на основании Акта №106 приемки оказанных услуг от 10.08.2021 на общую сумму 1 210 878,50 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №71 от 11.05.2021г. за отчетный  период с 27.07.2021 по 10.08.2021 (включительно) на общую сумму за отчетный период  1 210 878,50руб.; Счет на оплату№114 от 10 августа2021г. на сумму 1 210 878,50руб.; Платежное поручение №743225 от 12.08.2021 на сумму  1 210 878,50 руб.

В нарушение п. 2.7 Технического задания Муниципального  контракта №71 от  11 мая 2021г. Исполнителем не велись Журналы учета оказанных услуг на обслуживаемых объектах .В нарушение п. 4.2.1 Муниципального  контракта №71 от  11 мая 2021г.  Заявки Заказчика не содержат информации о необходимых объемах услуг.

Отсутствии контроля  за правильностью применения Муниципальным казенным предприятием «Благоустройство» тарифов в предоставленном коммерческом предложении на услуги и выполняемые работы,  (в нарушение п.  9.3 Порядка об установлении тарифов) привело к необоснованному завышению цен  на услуги МКП «Благоустройство»  в Муниципальном  контракте №71 от  11 мая 2021г.   Данное  привело к неэффективному, неэкономному  использованию бюджетных средств  при исполнении контракта в условиях высокой дотационности бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республика  Крым  на сумму 469 432,85 руб. что является нарушением Главным Распорядителем бюджетных средств  администрацией города Армянска норм  ст. 34 БК РФ.

Всего при исполнении контракта  использовано бюджетных средств в размере 4 900 000 руб. с нарушением  тарифов, установленных в Приложении1 к Постановлению администрации города Армянска от 08.10.2020 №605.

1.3. Муниципальный контракт №117 от  20 августа 2021г. (действовал  в 2022г.).

Начальная (максимальная)цена контракта начальной суммы цен  единицы услуг  формировалась   при проведении электронного аукциона. Коммерческие предложения не предоставлены, поэтому корректность  определения НМЦК  установить не представляется возможным.

Предоставлен Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  «Оказание услуг по благоустройству территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (№ извещения 0175300014421000023) от 09.08.2021.

Муниципальный контракт №117  от 20 августа 2021г. с МКП «Благоустройство».

Заказчиком  выступает администрация города Армянска Республики Крым в лице   главы администрации Телиженко Василия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, Исполнителем Муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в лице директора Догадаева Александра Петровича, действующего на основании Устава.

Предмет контракта: услуги по благоустройству территории муниципального образования городской округ Армянск Республики  Крым (п.1.1 Раздела 1 Муниципального контракта №117 от 20 августа 2021г.).

Услуги оказываются Исполнителем согласно  Техническому заданию (Приложение 1), по Заявке Заказчика и принимаются Заказчиком в соответствии с установленными  требованиями (п.1.2 Раздела 1 Муниципального контракта №117 от 20 августа 2021г.).

Максимальное значение  цены Контракта      4 900 000 руб. Сумма цен единиц услуг   55 946,72 руб. (абз. 1.2 п.2.1 Раздела 2 Муниципального контракта №117 от 20 августа 2021г.).

Цена единицы услуги  согласована Сторонами и указана в Приложении  2 к Техническому заданию «Перечень видов  и стоимости единицы услуг по благоустройству территории муниципального образования» является неотъемлемой частью Контракта Цена  единицы  услуги определена путем уменьшения  начальной цены единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен  единиц услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт (абз. 3 п.2.1 Раздела 2 Муниципального контракта №117 от 20 августа 2021г.).

Финансирование услуг по контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (пп.2.1.1 п 2.1 Раздела 2 Муниципального контракта №117 от 20 августа 2021г.).

Общий срок  выполнения услуг: по заявкам Заказчика с 01 января по 25 декабря 2022г включительно ( п 3.2 Раздела 3 Муниципального контракта №117 от 20 августа 2021г.).

На   дату проведения аукциона (09.08.2021) и  подписания Муниципального контракта №117 от 20 августа 2021г. действовали тарифы  на платные услуги,  утвержденные в Приложении 1 Постановления от 08. 07.2021 №571.

Таблица 7

| Информация Приложения 2 к Техническому заданию Муниципального контракта №117 от 20 августа 2021 |  |  |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в Приложении 1 Постановления администрации от 08.07.2021 №571 |  |  |  |  |  |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.4-стб.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Порядковый номер услуги в Приложении 2 к Техническому задаию | Ед. изм. | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 1 к Постановлению от 08.07.2021№571 |  | Ед. изм. |  |  | Цена за услугу (руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| Подметание территорий с вывозом мусора | п.1 | м2 | 1,66 | п.41 |  | м2 |  |  | 1,53 |  |  | +0,13 |
| Механизированная уборка | п.2 | м2 | 0,25 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | п.3 | м2 | 0,13 | п.42 |  | м2 |  |  | 0,10 |  |  | +0,03 |
| Очистка урн от мусора с вывозом | п.4 | шт | 30,90 | п.38 |  | шт |  |  | 28,53 |  |  | +2,37 |
| Посадка саженцев деревьев | п.5 | шт | 3 136,19 | Тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев с вывозом | п.6 | м3 | 6 477,12 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установлены тарифы на услугу Валка деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.18 |  | м3 |  |  | 5 643,36 |  |  | +833,76 |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.19 |  | м3 |  |  | 5 645,29 |  |  | +831,83 |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.20 |  | м3 |  |  | 6304,42 |  |  | +172,70 |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.21 |  | м3 |  |  | 6 306,35 |  |  | +170,77 |
| Распиловка дерева стихийно поваленного | п.7 | м3 | 2 542,22 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлены тарифы на услуги: Распиловка дерева поваленного ураганом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.16 |  | м3 |  |  | 2 105,13 |  |  | +437,20 |
|  |  |  |  | -твердолиственного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.17 |  | м3 |  |  | 2 589,11 |  |  | -46,89 |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | п.8 | шт | 5 099,75 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлены тарифы на услуги по Глубокой обрезке деревьев с вывозом дер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.22 |  | дер |  |  | 4 342,79 |  |  | +756,96 |
|  |  |  |  | -более 400мм с вывозом дер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.23 |  | дер |  |  | 5067,66 |  |  | +32,09 |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.24 |  | дер |  |  | 4 344,72 |  |  | +755,03 |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.25 |  | дер |  |  | 5 069,59 |  |  | +30,16 |
| Омолаживание деревьев с вывозом | п.9 | шт | 5 235,54 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлены тарифы на услугу Омоложение деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам до 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.26 |  | дер |  |  | 4 482,45 |  |  | +753,09 |
|  |  |  |  | -диам более 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.27 |  | дер |  |  | 5 179,05 |  |  | +56,49 |
|  |  |  |  | -диам до 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.28 |  | дер |  |  | 4 484,38 |  |  | +751,16 |
|  |  |  |  | -диам более 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.29 |  | дер |  |  | 5 346,94 |  |  | -111,4 |
| Выкашивание газонов с вывозом | п.10 | м2 | 4,72 | п.35 |  | м2 |  |  |  | 4,35 |  | +0,37 |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полынолистной и других карантинных объектов) | п.11 | м2 | 3,40 | Утвержден тариф на идентичную услугу Кошение травы трактором Беларус 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.69 |  | м2 | 2,96 |  |  |  |  | +0,44 |
| Очистка ливнеприемников вручную с вывозом | п.12 | шт | 919,28 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлены тарифы на услуги Очистка ливнеприемников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.52 |  | шт |  |  | 846,08 |  |  | +73,20 |
|  |  |  |  | -вручную (зимой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.53 |  | шт |  |  | 850,73 |  |  | +68,55 |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | п.13 | мп | 25,76 | п.59 |  | м |  |  | 23,59 |  |  | +2,17 |
| Копание уплотнённых почв с разравниванием | п.14 | м2 | 47,90 | п.57 |  | м2 |  |  | 44,09 |  |  | +3,81 |
| Замена светильников | п.15 | шт | 3752,29 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | п.16 | шт | 2 985,24 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | п.17 | м | 137,95 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | п.18 | м | 64,70 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена лампы | п.19 | шт | 1 502,60 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена патроны подвесного керамического | п.20 | шт | 1 127,17 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена контактора | п. 21 | шт | 2 982,61 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена фотореле | п. 22 | шт | 1 804,67 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | п. 23 | шт | 1 443,47 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена таймера | п. 24 | шт | 3 959,87 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прополка цветников с рыхление почвы при средней засоренности | п. 25 | м2 | 17,77 | п.63 |  | м2 |  |  | 16,01 |  |  | +1,76 |
| Обрезка роз с вывозом | п. 26 | шт | 23,70 | п.70 |  | куст |  |  | 22,06 |  |  | +1,64 |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | п. 27 | м3 | 567,87 | п.15 |  | м3 |  |  | 528,55 |  |  | +39,32 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (бревен) с вывозом | п. 28 | м3 | 434,17 | п.14 |  | м3 |  |  | 400,60 |  |  | +33,57 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (сено, листья) с вывозом | п. 29 | м3 | 443,17 | п.12 |  | м3 |  |  | 413,48 |  |  | +29,69 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (ветки) с вывозом | п. 30 | м3 | 339,38 | п.13 |  | м3 |  |  | 313,06 |  |  | +26,32 |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | п. 31 | м2 | 6,39 | п.39 |  | м2 |  |  | 5,59 |  |  | +0,80 |
| Известковая окраска поверхностей | п. 32 | м2 | 60,80 | п.61 |  | м2 |  |  | 55,95 |  |  | +4,85 |
| Окраска поверхностей металлических | п. 33 | м2 | 77,09 | п.64 |  | м2 |  |  | 70,92 |  |  | +6,17 |
| Окраска поверхностей деревянных | п. 34 | м2 | 189,60 | п.65 |  | м2 |  |  | 174,73 |  |  | +14,87 |
| Покраска скамеек без спинки | п. 35 | шт | 89,17 | п.66 |  | м2 |  |  | 82,09 |  |  | +7,08 |
| Покраска скамеек со спинкой | п. 36 | шт | 219,70 | п.67 |  | м2 |  |  | 202,44 |  |  | +17,26 |
| Побелка бордюрного камня | п. 37 | м.п. | 10,99 | п.62 |  | мп |  |  | 9,98 |  |  | +1,01 |
| Покраска бордюрного камня | п. 38 | м.п. | 40,68 | п.58 |  | мп |  |  | 37,25 |  |  | +3,43 |
| Побелка деревьев | п. 39 | шт | 22,72 | п.73 |  | шт |  |  | 20,74 |  |  | +1,98 |
| Механизированный полив дорог | п.40 | м2 | 0,13 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт бордюр | п.41 | м.п. | 416,96 | п.74 |  | мп |  |  | 384,68 |  |  | +32,28 |
| Ремонт МАФ | п.42 | м2 | 480,81 | п.55 |  | м2 |  |  | 443,42 |  |  | +37,39 |
| Вывоз ограждения (установка/демонтаж) | п.43 | шт | 93,98 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание растяжек | п.44 | шт | 1 518,72 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | п.45 | шт | 335,70 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | п.46 | шт | 7 254,66 | тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территории от снега | п.47 | м2 | 2,61 | Установлен тариф на идентичную услугу Очистка дорожек от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п 44 |  | м2 |  |  | 2,35 |  |  | +0,26 |
| Очистка территории от наледи | п.48 | м2 | 5,78 | Установлен тариф на идентичную услугу Очистка дорожек от наледи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п 45 |  | м2 |  |  | 5,18 |  |  | +0,60 |
| Сгребание снега отвалом машиной комбинированной | п.49 | м2 | 0,08 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посыпка территории ПГС вручную | п.50 | м2 | 8,41 | п46 | м2 |  |  | 7,56 |  |  | +0,85 |  |
| Посыпка территории ПГС мушиной комбинированной | п.51 | м2 | 0,29 | Такой тариф на такой вид услуг для данной группы потребителей не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ  эффективности использования бюджетных  средств при исполнении Муниципального  контракта №117 от 20 августа 2021 г

Таблица 8

| Наименование полученной услуги | Дата номер Акта приемки оказанных услуг | Ед. изм. | Данные стб. 8 Таблицы7 | Объем оказанных услуг | Сумма неэкономного использования бюджет-ных средств стб 4 *стб5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подметание территорий с вывозом мусора | Акт №2 от 24.01.2022 | м2 | +0,13 | 16 370 | +2 128,10 |
|  | Акт №7 от 10.02.2022 |  |  | 66 215 | +8 607,95 |
| Итого |  |  |  | 82 585 | 10 736,05 |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | Акт №2 от 24.01.2022 | м2 | +0,03 | 2 930 005 | +87 900,15 |
|  | Акт №7 от 10.02.2022 |  |  | 2 930 005 | +87 900,15 |
|  | Акт №8 от 28.02.2022 |  |  | 2 935 005 | +88 050,15 |
|  | Акт №11 от 14.03.2022 |  |  | 1 762 823 | +52 884,69 |
| Итого |  |  |  | 10 557 838 | + 316 735,15 |
| Очистка урн от мусора с вывозом | Акт №2 от 24.01.2022 | шт | +2,37 | 5 344 | +12 665,28 |
|  | Акт №7 от 10.02.2022 |  |  | 5 010 | +11 873,70 |
|  | Акт №8 от 28.02.2022 |  |  | 3 340 | +7 915,80 |
|  | Акт №11 от 14.03.2022 |  |  | 3 340 | +7 915,8 |
| Итого |  |  |  | 17 034 | +40 370,58 |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | Акт №2 от 24.01.2022 | мп | +2,17 | 5 060 | +10 980,20 |
|  | Акт №7 от 10.02.2022 |  |  | 8 780 | +19 052,60 |
| Итого |  |  |  | 13 840 | +30 032,80 |
| Уборка территории от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | Акт №2 от 24.01.2022 | м2 | +0,80 | 34 840 | +27 872 |
| Итого |  |  |  | 34 840 | +27 872 |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | Акт №2 от 24.01.2022 | м3 | +26,32 | 21 | +552,72 |
| Итого |  |  |  | 21 | +552,72 |
| Ремонт МАФ | Акт №7 от 10.02.2022 | м2 | +37,39 | 5,4 | +201,91 |
| Итого |  |  |  | 5,4 | +201,91 |
| Очистка территории от снега | Акт №7 от 10.02.2022 | м2 | +0,26 | 13 310 | +3 460,60 |
| Итого |  |  |  | 13 31 | +3 460,60 |
| Очистка территории от наледи | Акт №7 от 10.02.2022 | м2 | +0,60 | 1 870 | +1 122 |
| Итого |  |  |  | 1 870 | +1 122 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | +431 083,81 |

Вышеуказанные услуги  выставлены Исполнителем  и оплачены Администрацией города Армянска в составе счетов и Платежных поручений:

- на основании Акта №2 приемки оказанных услуг от 24.01.2022 на общую сумму  1 999 947,04 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №117 от 20.08.2021г. за период с 01.01.2022 по 24.01.2022 (включительно) на сумму за отчетный период1 999 947,04  руб.; Счет на оплату №2 от 24 января 2022г.;Платежное поручение №696506 от 27.01.2022 на сумму  1 999 947,04 руб.;

- на основании Акта №7 приемки оказанных услуг от 10.02.2022 на общую сумму 1 535 398,56 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №117 от 20.08.2021г. за  период с 25.01.2022 по 10.02.2022 (включительно) на сумму за отчетный период  1 535 398,56руб.; Счет на оплату №7 от 10 февраля 2022г; Платежное поручение №891676 от 16.02.2022 на сумму 1 535 398,66руб.;

-на основании Акта№8 приемки оказанных услуг от 28.02.2022 на общую сумму  764 361,01 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №117 от 20.08.2021г. за отчетный  период с 11.02.2022 по 28.02.2022 (включительно) на общую сумму за отчетный период  764 361,01руб.; Счета на оплату№9 от 28 февраля 2022г.; на сумму 764 361,01 руб.; Платежное поручение №130237 от 01.03.2022 на сумму 764 361,01 руб.;

- на основании  Акта№11 приемки оказанных услуг от 14.03.2022 на общую сумму 600 293,39 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту №117 от 20.08.2021г. за отчетный  период с 01.03.2022 по 14.03.2022 (включительно) на общую сумму за отчетный период  600 293,39 руб.; Счета на оплату№13 от  14 марта2022г.; на сумму 600 293,39 руб.; Платежное поручение №294029 от 17.03.2022 на сумму 600 293,39 руб.;

В нарушение п. 2.7 Технического задания Муниципального  контракта №117 от  20 августа 2021г. Исполнителем не велись Журналы учета оказанных услуг на обслуживаемых объектах.

В нарушение п. 4.2.1 Муниципального  контракта №117 от  20 августа 2021г. Заявки Заказчика не содержат информации о необходимых объемах услуг.

В результате  бездействия администрации, выраженном в отсутствии контроля за правильностью применения Муниципальным казенным предприятием «Благоустройство» тарифов на услуги и выполняемые работы,  (в нарушение п.  9.3 Порядка об установлении тарифов)  отраженных в Муниципальном  контракте №117 от 20 августа  2021г., допущено  неэффективное (неэкономное) использование бюджетных средств при исполнении контракта на сумму 431 083,81руб.,  что является нарушением Главным Распорядителем бюджетных средств  администрацией города Армянска норм  ст. 34 БК РФ в условиях высокой дотационности бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республика Крым.

Всего при исполнении контракта  использовано бюджетных средств в размере 4 900 000  руб. с нарушением тарифов установленных в Приложении 1 Постановления от 08. 07.2021 №571.

1.4. Муниципальный контракт №91 от  24.05. 2022г.

Согласно предоставленной Администрацией  для целей экспертного мероприятия информации заключению контракта  предшествовал запрос коммерческих предложений №02-02-08-10/258 от 04.02.2022 (информация предоставлена  исх. 21.02.2023 №407/02-02-08-10/2) Администрацией  использованы коммерческие предложения предоставленные  «в связи с подготовкой  электронного аукциона» (так  написано в коммерческих предложениях):

- МКП «Благоустройство» муниципального образования  городской округ Армянск №82 от 04.02.2022;

-МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования городской округ» Армянск от 04.02.2022 №012-11/136;

- Коммерческие предложения от индивидуальных предпринимателей Станиславский В.П., Турчанский Д.В. и др.

В Расчете начальной (максимальной) цены контракта в  столбце , поименованном «Коммерч. предлож. №2 (руб.» использованы цены на услуги по благоустройству территории от МУП «УЖКХ»,  не соответствующие  нормам  ч.3 ст.22 Закона№44-ФЗ- предприятию Администрацией предложенные  в коммерческом предложении виды услуг и тарифы на них  не утверждались.- предприятие  не имеет коммерческой возможности оказывать услуги, перечисленные в коммерческом предложения по указанным  расценкам. Такое коммерческое предложение  Администрацией города Армянска не должно было использоваться  в расчётах НМЦК. Администрацией города Армянск допущены нарушения положений:

-  ч. 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, в соответствии с которой при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- п. 9.3 Порядка об установлении тарифов- не осуществлен контроль за правильностью применения тарифов на предоставленные услуги и выполняемые работы.

Протокол о рассмотрении заявки по согласованию единственного поставщика по оказанию услуг по благоустройству территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым  №4 от 20 мая 2022г.

Заказчиком  выступает администрация города Армянска Республики Крым в лице   главы администрации Телиженко Василия Анатольевича, действующего на основании Устава, Исполнителем -Муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в лице директора Догадаева Александра Петровича, действующего на основании Устава.

Предмет контракта: услуги по благоустройству территории муниципального образования городской округ Армянск Республики  Крым (п.1.1 Раздела 1 Муниципального контракта №91 от 24 мая 2021г.) (далее- услуги       в объеме, установленном  в Техническом задании (приложение 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее- Техническое задание),   Заказчик обязуется принять результата оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  (п.1.1 Раздела 1 Муниципального контракта №91 от 24.05 2022г.).

Цена  Контракта      4 900 000 руб. Сумма цен единиц услуг   101 549,11руб.    (п.2.1, 2.2 Раздела 2 Муниципального контракта №91 от 24.05 2022г.).

Цена единицы услуги  согласована Сторонами и указана в Приложении  2  Описания объекта закупки (Технического задания) «Перечень видов  и стоимости единицы услуг по благоустройству территории муниципального образования», является неотъемлемой частью Контракта (абз. 3 п.2.2 Раздела 2 Муниципального контракта №91 от 24.05. 2022г.).

Источником финансирования является бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (2.11. Раздела 2 Муниципального контракта №91 от 24.05. 2022г.).).

Виды, объемы и сроки оказания услуг по Контракту определяются в Заявке в соответствии с Техническим заданием, с момента  подписания контракта по  31 августа 2022г включительно ( п 3.1. Раздела 3 Муниципального контракта №91 от 24.05. 2022г.).

На дату  подписания  Протокола  о рассмотрении заявки по согласованию единственного поставщика №4 от 20 мая 2022, коммерческого предложения МКП «Благоустройство»  от  04.02.2022  №82 , являющихся основанием для заключения Муниципального контракта №91 от 24.05. 2022г.) действовали тарифы  на платные услуги, оказываемые МКП «Благоустройство» для бюджетных учреждений  утвержденные в Приложении 1 Постановления от 14.09.2021 №756.

Таблица 9

| Информация Приложения 2 к Техническому заданию Муниципального контракта №91 от 24.05. 2022г.) Перечень видов и стоимости единицы услуг по благоустройству территории муниципального образования» |  |  |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в При-ложении 1 Постановления администрации от 14.09.2021 №756 |  |  |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.4-стб.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Порядковый номер услуги в Приложении 2 к Техническому задаию | Ед. изм. | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 1 | Ед. изм |  | Цена за услугу (руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Подметание территорий с вывозом мусора | п.1 | м2 | 1,66 | п.41 | м2 |  | 1,53 |  | +0,13 |  |
| Механизированная уборка | п.2 | м2 | 0,25 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | п.3 | м2 | 0,13 | п.42 | м2 |  | 0,10 |  | +0,03 |  |
| Очистка урн от мусора с вывозом | п.4 | шт | 30,90 | п.38 | шт |  | 28,53 |  | +2,37 |  |
| Посадка саженцев деревьев | п.5 | шт | 3 136,19 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Посадка роз | п.6 | шт | 278,62 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев с вывозом | п.7 | м3 | 6 476,42 | Наличие утвержденного тарифа на такой вид услуги не установлено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Валка деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.18 | м3 |  | 5 643,36 |  | +833,06 |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.19 | м3 |  | 5 645,29 |  | +831,13 |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п20 | м3 |  | 6 304,42 |  | +172,0 |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.21 | м3 |  | 6 306,35 |  | +170,07 |  |
| Распиловка дерева стихийно поваленного | п.8 | м3 | 2 542,22 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Распиловка дерева поваленного ураганом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - мягколиственного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.16 | м3 |  | 2 105,13 |  | +437,09 |  |
|  |  |  |  | -твердолиственного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.17 | м3 |  | 2 589,11 |  | -46,89 |  |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | п.9 | шт | 5 099,75 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Глубокая обрезка деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.22 | м3 |  | 4 342,79 |  | +756,96 |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.23 | м3 |  | 5067,66 |  | +32,09 |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.24 | м3 |  | 4 344,72 |  | +755,03 |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.25 | м3 |  | 5 069,59 |  | +30,16 |  |
| Омолаживание деревьев с вывозом | п.10 | шт | 5 234,84 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Омоложение деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - диам до 50 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.26 | дер |  | 4 482,45 |  | +752,39 |  |
|  |  |  |  | -диам более 50 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.27 | дер |  | 5 179,05 |  | +55,79 |  |
|  |  |  |  | -диам до 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.28 | дер |  | 4 484,38 |  | +750,46 |  |
|  |  |  |  | -диам более 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.29 | дер |  | 5 346,94 |  | -112,10 |  |
| Выкашивание газонов с вывозом | п.11 | м2 | 4,72 | п.35 | м2 |  |  | 4,35 | +0,37 |  |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полынолистной и других карантинных объектов) | п.12 | м2 | 3,40 | Наличие утвержденного тарифа на такой вид услуги не установлено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на идентичную услугу Кошение травы трактором Беларус 320 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.69 | м2 | 2,96 |  |  | +0,44 |  |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | п.13 | м2 | 2,46 | п.36 | м2 | 11,52 |  |  |  | -9,06 |
| Очистка ливнеприемников вручную с вывозом | п.14 | шт | 917,60 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Посадка цветников летников в рабатки и клумбы | п.15 | шт | 22,21 | п56 | шт |  | 20,39 |  | +1,82 |  |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | п.16 | мп | 25,65 | п.59 | м |  | 23,59 |  | +2,06 |  |
| Копание уплотненных почв с разравниванием | п.17 | м2 | 47,90 | п.57 | м2 |  | 44,09 |  | +3,81 |  |
| Замена светильников | п.18 | шт | 3 752,29 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников светодиодных | п.19 | ш | 7 960,35 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | п.20 | шт | 3 712,63 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | п.21 | м | 137,95 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | п.22 | м | 64,70 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена лампы | п.23 | шт | 1 502,60 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена патроны подвесного керамического | п.24 | шт | 1 127,17 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена контактора | п. 25 | шт | 2 982,61 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена фотореле | п. 26 | шт | 1 804,67 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | п. 27 | шт | 1 443,47 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Замена таймера | п. 28 | шт | 3 959,87 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Прополка цветников с рыхление почвы при средней засоренности | п. 29 | м2 | 17,77 | п 63 | м2 |  | 16,01 |  | +1,76 |  |
| Содержание фонтана | п.30 | шт | 983,22 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорожек от травы с вывозом | п.31 | м2 | 12,33 | п 43 | м2 |  | 11,25 |  | +1,08 |  |
| Обрезка роз с вывозом | п. 32 | шт | 23,70 | п 70 | шт |  | 22,06 |  | +1,64 |  |
| Очистка цветников от стеблей цветочных растений | п. 33 | м3 | 6,16 | п 71 | м2 |  | 5,54 |  | +0,62 |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | п. 34 | м3 | 567,87 | п 15 | м3 |  | 528,55 |  | +39,32 |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (бревен) с вывозом | п. 35 | м3 | 434,17 | п 14 | м3 |  | 400,60 |  | +35,57 |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (сено, листья) с вывозом | п. 36 | м3 | 443,17 | п 12 | м3 |  | 413,48 |  | +29,69 |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (ветки) с вывозом | п. 37 | м3 | 339,38 | п 13 | м3 |  | 313,06 |  | +26,32 |  |
| Заполнение песочниц песком вручную | п. 38 | м2 | 6 776,76 | п 72 | м3 |  | 6 221,65 |  | +555,11 |  |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | п. 39 | м2 | 6,39 | п 39 | м3 |  | 5,59 |  | +0,80 |  |
| Известковая окраска поверхностей | п. 40 | м2 | 60,80 | п 61 | м2 |  | 55,95 |  | +4,85 |  |
| Окраска поверхностей металлических | п. 41 | м2 | 77,09 | п 64 | м2 |  | 70,92 |  | +6,17 |  |
| Окраска поверхностей деревянных | п. 42 | м2 | 189,60 | п 65 | м2 |  | 174,73 |  | +14,87 |  |
| Покраска скамеек без спинки | п. 43 | шт | 89,17 | п 66 | шт |  | 82,09 |  | +7,08 |  |
| Покраска скамеек со спинкой | п. 44 | шт | 219,70 | п 67 | шт |  | 202,44 |  | +17,26 |  |
| Побелка бордюрного камня | п. 45 | м.п. | 10,99 | п 62 | мп |  | 9,98 |  | +1,01 |  |
| Покраска бордюрного камня | п. 46 | м.п. | 40,68 | п 58 | мп |  | 37,25 |  | +3,43 |  |
| Побелка деревьев | п. 47 | шт | 22,72 | п 73 | шт |  | 20,74 |  | +1,98 |  |
| Механизированный полив дорог | п.48 | м2 | 0,13 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Полив цветочных растений и древесно-кустарниковых растений машиной | п.49 | м2 | 2,45 | п 68 | мп |  | 2,19 |  | +0,26 |  |
| Ремонт бордюр | п.50 | мп | 416,96 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт МАФ | п.51 | м2 | 480,81 | п 55 | М2 |  | 443,42 |  | +37,39 |  |
| Вывоз ограждения (установка/демонтаж) | п.52 | шт | 93,80 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание растяжек | п.53 | шт. | 1 518,72 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | п.54 | м2 | 335,70 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | п.55 | шт | 7 254,66 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Установка скамеек | п.56 | шт | 23 005,46 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Установка ливневых решоток | п.57 | шт | 5 128,41 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Установка урн | п.58 | шт | 448,18 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка | п.59 | м2 | 1,30 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |
| Планировка земельных участков | п.60 | м2 | 268,33 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен. В коммерческом предложении предприятием такой вид услуги не предлагался |  |  |  |  |  |  |

Анализ  эффективности использования Администрацией бюджетных  средств при исполнении Муниципального  контракта №91 от 24.05. 2022г.

Таблица 10

| Наименование полученной услуги | Дата номер Акта приемки оказанных услуг | Ед. изм. | Данные стб. 8 Таблицы9 | Объем оказанных услуг | Сумма неэкономного использования бюд-жетных средств стб 4 *стб5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посадка цветников в рабатки и клумбы | Акт №24 от 30.05.2022 | м2 | +1,82 | 2 558 | 4 655,56 |
|  | Акт №27 от 10.06.2022 |  |  | 4 977 | 9 058,14 |
|  | Акт №28 от 22.06.2022 |  |  | 542 | 986,44 |
| Итого |  |  |  | 8 077 | 14 700,14 |
| Выкашивание газонов с вывозом | Акт №24 от 30.05.2022 | шт | +0,37 | 41 540 | 15 369,80 |
|  | Акт №27 от 10.06.2022 |  |  | 106 790 | 39 512,30 |
|  | Акт №28 от 22.06.2022 |  |  | 138 310 | 51 174,70 |
|  | Акт №32 от 13.07.2022 |  |  | 149 200 | 55 204 |
| Итого |  |  |  | 435 840 | 161 260,80 |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полыннолистной и других карантинных объектов) | Акт №24 от 30.05.202 | м2 | +0,44 | 40 380 | 17 767,20 |
|  | Акт №27 от 10.06.2022 |  |  | 75 750 | 33 330 |
|  | Акт №28 от 22.06.2022 |  |  | 85 720 | 37 716,80 |
|  | Акт №32 от 13.07.2022 |  |  | 108 730 | 47 841,20 |
| Итого |  |  |  | 310 580 | 136 655,20 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 312 616,14 |

Вышеуказанные услуги  выставлены Исполнителем  и оплачены Администрацией города Армянска в составе счетов и Платежных поручений:

- на основании Акта №24 приемки оказанных услуг от 30.05.2022 на общую сумму  949 731,94 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счет на оплату №29 от 30 мая 2022г.; Платежное поручение №189955 от 30.05.2022;

-Акта №27 приемки оказанных услуг от 10.06.2022 на общую сумму 1 471 430,88 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счет на оплату №32 от 10 июня 2022г; Платежное поручение №349647 от 14.06.2022.;

-на основании Акта№28 приемки оказанных услуг от 22.06.2022 на общую сумму  977 914,02руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№36 от 22 июня 2022г. на сумму 977 914,02руб.; Платежное поручение №509310 от 28.06.2022;

- на основании  Акта№32 приемки оказанных услуг от 13.07.2022 на общую сумму 1 196 255,25руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№40 от  13 июля 2022г.на сумму 1 196 255,25руб.; Платежное поручение №668854 от 14.07.2022.;

В нарушение п. 2.7 Описания объекта закупки (Технического задания) Муниципального  контракта №91 от  24.05. 2022г. Исполнителем не велись Журналы учета оказанных услуг на обслуживаемых объектах.

В нарушение п. 3.1.1 Описания объекта закупки (Технического задания) Муниципального  контракта №91 от  24.05.2022г. Заявки Заказчика не содержат информации о необходимых объемах услуг.

В результате  бездействия администрации, выраженном в отсутствии контроля  за правильностью применения Муниципальным казенным предприятием «Благоустройство» тарифов в предоставленном коммерческом предложении на услуги и выполняемые работы,  (в нарушение п.  9.3 Порядка об установлении тарифов) и, как следствие,  при исполнении Муниципального  контракта №91от 24.05.2022г., допущено неэффективное  (неэкономное) использование бюджетных средств на сумму 312 616,14  руб.,  что является нарушением Главным Распорядителем бюджетных средств  администрацией города Армянска норм  ст. 34 БК РФ в условиях высокой дотационности бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республика Крым.

Всего при исполнении контракта  использовано бюджетных средств в размере 4 900 000 руб. с нарушением тарифов установленных в Приложении 1 Постановления от 14.09.2021 №756.

1.5. Муниципальный контракт №111 от  15.07. 2022г.

Администрацией города Армянска  письменные запросы коммерческих предложений   для целей проведения процедуры согласования единственного поставщика  с целью  заключения контракта  не делались. Запросы были устными (письмо Администрации исх. от 21.02.23 №407/02-02-08-10/2).

К расчету начальной (максимальной ) цены контракта Администрацией приняты  коммерческие предложения от:

- МКП «Благоустройство» муниципального образования  городской округ Армянск №311 от 24.06.2022;

-МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования городской округ» Армянск от 23.06.2022 №01-12/670;

- Коммерческие предложения от индивидуальных предпринимателей Станиславский В.П., Турчанский Д.В. и др.

В Расчете начальной (максимальной) цены контракта в  столбце, поименованном «Коммерч. предлож. №2 (руб.» использованы цены на услуги по благоустройству территории от МУП  «УЖКХ»,  не соответствующие  нормам  ч.3 ст.22 Закона №44-ФЗ- предприятию Администрацией предложенные  в коммерческом предложении виды услуг и тарифы на них  не утверждались.- предприятие  не имеет коммерческой возможности оказывать услуги, перечисленные в коммерческом предложения по указанным  расценкам. Такое коммерческое предложение  Администрацией города Армянска не должно было использоваться  в расчётах НМЦК. Администрацией города Армянск допущены нарушения положений:

-  ч. 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, в соответствии с которой при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- п.  9.3 Порядка об установлении тарифов- не осуществлен контроль за правильностью применения тарифов на предоставленные услуги и выполняемые работы.

По результатам   Протокола о рассмотрении заявки по согласованию единственного поставщика по оказанию услуг по содержанию объектов благоустройства   санитарной очистке и озеленения  на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым  №5 от 14 июля 2022г заключен Муниципальный контракт №111 от  15.07. 2022г.

Заказчиком  выступает администрация города Армянска Республики Крым в лице   главы администрации Телиженко Василия Анатольевича, действующего на основании устава, Исполнителем -Муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в лице директора Догадаева Александра Петровича, действующего на основании устава.

Предмет контракта: услуги по содержанию объектов  благоустройства, санитарной очистке  и озеленения на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики  Крым (далее- услуги   в объеме, установленном  в Техническом задании (приложение 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее- Техническое задание),   Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  (п.1.1 Раздела 1 Муниципального контракта №111 от 15.07. 2022г.)

Цена  Контракта      4 900 000 руб. (четыре миллиона девятьсот тысяч рублей 00 коп.). Сумма цен единиц услуг   113 271,51 руб. (сто тринадцать тысяч   двести семьдесят один руб. 51 коп.)    (п.2.1, 2.2 Раздела 2 Муниципального контракта №111 от 15.07.2022г.).

Цена единицы услуги  согласована Сторонами и указана в Приложении  2  к  Техническому заданию (Описание объекта закупки) «Перечень видов  и стоимости единицы услуг по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке и озеленения на  территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым», является неотъемлемой частью Контракта (абз. 2 п.2.2 Раздела 2 Муниципального контракта №111 от 15.07.2022г).

Источником  финансирования является бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (2.11. Раздела 2 Муниципального контракта №111 от 15.07. 2022г.).).

Виды, объемы и сроки оказания услуг по Контракту определяются в Заявке в соответствии с Техническим заданием, с момента  подписания контракта по  31 октября 2022г. включительно (п.3.1. Раздела 3 Муниципального контракта №111 от 15.07. 2022г.).

На дату  коммерческого предложения  МКП «Благоустройство» №311 от 24.06.2022  и подписания Муниципального контракта №111 от 15.07. 2022г.) действовали тарифы  на платные услуги, оказываемые МКП «Благоустройство» для бюджетных учреждений  утвержденные в Приложении 2 Постановления от 23.06.2022 №543.

Таблица 11

| Информация Приложения 2 к Техническому заданию Муниципального контракта №111 от 15.07.2022г.) «Перечень видов и стоимости единицы услуг по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке и озеленения на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в Приложении 2 Постановления администрации от 23.06.2022 №543 |  |  |  |  |  |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.4-стб.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Порядковый номер услуги в Приложении 2 к Техническому задаию | Ед. изм. | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 2 | Ед. изм |  |  | Цена за услугу (руб.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
| Подметание территорий с вывозом мусора | п.1 | м2 | 1,80 | п.41 | м2 |  |  | 1,65 |  |  |  | +0,15 |
| Механизированная уборка | п.2 | м2 | 0,27 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | п.3 | м2 | 0,13 | п.42 | м2 |  |  | 0,10 |  |  |  | +0,03 |
| Очистка урн от мусора с вывозом | п.4 | шт | 33,38 | п.38 | шт |  |  | 30,79 |  |  |  | +2,59 |
| Посадка саженцев деревьев | п.5 | шт | 3 298,23 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка роз | п.6 | шт | 299,43 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев с вывозом | п.7 | м3 | 6 986,64 | тариф на такой вид услуги не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Валка деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.18 | м3 |  |  | 6 091,28 |  |  |  | +895,16 |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.20 | м3 |  |  | 6 804,81 |  |  |  | +181,83 |
| Распиловка дерева стихийно поваленного | п.8 | м3 | 2 744,51 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Распиловка дерева поваленного ураганом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.16 | м3 |  |  | 2 272,21 |  |  |  | +472,30 |
|  |  |  |  | -твердолиственного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.17 | м3 |  |  | 2 794,61 |  |  |  | -50,13 |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | п.9 | шт | 5 533,29 | тарифа на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Глубокая обрезка деревьев с вывозом дер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.22 | м3 |  |  | 4 687,48 |  | +845,81 |  |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.23 | м3 |  |  | 5 469,88 |  |  |  | +63,41 |
| Омоложение деревьев с вывозом | п.10 | шт | 5 649,42 | тариф на такой вид услуги в Приложении 1 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Омоложение деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам до 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.26 | дер |  |  | 4 838,23 |  |  |  | +811,19 |
|  |  |  |  | -диам более 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.27 | дер |  |  | 5 590,12 |  |  |  | +59,30 |
| Выкашивание газонов с вывозом | п.11 | м2 | 5,08 | п.35 | м2 |  |  | 4,70 |  |  | +0,38 |  |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полынолистной и других карантинных объектов) | п.12 | м2 | 3,45 | тариф на такой вид услуги не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на идентичную услугу Кошение травы трактором Беларус 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.69 | м2 |  |  |  | 3,19 |  |  | +0,26 |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | п.13 | м2 | 13,41 | п 36 | м2 |  |  |  | 12,44 |  | +0,97 |  |
| Очистка ливнеприемников вручную с вывозом | п.14 | шт | 988,69 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка цветников летников в рабатки и клумбы | п.15 | шт | 23,94 | п. 56 | раст |  |  | 22,01 |  |  |  | +1,93 |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | п.16 | мп | 27,59 | п.59 | м |  |  | 25,46 |  |  |  | +2,13 |
| Копание уплотненных почв с разравниванием | п.17 | м2 | 51,58 | п.57 | м2 |  |  | 47,59 |  |  |  | +3,99 |
| Замена светильников НКУ | п.18 | шт | 4 049,87 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников светодиодных | п.19 | ш | 8 106,45 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | п.20 | шт | 4 002,54 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | п.21 | м | 148,79 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | п.22 | м | 69,84 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена лампы | п.23 | шт | 1 621,77 | тариф на такой вид услуги в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена патроны подвесного керамического | п.24 | шт | 1 217,25 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена контактора | п. 25 | шт | 3 208,41 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена фотореле | п. 26 | шт | 1 941,63 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | п. 27 | шт | 1 557,75 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена таймера | п. 28 | шт | 4 273,79 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прополка цветников с рыхление почвы при средней засоренности | п. 29 | м2 | 18,90 | п. 63 | м2 |  |  | 17,29 |  |  |  | +1,61 |
| Содержание фонтана | п.30 | шт | 1 057,80 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорожек от травы с вывозом | п.31 | м2 | 13,19 | п.43 | м2 |  |  | 12,15 |  |  |  | +1,04 |
| Обрезка роз с вывозом | п. 32 | шт | 25,98 | п.70 | Ку-ст |  |  | 23,81 |  |  |  | +2,17 |
| Очистка цветников от стеблей цветочных растений | п. 33 | м3 | 6,49 | п.71 | м2 |  |  | 5,98 |  |  |  | +0,51 |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | п. 34 | м3 | 612,93 | п.15 | м3 |  |  | 570,50 |  |  |  | +42,43 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (бревен) с вывозом | п. 35 | м3 | 468,82 | п.14 | м3 |  |  | 432,29 |  |  |  | +36,53 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (сено, листья) с вывозом | п. 36 | м3 | 478,46 | п.12 | м3 |  |  | 446,30 |  |  |  | +32,16 |
| Погрузка на автотранспорт мусора (ветки) с вывозом | п. 37 | м3 | 366,38 | п.13 | м3 |  |  | 337,90 |  |  |  | +28,48 |
| Заполнение песочниц песком вручную | п. 38 | м2 | 7 275,52 | п.72 | м2 |  |  | 6 715,47 |  |  |  | +560,05 |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | п. 39 | м2 | 6,58 | п.39 | м2 |  |  | 6,03 |  |  |  | +0,55 |
| Известковая окраска поверхностей | п. 40 | м2 | 65,67 | п.61 | м2 |  |  | 60,38 |  |  |  | +5,29 |
| Окраска поверхностей металлических | п. 41 | м2 | 83,07 | п.64 | м2 |  |  | 76,55 |  |  |  | +6,52 |
| Окраска поверхностей деревянных | п. 42 | м2 | 204,70 | п.65 | м2 |  |  | 188,60 |  |  |  | +16,10 |
| Покраска скамеек без спинки | п. 43 | шт | 96,19 | п.66 | м2 |  |  | 88,61 |  |  |  | +7,58 |
| Покраска скамеек со спинкой | п. 44 | шт | 236,86 | п.67 | м2 |  |  | 218,51 |  |  |  | +18,35 |
| Побелка бордюрного камня | п. 45 | м.п. | 11,78 | п.62 | мп |  |  | 10,78 |  |  |  | +1,00 |
| Покраска бордюрного камня | п. 46 | м.п. | 43,71 | п.58 | мп |  |  | 40,21 |  |  |  | +3,50 |
| Побелка деревьев | п. 47 | шт | 24,58 | п.73 | шт |  |  | 22,38 |  |  |  | +2,20 |
| Механизированный полив дорог | п.48 | м2 | 0,14 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полив цветочных растений и древесно-кустарниковых растений | п.49 | м2 | 2,64 | п.68 |  | м2 |  | 2,36 |  |  |  | +0,28 |
| Ремонт бордюр | п.50 | мп | 450,06 | п 74 |  |  | мп |  | 415,20 |  | +34,86 |  |
| Ремонт МАФ | п.51 | м2 | 518,73 | п.55 | м2 |  |  | 478,62 |  |  |  | +40,11 |
| Вывоз ограждения (установка/демонтаж) | п.52 |  | 100,84 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание растяжек | п.53 | шт. | 1 638,92 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | п.54 | м2 | 362,58 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | п.55 | шт | 7 830,69 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка скамеек | п.56 | шт | 24 827,40 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка ливневых решоток | п.57 | шт | 5 521,65 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка урн | п.58 | шт | 4 791,69 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка | п.59 | м2 | 1,30 | Такой вид услуги и тариф на него в Приложении 2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка земельных участков | п.60 | м2 | 268,33 | тариф на такой вид услуги в Приложении 2 не установлен, в коммерческом предложении предприятия такая услуга не предлагалась. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ  эффективного  использования бюджетных  средств при исполнении Муниципального  контракта №111 от 15.07. 2022г.

Таблица 12

| Наименование полученной услуги | Дата номер Акта приемки оказанных услуг | Ед. изм. | Данные стб. 8 Таблицы11 | Объем оказанных услуг | Сумма неэкономного использования бюд-жетных средств стб 4 *стб5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | Акт №35 от 28.07.2022 | м2 | +0,03 | 1 240 776 | +37 223,28 |
| Итого |  |  |  | 1 240 776 | +37 223,28 |
| Очистка урн от мусора с вывозом | Акт №35 от 28,07.2022 | шт | +2,59 | 4 008 | +10 380,72 |
|  | Акт №38 от 11.08.2022 |  |  | 4 008 | +10 380,72 |
|  | Акт №39 от 29.08.2022 |  |  | 5 010 | +12 975,90 |
| Итого |  |  |  | 13 026 | +33 737,34 |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | Акт №35 от 28,07.2022 | м2 | +0,97 | 2 950 | +2 861,50 |
|  | Акт №38 от 11.08.2022 |  |  | 7 733 | +7 501,01 |
|  | Акт №39 от 29.08.2022 |  |  | 1 264 | +1 226,08 |
|  | Акт №40 от 30.08.2022 |  |  | 140 | +135,80 |
|  | Акт №47 от 13.09.2022 |  |  | 3 543 | +3 436,71 |
| Итого |  |  |  | 15 630 | +15 161,10 |
| Выкашивание газонов с вывозом | Акт №35 от 28,07.2022 | м2 | +0,38 | 109 710 | +41 689,80 |
|  | Акт №38 от 10.08.2022 |  |  | 132 970 | +50 528,60 |
|  | Акт №39 от 29.08.2022 |  |  | 72 930 | +27 713,40 |
|  | Акт №40 от 30.08.2022 |  |  | 11 080 | +4 210,40 |
|  | Акт №47 от 13.09.2022 |  |  | 45 922,46 | +17 450,53 |
| Итого |  |  |  | 372 612,46 | +141 592,73 |
| Кошение травы трактором (в т. ч. амброзии полынолист-ной и других карантинных объектов) | Акт №35 от 28,07.2022 | м2 | +0,26 | 89 950 | +23 387 |
|  | Акт №38 от 11.08.2022 |  |  | 118 960 | +30 929,60 |
|  | Акт №39 от 29.08.2022 |  |  | 40 690 | +10 579,40 |
|  | Акт №40 от 30.08.2022 |  |  | 6 470 | +1 682,20 |
|  | Акт №47 от 13.09.2022 |  |  | 32 610 | +8 478,60 |
| Итого |  |  |  | 288 680 | +75 056,80 |
| Окраска поверхностей деревянных | Акт №39 от 29.08.2022 |  | +16,10 | 78 | +1 255,80 |
| Итого |  |  |  | 78 | 1 255,80 |
| Ремонт МАФ | Акт №38 от 10.08.2022 |  | +40,11 | 1,8 | +72,20 |
| Итого |  |  |  | 1,8 | +72,20 |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | Акт №39 от 29.08.2022 | м3 | +42,43 | 18 | +763,74 |
| Итого |  |  |  | 18 | +763,74 |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | Акт №39 от 29.08.2022 | м2 | +0,55 | 1 690 | +929,50 |
| Итого |  |  |  | 1 690 | +929,50 |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | Акт №39 от 29.08.2022 | мп | +2,13 | 160 | +340,80 |
| Итого |  |  |  | 160 | +340,80 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 306 133,29 |

Вышеуказанные услуги  выставлены Исполнителем  и оплачены Администрацией города Армянска в составе счетов и Платежных поручений:

- на основании Акта №35 приемки оказанных услуг от 28.07.2022 на общую сумму   1 202 301,72 руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному не предоставлена.; Счет на оплату №45 от 28 июля 2022г.; Платежное поручение №781676 от 29.07.2022;

-на основании Акта№38 приемки оказанных услуг от 11.08.2022 на общую сумму  1 593 040,31руб., Справки о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№48 от 11 августа 2022г. на сумму  1 593 040,31руб.; Платежное поручение №897281 от 17.08.2022;

- на основании  Акта№39 приемки оказанных услуг от 29.08.2022 на общую сумму 1 179 127,95руб., Справка о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№51 от  29 ав густа2022г.на сумму 1 179 127,95руб.; Платежное поручение №85078 от 30.08.2022.;

- на основании  Акта№40 приемки оказанных услуг от 29.08.2022 на общую сумму 499 708руб., Справка о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№52 от  30 августа2022г. на сумму 499 708 руб. Платежное поручение №102805 от 31.08.2022.;

- на основании  Акта№47 приемки оказанных услуг от 13.09.2022 на общую сумму 425 822,02руб., Справка о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№60 от  13 сентября 2022г. на сумму 425 822,02руб. Платежное поручение №186738 от 14.09.2022.;

В нарушение п. 2.7 Описания объекта закупки (Технического задания) Муниципального  контракта №111 от  15.07. 2022г. Исполнителем не велись Журналы учета оказанных услуг на обслуживаемых объектах.

В нарушение п. 3.1. Муниципального  контракта №111 от  15.07.2022г. Заявки Заказчика не содержат информации о необходимых объемах услуг.

В результате  бездействия администрации, выраженном в отсутствии контроля  за правильностью применения Муниципальным казенным предприятием «Благоустройство» тарифов в предоставленном коммерческом предложении на услуги и выполняемые работы,  (в нарушение п.  9.3 Порядка об установлении тарифов) и, как следствие, в Муниципальном  контракте №111от 15.07.2022г., допущено неэкономное использование бюджетных средств при исполнении контракта на сумму 306 133, 29 руб.,  что является нарушением Главным Распорядителем бюджетных средств  администрацией города Армянска норм  ст. 34 БК РФ в условиях высокой дотационности бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республика Крым.

Всего при исполнении контракта  использовано бюджетных средств в размере 4 900 000  руб.  с нарушением тарифов, установленных в Приложении 2 Постановления от 23.06.2022 №543.

1.6. Муниципальный контракт №133 от  13.09. 2022г.

Администрацией города Армянска  письменные запросы коммерческих предложений   для целей проведения процедуры выбора единственного поставщика  с целью  заключения контракта не делались. Запросы были устными (письмо Администрации исх. от 21.02.23 №407/02-02-08-10/2).

К расчету начальной (максимальной ) цены контракта Администрацией приняты  коммерческие предложения от:

- МКП «Благоустройство» муниципального образования  городской округ Армянск №311 от 24.06.2022;

-МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования городской округ» Армянск от 23.06.2022 №01-12/670;

- Коммерческие предложения от индивидуальных предпринимателей Станиславский В.П., Турчанский Д.В., Гирич Р.Н. и др.

В Расчете начальной (максимальной) цены контракта в  столбце , поименованном «Коммерч. предлож. №2 (руб.» использованы цены на услуги по благоустройству территории от МУП  «УЖКХ»,  не соответствующие  нормам  ч.3 ст.22 Закона №44-ФЗ- предприятию предложенные  в коммерческом предложении виды услуг и тарифы на них  Администрацией не утверждались.- предприятие  не имеет коммерческой возможности оказывать услуги, перечисленные в коммерческом предложения по указанным  расценкам. Администрацией города Армянск допущены нарушения положений:

-  ч. 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, в соответствии с которой при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- п.  9.3 Порядка об установлении тарифов- не осуществлен контроль за правильностью применения тарифов на предоставленные услуги и выполняемые работы.

По результатам  Протокола о рассмотрении заявки по согласованию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по оказанию услуг по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке и озеленения на  территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым  №6 от 12 сентября 2022г. заключен Муниципальный контракт №133 от 13.09.2022г

Заказчиком  выступает администрация города Армянска Республики Крым в лице   главы администрации Телиженко Василия Анатольевича, действующего на основании устава, Исполнителем -Муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в лице директора Догадаева Александра Петровича, действующего на основании устава.

Предмет контракта: услуги по содержанию объектов  благоустройства, санитарной очистке  и озеленения на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики  Крым (далее- услуги   в объеме, установленном  в Техническом задании (приложение 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее- Техническое задание),   Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  (п.1.1 Раздела 1 Муниципального контракта №133 от 13.09. 2022г.)

Цена  Контракта      4 900 000 руб.. Сумма цен единиц услуг   104 781,84 руб. (п.2.1, 2.2 Раздела 2 Муниципального контракта №133 от 13.09. 2022г.)

Цена единицы услуги  согласована Сторонами и указана в Приложении  2  к  Техническому заданию (Описание объекта закупки) «Перечень видов  и стоимости единицы услуг по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке и озеленения на  территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым», является неотъемлемой частью Контракта (абз. 2 п.2.2 Раздела 2 Муниципального контракта №133 от 13.09. 2022г.)

Источником  финансирования является бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (2.11. Раздела 2 Муниципального контракта №133 от 13.09. 2022г.)

Виды, объемы и сроки оказания услуг по Контракту определяются в Заявке в соответствии с Техническим заданием, с момента  подписания контракта по  31 декабря 2022г. включительно (п.3.1. Раздела 3 Муниципального контракта №133 от 13.09. 2022г.)

На дату  коммерческого предложения  МКП «Благоустройство» №311 от 24.06.2022;  и  подписания Муниципального контракта №133 от 13.09. 2022г.)  действовали тарифы  на платные услуги, оказываемые МКП «Благоустройство» для бюджетных учреждений  утвержденные в Приложении 2   Постановления от 23.06.2022 №543.

Таблица 13

| Информация Приложения 2 к Техническому заданию Муниципального контракта №133 от 13.09. 2022г «Перечень видов и стоимости единицы услуг по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке и озеленения на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в Приложении 2 Постановления администрации от 23.06.2022 №543 |  |  |  |  |  |  |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.4-стб.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Порядковый номер услуги в Приложении 2 к Техническому задаию | Ед. изм. | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 1 к Постановлению от 08.07.2021№571 | Ед. изм |  |  |  | Цена за услугу (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Подметание территорий с вывозом мусора | п.1 | м2 | 1,80 | п.41 | м2 |  |  |  | 1,65 |  |  |  | +0,15 |  |  |  |
| Механизированная уборка | п.2 | м2 | 0,27 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | п.3 | м2 | 0,13 | п.42 | м2 |  |  |  | 0,10 |  |  |  | +0,03 |  |  |  |
| Очистка урн от мусора с вывозом | п.4 | шт | 33,38 | п.38 | шт |  |  |  | 30,79 |  |  |  | +2,59 |  |  |  |
| Посадка саженцев деревьев | п.5 | шт | 3 298,23 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка роз | п.6 | шт | 299,43 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев с вывозом | п.7 | м3 | 6 986,64 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Валка деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - мягколиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.18 | м3 |  |  |  | 6 091,28 |  |  |  | +895,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.19 | м3 |  |  |  | 6 093,36 |  |  |  | +893,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.20 | м3 |  |  |  | 6 804,81 |  |  |  | +181,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.21 | м3 |  |  |  | 6 806,89 |  |  |  | +179,83 |  |  |  |
| Распиловка дерева стихийно поваленного | п.8 | м3 | 2 744,51 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Распиловка дерева поваленного ураганом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.16 | м3 |  |  |  | 2 272,21 |  |  |  | +472,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.17 | м3 |  |  |  | 2 794,61 |  |  |  | -50,10 |  |  |  |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | п.9 | шт | 5 533,29 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Глубокая обрезка деревьев с вывозом дер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.22 | м3 |  |  |  | 4 687,48 |  |  |  | +845,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | -более 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.23 | м3 |  |  |  | 5 469,88 |  |  |  | +63,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.24 | м3 |  |  |  | 4 689,56 |  |  |  | +843,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.17 | м3 |  |  |  | 5 471,96 |  |  |  | +61,33 |  |  |  |
| Омоложение деревьев с вывозом | п.10 | шт | 5 649,42 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Омоложение деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - диам до 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.26 | дер |  |  |  | 4 838,23 |  |  |  | +811,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам более 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.27 | дер |  |  |  | 5 590,12 |  |  |  | +59,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | - диам до 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.28 | дер |  |  |  | 4 840,31 |  |  |  | +809,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам более 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.29 | дер |  |  |  | 5 771,33 |  |  |  | -121,91 |  |  |  |
| Выкашивание газонов с вывозом | п.11 | м2 | 5,08 | п.35 | м2 |  |  |  |  | 4,70 |  |  | +0,38 |  |  |  |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полынолистной и других карантинных объектов) | п.12 | м2 | 3,45 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на идентичную услугу Кошение травы трактором Беларус 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.69 | м2 |  | 3,19 |  |  |  |  |  | +0,26 |  |  |  |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | п.13 | м2 | 13,41 | п.36 | м2 |  | 12,44 |  |  |  |  |  |  | +0,97 |  |  |
| Очистка дорожек от травы с вывозом | п.14 | м2 | 13,19 | п.43 | м2 |  | 12,15 |  |  |  |  |  |  | +1,04 |  |  |
| Очистка ливнеприемников вручную с вывозом | п.15 | шт | 988,69 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | п.16 | мп | 27,59 | п.59 | м |  |  |  | 25,46 |  |  |  | +2,13 |  |  |  |
| Копание уплотненных почв с разравниванием | п.17 | м2 | 51,58 | п.57 | м2 |  |  |  | 47,59 |  |  |  | +3,99 |  |  |  |
| Замена светильников | п.18 | шт | 4 049,87 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | п.19 | шт | 4 002,54 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | п.20 | м | 148,79 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | п.21 | м | 69,84 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена лампы | п.22 | шт | 1 621,77 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена патроны подвесного керамического | п.23 | шт | 1 217,25 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена контактора | п. 24 | шт | 3 208,41 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена фотореле | п. 25 | шт | 1 941,63 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | п. 26 | шт | 1 557,75 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена таймера | п. 27 | шт | 4 273,79 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прополка цветников с рыхление почвы при средней засоренности | п. 28 | м2 | 18,90 | п.63 | м2 |  |  |  | 17,29 |  |  |  | +1,69 |  |  |  |
| Обрезка роз с вывозом | п. 29 | шт | 25,98 | п70 | м2 |  |  |  | 23,81 |  |  |  | +2,17 |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | п. 30 | м3 | 612,93 | п.15 | м2 |  |  |  | 570,50 |  |  |  | +42,43 |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (бревен) с вывозом | п. 31 | м3 | 468,82 | п. 14 | м3 |  |  |  | 432,29 |  |  |  | +36,53 |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (сено, листья) с вывозом | п. 32 | м3 | 478,46 | п. 12 | м3 |  |  |  | 446,30 |  |  |  | +32,16 |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (ветки) с вывозом | п. 33 | м3 | 366,38 | п. 13 | м3 |  |  |  | 337,90 |  |  |  | +28,48 |  |  |  |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | п. 34 | м2 | 6,58 | п. 39 | м2 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | +0,55 |  |  |  |
| Известковая окраска поверхностей | п. 35 | м2 | 65,67 | п. 61 | м2 |  |  |  | 60,38 |  |  |  | +5,29 |  |  |  |
| Окраска поверхностей металлических | п. 36 | м2 | 83,07 | п. 64 | м2 |  |  |  | 76,55 |  |  |  | +6,52 |  |  |  |
| Окраска поверхностей деревянных | п. 37 | м2 | 204,70 | п. 65 | м2 |  |  |  | 188,60 |  |  |  | +16,10 |  |  |  |
| Побелка бордюрного камня | п. 38 | м.п. | 11,78 | п. 62 | пм |  |  |  | 10,78 |  |  |  | +1,00 |  |  |  |
| Покраска бордюрного камня | п. 39 | м.п. | 43,71 | п. 58 | пм |  |  |  | 40,21 |  |  |  | +3,50 |  |  |  |
| Механизированный полив дорог | п.40 | м2 | 0,14 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт бордюр | п.41 | мп | 450,06 | п. 74 | мп |  |  |  | 415,20 |  |  |  | +34,86 |  |  |  |
| Ремонт МАФ | п.42 | м2 | 518,73 | п.55 | м2 |  |  |  | 478,62 |  |  |  | +40,11 |  |  |  |
| Вывоз ограждения (установка/демонтаж) | п.43 | шт | 100,84 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание растяжек | п.44 | шт. | 1 638,92 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | п.45 | шт | 362,58 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | п.46 | шт | 7 830,69 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений | п.47 | м2 | 2,64 | п.68 | м2 |  |  |  | 2,36 |  |  |  | +0,28 |  |  |  |
| Очистка цветников от стеблей цветочных растений | п.48 | м2 | 6,49 | п.71 | м2 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | +0,51 |  |  |  |
| Содержание фонтана | п.49 | шт | 1 057,80 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполнение песочниц песком вручную | п.50 | м2 | 7 275,52 | п.72 |  | м2 |  |  |  |  | 6 715,47 | +560,05 |  |  |  |  |
| Установка скамеек | п.51 | шт | 24 827,40 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Установка ливневых решоток | п.52 | шт | 5 521,65 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка урн | п.53 | шт | 4 791,69 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка земельных участков | п.54 | м2 | 250,0 | В Приложении 2 такой вид услуги и тариф на нее не установлен, в коммерческом предложении предприятия такая услуга не предлагалась. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территории от снега | п.55 | м2 | 2,80 | в Приложении2 установлен тариф на идентичную услугу Очистка дорожек от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.44 | м2 |  |  |  | 2,54 |  |  |  | +0,26 |  |  |  |
| Очистка территории от наледи | п.56 | м2 | 6,08 | в Приложении2 установлен тариф на идентичную услугу Очистка дорожек от наледи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.45 | м2 |  |  |  | 5,59 |  |  |  | +0,49 |  |  |  |
| Механизированное сгребание снега | п.57 | м2 | 0,09 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посыпка территории ПГС вручную | п.58 | м2 | 8,92 | в Приложении2 установлен тариф на идентичную услугу Посыпка дорожек ПГС вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п46 | м2 |  |  | 8,15 |  |  |  | +0,77 |  |  |  |  |
| Посыпка территории ПГС механизированная | п.59 | м2 | 0,30 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ  эффективности использования бюджетных  средств при исполнении Муниципального  контракта №133 от 13.09. 2022г.

Таблица 14

| Наименование полученной услуги | Дата номер Акта приемки оказанных услуг | Ед. изм. | Данные стб. 8 Таблицы 13 | Объем оказанных услуг | Сумма неэкономного использования бюд-жетных средств стб 4 *стб5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистка территорий от случайного мусора | Акт №50 от 28.09.2022 | м2 | +0,03 | 3 945 958 | +118 378,74 |
|  | Акт №57 от 14.10.2022 |  |  | 3 803 568 | +114 107,04 |
|  | Акт №59 от 25.10.2022 |  |  | 6 715,92 | +201,48 |
| Итого |  |  |  | 7 756 241,92 | +232 687,26 |
| Очистка урн от мусора с вывозом | Акт №50 от 28.09.2022 | шт | +2,59 | 4 676 | +12 110,84 |
|  | Акт №57 от 14.10.2022 |  |  | 4 676 | +12 110,8 |
| Итого |  |  |  | 9 352 | +24 221,68 |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | Акт №50 от 28.09.2022 | м2 | +0,55 | 90 000 | +49 500 |
|  |  |  |  | 106 030 | +58 316,50 |
| Итого |  |  |  | 196 030 | +107 816,50 |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | Акт №50 от 28.09.2022 | м2 | +0,97 | 840 | +814,80 |
| Итого |  |  |  | 840 | +814,80 |
| Выкашивание газонов с вывозом | Акт №50 от 28.09.2022 | м2 | +0,38 | 69 800 | +26 524,00 |
|  | Акт №59 от |  |  | 6 180 | +2 348,40 |
| Итого |  |  |  | 75 980 | +28 872,40 |
| Кошение травы трактором (в т. ч. амброзии полынолист-ной и других карантинных объектов) | Акт №50 от 28.09.2022 | м2 | +0,26 | 19 900 | +5 174 |
| Итого |  |  |  | 19 900 | +5 174 |
| Подметание территорий с вывозом мусора | Акт №50 от 28.09.20 | м2 | +0,15 | 21 100 | +3 165 |
| Итого |  |  |  | 21 100 | +3 165,0 |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | Акт №50 от 28.09.20 | мп | +2,13 | 17 010 | +36 231,30 |
| Итого |  |  |  | 17 010 | +36 231,30 |
| Окраска поверхностей деревянных | Акт №50 от 28.09.20 | м2 | +16,10 | 214,8 | +3 458,28 |
| Итого |  |  |  | 214,8 | +3 458,28 |
| Окраска поверхностей металлических | Акт №50 от 28.09.2022 | м2 | +6,52 | 24 | +156,48 |
| Итого |  |  |  | 24 | +156,48 |
| Побелка бордюрного камня | Акт №50 от 28.09.2022 | мп | +1,00 | 2 870 | +2 870 |
| Итого |  |  |  | 2 870 | +2 870 |
| Известковая окраска поверхностей | Акт №50 от 28.09.2022 | м2 | +5,29 | 223,5 | +1 182,31 |
| Итого |  |  |  | 223,5 | +1 182,32 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы при средней засоренности | Акт №50 от 28.09.2022 | м2 | +1,69 | 433 | +731,77 |
| Итого |  |  |  | 433 | +731,77 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | +447 381,79 |

Вышеуказанные услуги  выставлены Исполнителем  и оплачены Администрацией города Армянска в составе счетов и Платежных поручений:

- на основании Акта №50 приемки оказанных услуг от 28.09.2022 на общую сумму   2 672 919,23руб., Справка о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному не предоставлена.; Счет на оплату №65 от 28 сентября 2022г.  на сумму 2 672 919,23руб; Платежное поручение №301842 от 29.09.2022 на сумму 2 672 919,23руб;

-на основании Акта№57 приемки оказанных услуг от 14.10.2022 на общую сумму  1 815 582,09руб., Справка о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№74 от 14 октября 2022г. на сумму  1 815 585,09руб.; Платежное поручение №438374 от 18.10.2022;

- на основании  Акта№59 приемки оказанных услуг от 25.10.2022 на общую сумму  411 498,68руб., Справка о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№76 от  25 октября 2022г. на сумму  411 498,68 руб.; Платежное поручение №525562 от 28.10.2022.;

В нарушение п. 2.7 Описания объекта закупки (Технического задания) Муниципального  контракта №133 от  13.09. 2022г. Исполнителем не велись Журналы учета оказанных услуг на обслуживаемых объектах.

В нарушение п. 3.1. Муниципального  контракта №133 от  13.09.2022г. Заявки Заказчика не содержат информации о необходимых объемах услуг.

В результате  бездействия администрации, выраженном в отсутствии контроля  за правильностью применения Муниципальным казенным предприятием «Благоустройство» тарифов в предоставленном коммерческом предложении на услуги и выполняемые работы,  (в нарушение п.  9.3 Порядка об установлении тарифов) и, как следствие, в Муниципальном  контракте№133 от 13.09. 2022г.,  что привело к неэффективному (неэкономному) использованию бюджетных средств  при исполнении контракта на сумму 447 381,79 руб.,  что является нарушением Главным Распорядителем бюджетных средств  администрацией города Армянска норм  ст. 34 БК РФ в условиях высокой дотационности бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республика Крым.

Всего при исполнении контракта  использовано бюджетных средств в размере  4 900 000 руб.  с нарушением тарифов, установленных  в Приложении 2  Постановления от 23.06.2022 №543.

1.7. Муниципальный контракт №164 от  27.10. 2022г.

Администрацией города Армянска  письменные запросы коммерческих предложений   для целей проведения процедуры выбора единственного поставщика  с целью  заключения контракта не делались. Запросы были устными (письмо Администрации исх. от 21.02.23 №407/02-02-08-10/2).

К расчету начальной (максимальной ) цены контракта Администрацией приняты  коммерческие предложения от:

- МКП «Благоустройство» муниципального образования  городской округ Армянск №311 от 24.06.2022;

-МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования городской округ» Армянск от 23.06.2022 №01-12/670;

- Коммерческие предложения от индивидуальных предпринимателей Станиславский В.П., Турчанский Д.В., Гирич Р.Н. и др.

В Расчете начальной (максимальной) цены контракта в  столбце , поименованном «Коммерч. предлож. №2 (руб.» использованы цены на услуги по благоустройству территории от МУП  «УЖКХ»,  не соответствующие  нормам  ч.3 ст.22 Закона № 44-ФЗ- предприятию предложенные  в коммерческом предложении виды услуг и тарифы на них  Администрацией не утверждались.- предприятие  не имеет коммерческой возможности оказывать услуги, перечисленные в коммерческом предложения по указанным  расценкам. Администрацией города Армянск допущены нарушения положений:

-  ч. 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, в соответствии с которой при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- п.  9.3 Порядка об установлении тарифов- не осуществлен контроль за правильностью применения тарифов на предоставленные услуги и выполняемые работы.

По результатам  Протокола о рассмотрении заявки по согласованию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по оказанию услуг по  содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке и озеленения на  территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым  №7от 26  октября 2022г. заключен Муниципальный контракт №164 от 27.10.2022г.

Заказчиком  выступает администрация города Армянска Республики Крым в лице   главы администрации Телиженко Василия Анатольевича, действующего на основании устава, Исполнителем -Муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в лице директора Догадаева Александра Петровича, действующего на основании устава.

Предмет контракта: услуги по содержанию объектов  благоустройства, санитарной очистке  и озеленения на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики  Крым (далее- услуги   в объеме, установленном  в Техническом задании (приложение 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее- Техническое задание),   Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  (п.1.1 Раздела 1 Муниципального контракта №164 от 27.10. 2022г.)

Цена  Контракта      4 007 000 руб.. Сумма цен единиц услуг   104 781,84 руб. (п.2.1, 2.2 Раздела 2 Муниципального контракта №164 от 27.10. 2022г.)

Цена единицы услуги  согласована Сторонами и указана в Приложении  2  к  Техническому заданию (Описание объекта закупки) «Перечень видов  и стоимости единицы услуг по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке и озеленения на  территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым», является неотъемлемой частью Контракта (абз. 2 п.2.2 Раздела 2 Муниципального контракта №164 от 27.10. 2022г.)

Источником  финансирования является бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (2.11. Раздела 2 Муниципального контракта №164 от 27.10. 2022г.)

Виды, объемы и сроки оказания услуг по Контракту определяются в Заявке в соответствии с Техническим заданием, с момента  подписания контракта по  31 декабря 2022г. включительно (п.3.1. Раздела 3 Муниципального контракта №164 от 27.10. 2022г.)

На дату  коммерческого предложения  МКП «Благоустройство» №311 от 24.06.2022;  и  подписания Муниципального контракта №164от 27.10. 2022г. действовали тарифы  на платные услуги, оказываемые МКП «Благоустройство» для бюджетных учреждений  утвержденные в Приложении 2  Постановления от 23.06.2022 №543.

Анализ соответствия тарифов,

применённых в Приложении 2 к Техническому заданию

Муниципального контракта №164 от 27.10 . 2022г.

муниципальному правовому акту

Таблица 15

| Информация Приложения 2 к Техническому заданию Муниципального контракта №164 от 27.10. 2022г «Перечень видов и стоимости единицы услуг по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке и озеленения на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  | Тарифы на платные услуги МКП «Благоустройство» для бюджетных организаций, утвержденные в Приложении 2 Постановления администрации от 23.06.2022 №543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | завышение (+), занижение (-) стб.4-стб.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Порядковый номер услуги в Приложении 2 к Техническому задаию | Ед. изм. | Цена за услугу (руб.) | Порядковый номер услуги в Приложении 1 к Постановлению от 23.06.2022№543 |  | Ед. изм |  |  |  | Цена за услугу (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Подметание территорий с вывозом мусора | п.1 | м2 | 1,80 | п.41 |  | м2 |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  | +0,15 |  |  |  |
| Механизированная уборка | п.2 | м2 | 0,27 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | п.3 | м2 | 0,13 | п.42 |  | м2 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | +0,03 |  |  |  |
| Очистка урн от мусора с вывозом | п.4 | шт | 33,38 | п.38 |  | шт |  |  |  | 30,79 |  |  |  |  | +2,59 |  |  |  |
| Посадка саженцев деревьев | п.5 | шт | 3 298,23 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка роз | п.6 | шт | 299,43 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев с вывозом | п.7 | м3 | 6 986,64 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Валка деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - мягколиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.18 |  | м3 |  |  |  | 6 091,28 |  |  |  |  | +895,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.19 |  | м3 |  |  |  | 6 093,36 |  |  |  |  | +893,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.20 |  | м3 |  |  |  | 6 804,81 |  |  |  |  | +181,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственных пород (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.21 |  | м3 |  |  |  | 6 806,89 |  |  |  |  | +179,83 |  |  |  |
| Распиловка дерева стихийно поваленного | п.8 | м3 | 2 744,51 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Распиловка дерева поваленного ураганом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягколиственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.16 |  | м3 |  |  |  | 2 272,21 |  |  |  |  | +472,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | -твердолиственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.17 |  | м3 |  |  |  | 2 794,61 |  |  |  |  | -50,10 |  |  |  |
| Глубокая обрезка деревьев с вывозом | п.9 | шт | 5 533,29 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Глубокая обрезка деревьев с вывозом дер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.22 |  | м3 |  |  |  | 4 687,48 |  |  |  |  | +845,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | -более 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.23 |  | м3 |  |  |  | 5 469,88 |  |  |  |  | +63,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. до 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.24 |  | м3 |  |  |  | 4 689,56 |  |  |  |  | +843,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам. более 400мм (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.25 |  | м3 |  |  |  | 5 471,96 |  |  |  |  | +61,33 |  |  |  |
| Омоложение деревьев с вывозом | п.10 | шт | 5 649,42 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на услугу Омоложение деревьев с вывозом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - диам до 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.26 |  | дер |  |  |  | 4 838,23 |  |  |  |  | +811,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам более 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.27 |  | дер |  |  |  | 5 590,12 |  |  |  |  | +59,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | - диам до 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.28 |  | дер |  |  |  | 4 840,31 |  |  |  |  | +809,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | -диам более 50 см (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.29 |  | дер |  |  |  | 5 771,33 |  |  |  |  | -121,91 |  |  |  |
| Выкашивание газонов с вывозом | п.11 | м2 | 5,08 | п.35 |  | м2 |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  | +0,38 |  |  |  |
| Кошение травы трактором (в т.ч. амброзии полынолистной и других карантинных объектов) | п.12 | м2 | 3,45 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен тариф на идентичную услугу Кошение травы трактором Беларус 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.69 |  | м2 |  | 3,19 |  |  |  |  |  |  | +0,26 |  |  |  |
| Стрижка живой изгороди твердолиственных пород с вывозом | п.13 | м2 | 13,41 | п.36 |  | м2 |  | 12,44 |  |  |  |  |  |  |  | +0,97 |  |  |
| Очистка дорожек от травы с вывозом | п.14 | м2 | 13,19 | п.43 |  | м2 |  | 12,15 |  |  |  |  |  |  |  | +1,04 |  |  |
| Очистка ливнеприемников вручную с вывозом | п.15 | шт | 988,69 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | п.16 | мп | 27,59 | п.59 |  | м |  |  |  | 25,46 |  |  |  |  | +2,13 |  |  |  |
| Копание уплотненных почв с разравниванием | п.17 | м2 | 51,58 | п.57 |  | м2 |  |  |  | 47,59 |  |  |  |  | +3,99 |  |  |  |
| Замена светильников | п.18 | шт | 4 049,87 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников Шар | п.19 | шт | 4 002,54 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии СИП | п.20 | м | 148,79 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабельной линии АВВГ | п.21 | м | 69,84 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена лампы | п.22 | шт | 1 621,77 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена патроны подвесного керамического | п.23 | шт | 1 217,25 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена контактора | п. 24 | шт | 3 208,41 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена фотореле | п. 25 | шт | 1 941,63 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена автоматического выключателя | п. 26 | шт | 1 557,75 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена таймера | п. 27 | шт | 4 273,79 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прополка цветников с рыхление почвы при средней засоренности | п. 28 | м2 | 18,90 | п.63 |  | м2 |  |  |  | 17,29 |  |  |  |  | +1,69 |  |  |  |
| Обрезка роз с вывозом | п. 29 | шт | 25,98 | п70 |  | м2 |  |  |  | 23,81 |  |  |  |  | +2,17 |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора с вывозом | п. 30 | м3 | 612,93 | п.15 |  | м2 |  |  |  | 570,50 |  |  |  |  | +42,43 |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (бревен) с вывозом | п. 31 | м3 | 468,82 | п. 14 |  | м3 |  |  |  | 432,29 |  |  |  |  | +36,53 |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (сено, листья) с вывозом | п. 32 | м3 | 478,46 | п. 12 |  | м3 |  |  |  | 446,30 |  |  |  |  | +32,16 |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт мусора (ветки) с вывозом | п. 33 | м3 | 366,38 | п. 13 |  | м3 |  |  |  | 337,90 |  |  |  |  | +28,48 |  |  |  |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | п. 34 | м2 | 6,58 | п. 39 |  | м2 |  |  |  | 6,03 |  |  |  |  | +0,55 |  |  |  |
| Известковая окраска поверхностей | п. 35 | м2 | 65,67 | п. 61 |  | м2 |  |  |  | 60,38 |  |  |  |  | +5,29 |  |  |  |
| Окраска поверхностей металлических | п. 36 | м2 | 83,07 | п. 64 |  | м2 |  |  |  | 76,55 |  |  |  |  | +6,52 |  |  |  |
| Окраска поверхностей деревянных | п. 37 | м2 | 204,70 | п. 65 |  | м2 |  |  |  | 188,60 |  |  |  |  | +16,10 |  |  |  |
| Побелка бордюрного камня | п. 38 | м.п. | 11,78 | п. 62 |  | пм |  |  |  | 10,78 |  |  |  |  | +1,00 |  |  |  |
| Покраска бордюрного камня | п. 39 | м.п. | 43,71 | п. 58 |  | пм |  |  |  | 40,21 |  |  |  |  | +3,50 |  |  |  |
| Механизированный полив дорог | п.40 | м2 | 0,14 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт бордюр | п.41 | мп | 450,06 | п. 74 |  | мп |  |  |  | 415,20 |  |  |  |  | +34,86 |  |  |  |
| Ремонт МАФ | п.42 | м2 | 518,73 | п.55 |  | м2 |  |  |  | 478,62 |  |  |  |  | +40,11 |  |  |  |
| Вывоз ограждения (установка/демонтаж) | п.43 | шт | 100,84 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание растяжек | п.44 | шт. | 1 638,92 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание флагов | п.45 | шт | 362,58 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расклейка социальной рекламы | п.46 | шт | 7 830,69 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений | п.47 | м2 | 2,64 | п.68 |  | м2 |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  | +0,28 |  |  |  |
| Очистка цветников от стеблей цветочных растений | п.48 | м2 | 6,49 | п.71 |  | м2 |  |  |  | 5,98 |  |  |  |  | +0,51 |  |  |  |
| Содержание фонтана | п.49 | шт | 1 057,80 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполнение песочниц песком вручную | п.50 | м2 | 7 275,52 | п.72 |  |  | м2 |  |  |  |  | 6 715,47 |  | +560,05 |  |  |  |  |
| Установка скамеек | п.51 | шт | 24 827,40 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Установка ливневых решоток | п.52 | шт | 5 521,65 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка урн | п.53 | шт | 4 791,69 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка земельных участков | п.54 | м2 | 250,0 | В Приложении 2 такой вид услуги и тариф на нее не установлен, в коммерческом предложении предприятия такая услуга не предлагалась. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территории от снега | п.55 | м2 | 2,80 | в Приложении2 установлен тариф на идентичную услугу Очистка дорожек от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.44 |  | м2 |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  | +0,26 |  |  |  |
| Очистка территории от наледи | п.56 | м2 | 6,08 | в Приложении2 установлен тариф на идентичную услугу Очистка дорожек от наледи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.45 |  | м2 |  |  |  | 5,59 |  |  |  |  | +0,49 |  |  |  |
| Механизированное сгребание снега | п.57 | м2 | 0,09 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посыпка территории ПГС вручную | п.58 | м2 | 8,92 | в Приложении2 установлен тариф на идентичную услуг Посыпка дорожек ПГС вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.46 | м2 |  |  |  | 8,15 |  |  |  | +0,77 |  |  |  |  |  |
| Посыпка территории ПГС механизированная | п.59 | м2 | 0,30 | Такой тариф на такой вид услуги в Приложении2 не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ  эффективности использования бюджетных  средств при исполнении Муниципального  контракта №164 от 27.10. 2022г.

Таблица 16

| Наименование полученной услуги | Дата номер Акта приемки оказанных услуг | Ед. изм. | Данные стб. 8 Таблицы 15 | Объем оказанных услуг | Сумма неэкономного использования бюд-жетных средств стб 4 *стб5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистка территорий от случайного мусора | Акт №66 от 08.11.2022 | м2 | +0,03 | 2 521 632 | +75 648,96 |
|  | Акт №67 от 25.11.2022 |  |  | 3 112 440 | +93 373,20 |
| Итого |  |  |  | 5 634 072 | +169 022,16 |
| Очистка урн от мусора с вывозом | Акт №66 от 08.11.2022 | шт | +2,59 | 3 340 | +8 650,60 |
|  | Акт №67 от 25.11.2022 |  |  | 4 676 | +12 110,84 |
| Итого |  |  |  | 8 016 | +20 761,44 |
| Уборка территорий от опавших листьев, сучьев с вывозом мусора | Акт №66 от 08.11.2022 | м2 | +0,55 | 71 330 | +39 231,50 |
|  | Акт №67 от 25.11.2022 |  |  | 144 515,02 | +79 483,26 |
| Итого |  |  |  | 215 845,05 | +118 714,76 |
| Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом | Акт №66 от 08.11.2022 | мп | +2,13 | 5 920 | +12 609,60 |
|  | Акт №67 от 25.11.2022 |  |  | 6 440 | +13 717,20 |
| Итого |  |  |  | +12 360 | +26 326,80 |
| Копание уплотненных почв с разравниванием | Акт №67 от 25.11.2022 | м2 | +3,99 | 3 534 | +14 100,66 |
| Итого |  |  |  | 3 534 | +14 100,66 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | +348 925,82 |

Вышеуказанные услуги  выставлены Исполнителем  и оплачены Администрацией города Армянска в составе счетов и Платежных поручений:

- на основании Акта №66 приемки оказанных услуг от 08.11.2022 на общую сумму   1 502 606,23руб., Справка о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному не предоставлена; Счет на оплату №83 от 08 ноября 2022г.; Платежное поручение №603470 от 10.11.2022;

-на основании Акта№67 приемки оказанных услуг от 25.11.2022 на общую сумму  2 504 393,77руб., Справка о стоимости оказанных услуг и затрат по муниципальному контракту не предоставлена; Счета на оплату№84 от  25 ноября 2022г. на сумму   2 504 393,77 руб.; Платежное поручение №741399 от 29.11.2022.

В нарушение п. 3.1. Муниципального  контракта №164 от  27.10.2022г. Заявки Заказчика не содержат информации о необходимых объемах услуг.

Отсутствии контроля  за правильностью применения Муниципальным казенным предприятием «Благоустройство» тарифов в предоставленном коммерческом предложении на услуги и выполняемые работы,  (в нарушение п.  9.3 Порядка об установлении тарифов) привело к необоснованному завышению цен  на услуги МКП «Благоустройство»  в Муниципальном  контракте №1 от  12 января  2021г.   Данное  привело к неэффективному (неэкономному) использованию бюджетных средств  при исполнениии контракта в условиях высокой дотационности бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республика  Крым  на сумму348 925,82 руб.,   что является нарушением Главным Распорядителем бюджетных средств  администрацией города Армянска норм  ст. 34 БК РФ.

Всего при исполнении контракта  использовано бюджетных средств в размере 4 007 000 руб. с нарушением тарифов, установленных  в Приложении 2  Постановления от 23.06.2022 №543.

1.7.  Эффективность мероприятий муниципальной программы

1)  Исследованные в рамках экспертного мероприятия контракты  заключались Администрацией  с целью исполнения Мероприятия 3.3   «Расходы на благоустройство территорий  муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»  Основного мероприятия 3 «Благоустройство территорий, санитарная очистка и содержание территории муниципального образования городской округ  Армянск Республики Крым» в рамках муниципальной программы «Формирование  современной городской среды муниципального образования  городской округ Армянск Республики Крым», утвержденной Постановлением администрации города Армянска  от 29.11.2017 №875 (с изменениями).

При выборочной проверке  муниципальных контрактов установлено (сводная информация)

Таблица 17

| № п/п | №, дата Контракта | Исполнено, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по контракту | в т.ч. неэффективное (неэкономное) использование |
| 1 | №1 от 12.01.2021 | 4 900 000 | 192 967,10 |
| 2 | №71 от 11.05.2021 | 4 900 000 | 469 432,85 |
|  | Итого в 2021г. | 9 800 000 | 662 399,95 |
| 3 | №117 от 20.08.2021 (действовал в 2022г) | 4 900 000 | 431 083,81 |
| 4 | №91 от 24.05.2022 | 4 900 000 | 312 616,14 |
| 5 | №111 от 15.07.2022 | 4 900 000 | 306 133,29 |
| 6 | №133 от 13.09.2022 | 4 900 000 | 447 381,79 |
| 7 | №164 от 27.10.2022 | 4 007 000 | 348 925,82 |
|  | Итого в 2022г. | 23 607 000 | 1 846 140,85 |
|  | ВСЕГО | 33 407 000 | 2 508 540,80 |

Отсутствии контроля  со стороны Администрации  за правильностью применения Муниципальным казенным предприятием «Благоустройство» тарифов в предоставленных коммерческих предложениях на услуги и выполняемые работы,  (в нарушение п.  9.3 Порядка об установлении тарифов) привело к необоснованному завышению цен  на услуги МКП «Благоустройство»  в  исследованных Муниципальных  контрактах.

Всего при исполнении контрактов на  благоустройство и санитарную очистку территорий муниципального образования  использовано бюджетных средств в размере 33 407 000 руб. с нарушением тарифов, установленных  в Постановлениями администрации города Армянска  от 08.10.2020 №605, от 08.07.2021 №571, от 14.09.201 №756, от 23.06.2022 №543.

Данное  привело к неэффективному (неэкономному) использованию бюджетных средств в условиях высокой дотационности бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республика  Крым  на сумму 2 508 540,80руб.,   что является нарушением Главным Распорядителем бюджетных средств  администрацией города Армянска норм  ст. 34 БК РФ  и норм п. 1 ч.1 ст. 39 Устава муниципального образования городской округ  Армянск.

2) Работники администрации,  являющиеся членами  аукционных комиссий, комиссий  по согласованию закупок у единственного поставщика (Николаенко А.А., Черненко А.А.,  Андреев М.А.,  Кокорина Е.В.,    Фомина  А.А.) являются  так же членами комиссии по установлению тарифов для  МКП «Благоустройство» и МУП «УЖКХ»  (согласно предоставленных Протоколов заседания комиссии по рассмотрению тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым)

-   председатель комиссии Николаенко А.А.;

-заместитель председателя -Черненко А.А.;

- члены комиссии Андреев М.А.,   Кокорина Е.В.,  Фомина А.А.;

то есть члены комиссии по закупкам (Николаенко А.А., Черненко А.А., Андреев М.А., Кокорина Е.В.)  были осведомлены о фактически установленных Постановлениями Администрации тарифах для МКП «Благоустройства»  и для МУП «УЖКХ».

Данное свидетельствует о том, что  учреждение (Администрация города Армянска) имело возможность  получить услуги по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципального образования  с использованием меньшего объёма бюджетных средств.

3) Контрольно-счетный орган в Заключении экспертно-аналитического мероприятия  на муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (№26 от 18.10.2022) подробно  указывал  на недопустимость  нарушения норм Закона № 44-ФЗ, недопустимость применения коммерческих предложении от  юрлиц, не имеющих таких коммерческих возможностей, как  в случае муниципальными предприятиями МУП «УЖКХ»  и МКП «Благоустройство» и недопустимость применения тарифов, не соответствующих  установленным нормативным правовым актом. Не смотря на это Администрацией заключен и  исполнен контракт №164 от 27.10.2022 с нарушением  установленных тарифов.

4) В нарушение  п.1.5 Порядка об установлении тарифов,  п. 5.2 и 5.3 Уставов предприятий  МУП «УЖКХ» города Армянска и МКП «Благоустройство»  в коммерческой деятельности используют не установленные для них нормативным правовым актом тарифы на работы и услуги.

5)    Постановлением администрации города Армянска от 25.06.2021 №522  утверждены правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее- Правила содержания зеленых насаждений).

Правилами содержания зеленых насаждений  установлено:

- п.1.11   Содержание зеленых насаждений на территории муниципального образования- это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами  благоустройства озелененных территорий, включает:  обрезку деревьев и кустарников, рыхление почвы, удаление сорняков, полив, удаление сухих и аварийных растений, очистка территории от мусора, стрижка газонов, уборка мусора, подметание, удаление снега, посыпка песком дорожек работы по уходу за песочницами, цветниками;

-п.1.13 объекты зеленого фонда: территории общего пользования (парки, скверы, бульвары и т.д.),  территории специального назначения (улицы, дороги, кладбища и т.д.);

- в п. 4.8. ведение учета зеленый насаждений  в целях эффективного содержания и охраны зеленых насаждений. Учет ведется на  основании     данных инвентаризации. Уполномоченные органы администрации муниципального образования, осуществляющие содержание зеленых насаждений, ведут реестр зеленых насаждений, содержащий информацию о  расположении и площади земельных участков под зелеными насаждениями, о характеристиках, видовой принадлежности зеленных насаждений. Реестр размещается на  сайте муниципального образования;

- в пунктах 5.6-5.11 ежегодная плановая оценка, оперативный осмотр  всех зеленых насаждений  и элементов благоустройства проводится в течение вегетационного периода. Осмотры проводится с целью проверки их состояния, уточняются  объемы работ. По данным осмотров составляется ведомость дефектов и   перечень  необходимых мероприятий.

Фактически инвентаризация  зеленых насаждений не проводилась  (п.6 письма Администрации исх.  от 07.02.2023 №126/02-02-08-10/2).   На  сайте муниципального образования наличие  Реестра зеленых насаждений не установлено, реестр не ведется (п.7 письма Администрации исх.  от 07.02.2023 №126/02-02-08-10/2).

Осмотры  зеленых насаждений не производятся (п.10 письма Администрации (исх.  от 07.02.2023 №126/02-02-08-10/2),  дефектные ведомости не составляются. По мнению контрольно-счетного органа именно поэтому в Заявках  Администрации на выполнение перечня работ не указаны объемы работ, услуг.

Результатом не проведения осмотров является  не установление в запросах коммерческих предложений  параметров деревьев (их диаметры) и их пород (мягколиственные, твердолиственные) к валке, омоложению, обрезке. И, как следствие, не отражение потенциальным  Исполнителем в своих коммерческих предложениях такой   детализации. Так же  это приводит к отражению в конт-трактах  работ с деревьями (валка, омоложение, обрезка) без необходимой, корректной детализации  касающейся диаметров деревьев и иной (мягколиственные, твердолиственные),  поскольку тарифы для МКП «Благоустройство» утверждены с такой детализацией.

5)    Установленные нарушения являются следствием не   проведения в Администрации мероприятий  внутреннего муниципального финансового контроля за  определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальной  суммы цен единиц услуг в нарушение норм

п.3 ч.8 ст.99  Федерального закона  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,    что, в свою очередь, приводит к неисполнению норм   ст. 34  Бюджетного кодекса Российской Федерации, приводит к   неэффективному (неэкономному)  использованию бюджетных средств при высокой дотационности бюджета муниципального образования.

В нарушение норм п.1 ч.1 ст. 39  Устава муниципального образования, п.1.3 Положения об администрации Администрация не руководствовалась

в своей деятельности  муниципальными нормативными правовыми актами.

Рекомендации

Администрации города Армянска:

- Установить виновных  в допущенных нарушениях, принять к ним меры дисциплинарного воздействия. Информацию предоставить в Контрольно-счетный орган до 31 мая 2023г.

- Привести  перечень услуг (работ)  и тарифы на них, устанавливаемые для МКП «Благоустройство», в соответствие с теми видами  услуг (работ), которые фактически предприятием выполняются для нужд муниципального образования.

- При заключении договоров по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципального образования обеспечивать  соблюдение   норм Закона №44-ФЗ,  нормативных правовых актов, установивших тарифы.

- Обеспечить контроль  за  соблюдением норм Закона №44-ФЗ  при формировании начальной (максимальной)  цены контракта.

- Обеспечивать контроль за применением  муниципальными предприятиями установленных нормативными правовыми актами тарифов на услуги (работы).