Утверждаю

председатель контрольно-счетного органа города Армянска Республики Крым

________________ Н.Л. Никулина

«____»_______________2023 года

Отчет

о  результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия на муниципальную  программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

г. Армянск                                                                                            09.10.2023г.

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Положение о контрольно-счетном органе города Армянска,  утвержденное решением Армянского городского совета от 04.12.2014 №36 (с изменениями), пункт 1 раздела I плана работы контрольно-счетного органа города Армянска на 2 полугодие 2023 года,  распоряжение   председателя контрольно - счетного органа  о назначении экспертно-аналитического мероприятия  от 09.10.2023г. № 39-Э.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства, обоснованности размера расходного обязательства, соответствие Положению «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Проект  Постановления администрации города Армянска Республики Крым «О внесении изменений в постановление администрации города  Армянска от 04.12.2017 №887 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности  муниципального образо-вания городской округ Армянск Республики Крым», материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного проекта в части, касаю-щейся расходных обязательств муниципального образования  городской округ Армянск Республики Крым.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация города Армянска.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:09.10.2023 года.

Мероприятие проведено:

Аудитором Контрольно-счетного органа Рощиной С.Я.

В рамках проведенного мероприятия установлено:

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»  (далее -программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» либо Программа) внесена в Перечень муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (Постановление  администрации города Армянска от 16.08.2023 №701 «О внесении изменений в постановление администрации города Армянска Республики Крым  от 12.09.2017 №661 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым») (далее- Перечень муниципальных программ).

Это говорит об исполнении п.2.1  Раздела 2  «Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым  (утв. 01.04.2015 Постановлением №70 с изменениями).

Экспертное мероприятие на муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» проводится в  связи с обоснованием бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по Программе на 2024г. и плановый период  2025-2026гг. при формировании бюджета муниципального образования на эти периоды.

2. Проект программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  поступил после  согласования  отделом экономического развития и финансовым управлением, что соответствует нормам пунктов 2.4. и 2.8.  Раздела 2 «Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (далее - Положение о разработке муниципальных программ).

Период планирования  мероприятий и  бюджетных ассигнований на их исполнение соответствует п.1.4 Раздела 1  «Положения  о порядке разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск».

3. Согласно п.3.1. Раздела  3.  «Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» «муниципальные программы разрабатываются исходя из положений долгосрочной стратегии социального и экономического развития городского округа Армянск….».

При оценке соответствия проекта Программы Положению о разработке муниципальных программ установлено, что в «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Армянск  Республики Крым на период  до 2030 года»  (с изменениями) проблемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования и способы их решения не установлены. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» только упомянута в  Таблице  21. «Перечень муниципальных программ муниципального образования Армянска»  и в тексте  Стратегии социально-экономического развития городского округа Армянск на период до 2030.

В Постановлении  администрации города Армянска от 21.09.2021 №771 «О внесении изменений в постановление администрации города Армянска Республики Крым от 01.04.2017 №70 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» определено, что Положение  о порядке разработки муниципальных программ разработано в соответствии (кроме прочего) с  нормами Федерального закона от 28.06.2014 N172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"  (далее- Закон о стратегическом планировании №172-ФЗ).

Поскольку «муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования» (п. 35 ст. 3.Закона о стратегическом планировании №172-ФЗ), то   мероприятия   муниципальной программы, объемы планируемых бюджетных ассигнований должны подчинятся  нормам Закона о стратегическом планировании №172-ФЗ определено (в части муниципальных образований).

Так, в Статье 7 вышеупомянутого закона определены принципы стратегического планирования:

-п.1.Организация и функционирование системы стратегического планирования основываются на принципах единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности и непрерывности, сбалансированности системы стратегического планирования, результативности и эффективности стратегического планирования, ответственности участников стратегического планирования, прозрачности (открытости) стратегического планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей целям и программно-целевом принципе.

-п.4. Принцип преемственности и непрерывности означает, что разработка и реализация документов стратегического планирования осуществляются участниками стратегического планирования последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых документов стратегического планирования и с учетом этапов реализации документов стратегического планирования.

-п.5. Принцип сбалансированности системы стратегического планирования означает согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации.

-п.12. Принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, содержащиеся в документах стратегического планирования и дополнительно вводимые при их корректировке, а также при оценке эффективности деятельности ….органов местного самоуправления, должны соответствовать целям социально-экономического развития ….

Статья 8. Задачи стратегического планирования.

Основными задачами стратегического планирования являются:

-п.6 определение ресурсов для достижения целей и решения задач …социально-экономического развития …. муниципальных образований …

Поскольку, (как уже упоминалось выше) в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Армянск проблемы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности и способы их решения не установлены, то планирование бюджетных средств на цели  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» не соответствует  нормам   пунктов  4  и 5 статьи 7 и пункту 6 статьи 8 Федерального закона от 28.06.2014 N172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", а так же нормам  п.3.1. Раздела  3.  Положения о разработке муниципальных программ.

4.  Ответственный исполнитель программы:

-   Администрация города Армянска Республики Крым.

Соисполнители программы:

- Управление  жилищного хозяйства и капитального строительства администрации города Армянска;

-    Отдел  образования администрации города Армянска;

-  Отдел  культуры и межнациональных отношений администрации города Армянска;

-   Управление труда и социальной защиты населения администрации города Армянска.

Цель программы:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы:

- повышение эффективности  системы электроснабжения;

- повышение эффективности  системы теплоснабжения;

- повышение эффективности  системы водоснабжения и водоотведения.

Целевые индикаторы и показатели программы:

- количество проведенных обязательных энергетических обследований с последующим составлением энергетического паспорта;

-  количество разработанных программ энергосбережения и повышения   энергетической эффективности на основании обязательного энергетического обследования  и паспорта.

5.  В Паспорте Программы и в ее текстовой части не указаны нормативные правовые акты,    дающие основания для  ее разработки  и принятия муниципальным образованием бюджетных обязательств   для выполнения мероприятий Программы. –  нарушены нормы  абзаца 2 подпункта «б»  п.3.2. Раздела 3. Положения о разработке муниципальных программ.

Согласно  п.8.2 ч.1.ст.17   Федерального Закона  от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принцах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в полномочиях органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения установлено утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилой фонд в границах муниципального образования и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Администрация города Армянска Республики Крым  в целях решения вопросов местного значения,  как  орган  местного самоуправления  городского округа Армянск, согласно  п.14. ст.12 Устава муниципального  образования городской округ Армянск и п.1.1. Положения об администрации города Армянска Республики Крым,  наделена    полномочиями  по  утверждению и  реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации проведению энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилой фонд в границах городского округа, организации и проведению иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

6. Информация об  объемах  денежных средств, направляемых  на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» отсутствует. Таким образом оценить обоснованность расходных обязательств невозможно.

Согласно п.8.2. Раздела 8. «Оценка эффективности муниципальной программы» Положения о разработке муниципальных программ для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы  в отчетном году осуществляется оценка:

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы   путем сопоставления, фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы   и их плановых значений;……

В п.8.3. Раздела 8. Положения о разработке муниципальных программ закреплено: по результатам  указанной оценки администрацией города Армянска принимается решение о необходимости прекращения или изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы….

Так как за весь  указанный  в Паспорте Программы период с 2021г. по 2026г. финансирование программы не осуществляется, то  Программа, при оценке её эффективности, не может быть признана Администрацией  эффективной и результативной. Исходя из норм п.  8.3. Положения о разработке муниципальных программ Администрацией города Армянска должно быть принято решение о прекращении её действия.

7. Структура Программы  соответствует «Положению  о порядке разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск».

При этом Контрольно-счетный орган отмечает следующие несоответствия:

7.1.  В Паспорте Программы обозначены   цели:

«обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

Задачи Программы:

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.

Основное мероприятие   Программы:

«Проведение обязательного энергетического аудита».

Проведение энергетического аудита само по себе   не приведет к достижению цели и выполнению поставленных задач – повышению эффективности энергосистем и не обеспечит  рационального использования энергетических ресурсов.

7.2.  В Приложении 3 к Программе для целей исполнения основного мероприятия   «Проведение обязательного энергетического аудита», определено  проведение двух мероприятий:

1.1. – «Проведение обязательного энергетического обследования с последующим составлением энергетического паспорта»;

1.2. – «Разработка программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности на основании обязательного энергетического обследования и паспорта».

В Приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» и их значениях»  перечислено 2 индикатора и их плановое количество на весь период 2021-2026г.-0ед.:

1. Количество проведенных обязательных энергетических обследований с последующим составлением энергетического паспорта;

2.Количество разработанных программ энергосбережения и повышения   энергетической эффективности на основании обязательного энергетического обследования  и паспорта.

Согласно  п.5.1.Раздела V Приказа от 04 июля 2006 года№141 Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации «Об утверждении Рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)» (далее – Приказ №141)   по результатам энергетических обследований (энергоаудита) оформляется:

- отчет о проделанной работе с результатами инструментального обследования, расчетными материалами, топливно-энергетическим балансом;

- энергетический паспорт, т.е. документ, составленный в соответствии с ГОСТ Р51379-99 и отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР (топливно-энергетических ресурсов             в процессе хозяйственной деятельности, энергетический паспорт гражданского здания- документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающий конструкций и устанавливающий их соответствие требованиям нормативных документов;

- программа (предложения) по повышению эффективности использования ТЭР, снижению затрат на топливо- и энергообеспечение и внедрению энергосберегающих мероприятий для обследуемого предприятия.

В том случае если ответственный исполнитель Администрация города Армянска  считает возможным и необходимым проведение обязательных энергетических обследований с последующим составлением энергетического паспорта, то у Программы следует изменить цели и задачи.

7.3. В  Приложении 2 к  Программе   «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым» указано «Основное мероприятие1. Проведение обязательного энергетического аудита».  Ожидаемым результатом  в стб. 6. определено:  получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; определение показателей энергетической эффективности; определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

В стб. 7 «Последствия не реализации мероприятия» Приложения 2 указан законодательный акт, в котором определена обязанность проведения энергоаудитов, а не риски от не исполнения мероприятий, например такие: не   получение рекомендаций  и предложений   по энергосбережению и  эффективному использованию  ТЭР,  о потенциале энергосбережения и т.д.

Даны рекомендации:

Контрольно-счетный орган города Армянска рекомендует Администрации города Армянска принять решение:

-либо  о выделении бюджетных средств на развитие Программы, реализации запланированных мероприятий;

- либо о прекращении действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым».

Аудитор

контрольно-счетного органа                                                                 С.Я.Рощина