|  | Приложение к постановлению администрации города Армянска от 04.10.2017 № 724 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Армянска Республики Крым. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел капитального строительства администрации города Армянска Республики Крым, отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования города Армянска Республики Крым. |
| Участники программы | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»; организации и учреждения - победители конкурса. |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют. |
| Цель программы | - обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; - улучшение социально-экономических условий жизни населения населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; - создание условий для развития промышленного производства на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; - повышение инвестиционной привлекательности населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым и развитие инвестиционной активности субъектов хозяйствования. |
| Задачи программы | - определение очередности и этапов газификации улиц населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; - определение объемов финансирования мероприятий и источников финансирования; - обеспечение развития и модернизации газораспределительной системы городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1) количество утвержденной проектно-смет-ной документации; 2) количество газифицированных улиц г. Армянска; 3) количество газифицированных улиц сел Перекоп, Суворово, Волошино |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым. Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Крым в 2018-2020 гг. составит 140707,700 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 15 000,000 тыс. руб. 2019 год – 125 707,700 тыс. руб. 2020 год – 0,000 тыс. руб. Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, природный газ является наиболее надёжным источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива. Поэтому более актуальными становятся вопросы газификации жилых домов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – городской округ).

Проблема газификации городского округа является одной из наиболее острых социально-экономических задач.

В настоящее время из 107 жилых улиц городского округа не газифицированы 32,7 %, а это 35 улиц всего городского округа.

Частичное отсутствие сетевого газа в населённых пунктах городского округа сдерживает развитие инфраструктуры, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер в связи с резким подорожанием твёрдого топлива (угля, дров) и электрической энергии.

Реализация муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2018 – 2020 годы» (далее - Программа) позволит модернизировать систему газификации, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения, а также инвестиционной привлекательности городского округа. В результате газификации городского округа будет создана база по снабжению жилых, социальных и промышленных объектов самым дешёвым, экологически чистым и удобным в использовании природным газом.

В период с 2018 по 2020 год планируется газифицировать 35 жилых улиц, что позволит улучшить условия проживания населения более 2,0 тыс. человек, создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в следующих населенных пунктах городского округа: г. Армянск, с. Волошино, с. Перекоп, с. Суворово.

2. Прогноз развития реализации Программы

Программу предполагается осуществлять посредством комплекса организационно-управленческих мероприятий.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета Республики Крым;

- корректировку Программы с целью уточнения программных мероприятий, объемов финансирования Программы и распределения между бюджетополучателями.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Цели и задачи Программы

- Основными целями настоящей Программы являются:

- 1) обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов городского округа;

- 2) улучшение социально-экономических условий жизни населения населенных пунктов городского округа;

- 3) создание условий для развития промышленного производства на территории городского округа;

- 4) повышение инвестиционной привлекательности населенных пунктов городского округа и развитие инвестиционной активности субъектов хозяйствования.

- Для достижения поставленных в Программе целей предусматривается решить задачи по:

- 1) определению очередности и этапов газификации улиц населенных пунктов городского округа;

- 2) определению объемов финансирования мероприятий и источников финансирования;

- 3) обеспечению развития и модернизации газораспределительной системы городского округа.

4. Планируемые результаты реализации Программы

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих конечных результатов:

- утверждения 2 проектно-сметных документаций на строительство газопроводов в г. Армянске и в селах городского округа Армянск;

- увеличения количества газифицированных улиц города Армянска на 31 единицу;

- увеличения количества газифицированных улиц сел Перекоп, Суворово, Волошино на 4 единицы;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении 1.

Источниками информации для обеспечения проверки и подтверждения достижения индикаторов Программы являются утвержденная проектно-сметная документация и акты приемки законченного строительством объекта.

5. Характеристика мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривает выполнение следующего основного мероприятия:

- завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городско округ Армянск Республики Крым.

Перечень основного мероприятия Программы приведен в приложении 2.

6. Информация об участии общественных и иных организаций в

реализации Программы.

При реализации Программы будут привлекаться организации и учреждения, победители конкурса, в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Также при вводе в эксплуатацию построенных газопроводов, ГУП РК «Крымгазсети» производит подключение к внутриквартальным, внутридомовым системам газоснабжения, распределительным газопроводам и дальнейшее обслуживание уличных, наружных газопроводов и регуляторных пунктов.

7. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2018-2020 годы.

8. Обоснования объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Крым в 2018-2020 гг. составит 140 707,700 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 15 000,000 тыс. руб.

2019 год – 125 707,700 тыс. руб.

2020 год – 0,000 тыс. руб.

Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования приведены в приложении 3.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, к затраченным на их достижение.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Программы.

Для оценки результативности Программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности Программы определяется по формуле:

I р = SUM (Mп x S), где

I р - индекс результативности Программы;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение достигнутых и плановых результатов рассчитывается по формулам:

S = Rф / Rп

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации Программы к планируемым затратам Программы. Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности Программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности Программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования Программы;

Iр - индекс результативности Программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования Программы.

Положительным считается результат, при котором значение показателя: Iэ <= 0,8.

Заведующий СКиНВСМР ОКапС                                      А.П. Квятковский

- Приложение 1

- к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск на

- 2018 – 2020 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы «Газификация населенных пунктов муниципального

образования городской округ Армянск на 2018 – 2020 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Очередной год планового периода | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество утвержденных проектно-сметных документаций | Ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Количество газифицированных улиц г. Армянск | Ед. | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 3. | Количество газифицированных улиц сел Перекоп, Суворово, Волошино | Ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Заведующий СКиНВСМР ОКапС                                      А.П. Квятковский