- Приложение 2

- к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск на

- 2018 – 2020 годы»

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

- «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск на 2018 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия | Ответственный Исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее – ГУП РК «Крыгазсети»), победители конкурса | 2018 | 2019 | Завершение газификации населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | Отсутствие возможности подключения жилых домов к газовым сетям |
| 1.1 | Завершение газификации г. Армянска Республики Крым, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, ГУП РК «Крыгазсети», победители конкурса | 2018 | 2019 | Завершение газификации города Армянск | Отсутствие возможности подключения жилых домов к газовым сетям |
| 1.2. | Завершение газификации сел Перекоп, Волошино, Суворово городского округа Армянск Республики Крым, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, ГУП РК «Крыгазсети», победители конкурса | 2018 | 2019 | Завершение газификации сел Перекоп, Суворово, Волошино | Отсутствие возможности подключения жилых домов к газовым сетям |

Заведующий СКиНВСМР ОКапС                                            А.П. Квятковский