|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  города Армянска  от 24.11.2017 № 863 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым**

**на 2018 – 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация города Армянска Республики Крым |
| **Соисполнители программы** | Отдел по вопросам сел и частных домовладений городского округа администрации;  Отдел капитального строительства администрации;  Отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования администрации;  Сектор по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта администрации;  Отдел культуры и межнациональных отношений администрации |
| **Участники программы** | Субъекты хозяйствования - победители конкурса |
| **Подпрограммы программы** | Отсутствуют |
| **Цель программы** | Улучшение социально-экономических условий жизни населения, проживающего в сельских населенных пунктах муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым путём единого подхода к решению проблем сельских населенных пунктов городского округа. |
| **Задачи программы** | - повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов городского округа автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  - популяризация физической культуры и спорта среди жителей сельских населенных пунктов городского округа и привлечение сельского населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  - создание условий для развития культуры, духовного формирования личности и удовлетворения культурных потребностей сельского населения, создания благоприятных условий для развития народного, детского творчества. |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | - количество выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог, утвержденных проектно-сметных документаций, прошедших государственную экспертизу;  - протяженность отремонтированных автомобильных дорог;  - количество созданных зон отдыха;  - количество установленных спортивных площадок;  - количество установленных плоскостных спортивных сооружений;  - количество установленных детских площадок;  - реконструкция Дома культуры в селе Суворово, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2018-2020 годы |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.  При внесении изменений в бюджет Республики Крым и выделение бюджету муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым межбюджетных трансфертов будут внесены изменения в местный бюджет с целью финансирования мероприятий данной Программы.  Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2020 гг. составит 0,000 тыс. руб., в том числе:  2018 год – 0,000 тыс. руб.  2019 год – 0,000 тыс. руб.  2020 год – 0,000 тыс. руб.  Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации**

**Программы**

Очень многие сельские населенные пункты характеризуются невысокой бытовой устроенностью. Социально-бытовые проблемы, низкий уровень оплаты труда, отсутствие рабочих мест в сельской местности, необеспеченность жильем создают для населения (особенно для молодежи) непривлекательность проживания в сельской местности. В результате отмечается высокий уровень миграции из села молодежи 18-35 лет. Вышеуказанные факторы оказывают негативное влияние на демографическую ситуацию на селе.

В результате резкого спада сельскохозяйственного производства в селах, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сел произошло снижение доступности для сельского населения медицинских и культурных услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Автомобильные дороги местного значения в селах городского округа Армянск не соответствуют современным требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик, требованиям безопасности дорожного движения, что создает дополнительную непривлекательность сельской местности для комфортного проживания населения, особенно молодежи. Улучшение качества дорог в сельских населенных пунктах городского округа Армянск предусмотрено одним из основных мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа).

Учреждение культурно-досугового типа в селе Суворово находится в аварийном состоянии, в селах Перекоп и Волошино отсутствует. А ведь возможность культурно развиваться и отдыхать, участвовать семьями, совместно с детьми в культурно-развлекательных мероприятиях, способствует расширению кругозора, развитию творческих способностей, повышению культурного уровня населения, что и предусмотрено в одном из основных мероприятий Программы.

Физическая культура и спорт, также как и здравоохранение, образование, культура – это важнейшие стратегические ресурсы развития полноценного и здорового общества, развития каждого человека. Привлечение населения сельских населенных пунктов к занятиям физической культурой - одно из условий улучшения состояния здоровья населения. В настоящее время основная проблема, влияющая на развитие физической культуры и спорта в сельских населенных пунктах городского округа Армянск, требующая обязательного решения, - полное отсутствие материальной базы для развития физической культуры и спорта. Для того чтобы привлечь наибольшее количество населения к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом необходимо в первую очередь создать условия. Строительство новых современных спортивных сооружений - основная составляющая в решении поставленных задач. Простейшими и общедоступными спортивными сооружениями являются плоскостные спортивные сооружения. Установка плоскостных сооружений, спортивных и детских площадок и предусмотрена одним из основных мероприятий Программы.

В связи с этим, устойчивое развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений развития муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее - городской округ. Настоящая Программа - инструмент для реализации вышеуказанных направлений.

Основанием для разработки Программы являются:

- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.022015 № 151-р;

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598;

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Крым от 29.10.2014 №423.

В период с 2018 по 2020 год планируется:

- строительство 0,927 км дорог с твердым покрытием, что позволит улучшить условия проживания населения в селе Волошино;

- реконструкция 2,232 км дорог с твердым покрытием, что позволит улучшить условия проживания населения в селах Перекоп и Суворово;

- создание и обустройство 3-х зон отдыха в селах городского округа;

- установка 3-х спортивных площадок в селах городского округа;

- установка 1 плоскостного спортивного сооружения в селе Суворово;

- установка 3-х детских площадок в селах городского округа;

- реконструкция Дома культуры в селе Суворово.

С целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развития аграрного сектора экономики и развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности.

Потребность в решении задач по обеспечению социальной и инженерной инфраструктурой населения сельских населенных пунктов в течение 2018-2020 годов делают необходимым использование программно-целевого метода их решения, что позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ на конкретных объектах.

**2. Прогноз развития реализации Программы**

Программу предполагается осуществлять посредством комплекса организационно-управленческих мероприятий.

Для оценки результатов реализации Программы будут использоваться следующие основные показатели:

- количество выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог, утвержденных проектно-сметных документаций, прошедших государственную экспертизу;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог;

- количество созданных зон отдыха;

- количество установленных спортивных площадок;

- количество установленных плоскостных спортивных сооружений;

- количество установленных детских площадок;

- реконструкция Дома культуры в селе Суворово, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы.

Выполнение поставленных задач обеспечивается посредством реализации мероприятий Программы, что позволит удовлетворить потребности населения, проживающего в сельской местности, в возможности регулярно заниматься физической культурой и спортом, возможности участвовать в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в возможности полноценного семейного отдыха родителей с детьми, в развитии творческих способностей населения, а так же улучшить качество дорожного покрытия в селах Волошино, Перекоп и Суворово.

В случае не реализации мероприятий Программы, либо реализации не в полном объеме, возникают риски повышения социальной напряженности населения:

- из-за отсутствия возможности полноценного семейного отдыха родителей с детьми,

- из-за отсутствия возможности культурного отдыха, развития творчества и проведения культурно-массовых мероприятий в селе,

- из-за отсутствия возможности массового развития физической культуры и спорта,

- из-за несоответствия дорог требованиям безопасности дорожного движения.

**3. Цели и задачи Программы**

Основной целью настоящей Программы является:

Улучшение социально-экономических условий жизни населения, проживающего в сельских населенных пунктах муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым путём единого подхода к решению проблем сельских населенных пунктов городского округа.

Достижение поставленной цели решит задачи по:

- повышению уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов городского округа автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- популяризации физической культуры и спорта среди жителей сельских населенных пунктов городского округа и привлечение сельского населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- созданию условий для развития культуры, духовного формирования личности и удовлетворения культурных потребностей сельского населения, создания благоприятных условий для развития народного, детского творчества.

Выполнение поставленных цели и задач Программы позволит повысить инвестиционную привлекательность сельских населенных пунктов и сформировать позитивное отношение к развитию сельских территорий, а так же активизировать участие граждан, проживающих в сельских населенных пунктах городского округа, в решении вопросов местного значения.

**4. Планируемые результаты реализации Программы**

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, направленных на развитие сельских территорий городского округа.

При реализации основного мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» будет проведен капитальный ремонт в селе Суворово улиц Октябрьская (0,972 км) и Центральная (0,660км), в селе Перекоп улиц Театральная (0,600 км), в селе Волошино улицы Степная (0,927 км).

При реализации основного мероприятия «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, создание и обустройство зон отдыха с установкой спортивных и детских площадок в сельской местности» будут обустроены 3 зоны отдыха:

- в селе Суворово в районе Дома культуры,

- в селе Перекоп в районе детского сада,

- в селе Волошино в центре села между улицами Морская и Степная,

установлены 3 спортивные площадки:

- в селе Суворово в районе Дома культуры,

- в селе Перекоп в районе детского сада,

- в селе Волошино в центре села между улицами Морская и Степная,

установлено 1 плоскостное спортивное сооружение:

- в селе Суворово по улице Октябрьской, на бывшем футбольном поле,

установлены 3 детские площадки:

- в селе Суворово в районе Дома культуры,

- в селе Перекоп в районе детского сада,

- в селе Волошино в центре села между улицами Морская и Степная.

При реализации основного мероприятия «Развитие сетиучреждений культурно-досугового типа в сельской местности» будет проведена реконструкция Дома культуры в селе Суворово.

По результатам реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

1. Количество утвержденных проектно-сметных документаций по реконструкции и строительству автомобильных дорог, прошедших государственную экспертизу:

- в 2018 году - 2,

- в 2019 году - 2.

1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог:

- в 2019 году - 1,632 км,

- в 2020 году - 1,527 км.

1. Количество созданных зон отдыха:

- в 2018 году - 1,

- в 2019 году - 1,

- в 2020 году - 1.

1. Количество установленных спортивных площадок:

- в 2018 году - 1,

- в 2019 году - 1,

- в 2020 году - 1.

1. Количество установленных плоскостных спортивных сооружений:

- в 2019 году - 1.

1. Количество установленных детских площадок:

- в 2018 году - 1,

- в 2019 году - 1,

- в 2020 году - 1.

1. Разработанная и утвержденная проектно-сметная документация реконструкции Дома культуры в селе Суворово и проведение государственной экспертизы:

- в 2017 году - 1.

1. Реконструкция Дома культуры в селе Суворово:

- в 2018 году - 1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении 1 к Программе.

Источниками информации для обеспечения проверки и подтверждения достижения индикаторов Программы являются акты приемки законченного строительством или реконструкцией объекта.

**5. Характеристика основных мероприятий Программы**

Реализация Программы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

1. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, которое направлено на улучшение условий проживания населения и обеспечение безопасности дорожного движения на улицах сельских населенных пунктов городского округа. В рамках данного мероприятия будут выполнены:

- проектно-изыскательские работы и строительство дороги в селе Волошино (улица Степная),

- проектно-изыскательские работы и реконструкция дороги в селе Суворово (улица Октябрьская),

- проектно-изыскательские работы и реконструкция дороги в селе Перекоп (улица Театральная),

- проектно-изыскательские работы и реконструкция дороги в селе Суворово (улица Центральная),

2. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, создание и обустройство зон отдыха с установкой спортивных и детских площадок в сельской местности, что даст возможность обеспечить отдых родителей с детьми, а также массовое развитие спорта и привлечение сельского населения к занятиям физической культурой. В рамках данного мероприятия будут выполнены:

- создание и обустройство 3-х зон отдыха с установкой спортивных и детских площадок в сельских населенных пунктах городского округа;

- установка плоскостного спортивного сооружения в селе Суворово.

3. Развитие сетиучреждений культурно-досугового типа в сельской местности, что позволит проводить культурно- массовые мероприятия в селе Суворово, развивать творчество и повышать культурный уровень населения, создать благоприятные условия для развития народного, детского творчества. В рамках данного мероприятия будут выполнены:

- разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по реконструкции Дома культуры в селе Суворово и реконструкция Дома культуры в селе Суворово.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

**6. Информация об участии общественных и иных организаций в реализации Программы.**

При реализации Программы будут привлекаться субъекты хозяйствования, победители конкурсного отбора, в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также граждане, проживающие в сельских населенных пунктах городского округа.

**7. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2018-2020 годы.

**8. Обоснования объема финансовых**

**ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

При внесении изменений в бюджет Республики Крым и выделение бюджету муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым межбюджетных трансфертов будут внесены изменения в местный бюджет с целью финансирования мероприятий данной Программы.

Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2020 гг. составит 0,000 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 0,000 тыс. руб.

2019 год – 0,000 тыс. руб.

2020 год – 0,000 тыс. руб.

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на реализацию Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на соответствующий финансовый год.

В случае доведения лимитов финансирования бюджетных ассигнований в Программу будут внесены изменения.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования приведены в приложении 3 к Программе.

**9. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, утвержденным постановлением администрации города Армянска Республики Крым от 01.04.2015 №70 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» и учитывает оценку вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского округа Армянск.

Эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Программы.

Для оценки результативности Программы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Заместитель главы администрации В.З. Угольников**

**Начальник отдела по вопросам сёл**

**и частных домовладений городского округа Р.В. Безвугляк**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы» |

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей:** | | | | | |
| **Отчетный год**  **2016** | **Текущий год**  **2017** | **Очередной год**  **2018** | **Первый год планового периода**  **2019** | | **Второй год планового периода**  **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы».** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог, утвержденных проектно-сметных документаций, прошедших государственную экспертизу | Ед. | 0 | 0 | 2 | | 2 | 0 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | Км. | 0 | 0 | 0 | | 1,632 | 1,527 |
| **Основное мероприятие 2. «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, создание и обустройство зон отдыха с установкой спортивных и детских площадок в сельской местности»** | | | | | | | | |
| 3 | Количество созданных зон отдыха | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Количество установленных спортивных площадок | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 6 | Количество установленных детских площадок | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| **Основное мероприятие 3. «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности»** | | | | | | | | |
| 7 | Реконструкция Дома культуры в селе Суворово, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |

**Заместитель главы администрации В.З. Угольников**

**Начальник отдела по вопросам сёл**

**и частных домовладений городского округа Р.В. Безвугляк**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы» |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ основного мероприятия** | **Ответственный**  **Исполнитель,**  **соисполнитель,**  **участник** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации мероприятия** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Администрация города Армянска Республики Крым (далее - Администрация),  отдел по вопросам сел и частных домовладений городского округа (далее – ОВСЧДГО),  отдел капитального строительства (далее – ОКапС),  отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования (далее –  ОЖХБП) | 2018 | 2020 | Позволит улучшить условия проживания населения, обеспечит безопасность дорожного движения и снизит уровень социальной напряженности в селах муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | Отсутствие автомобильных дорог в селах или их ненадлежащее состояние, а также несоответствие существующих дорог  установленным требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения и ведет к социальной напряженности |
| 2 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, создание и обустройство зон отдыха с установкой спортивных и детских площадок в сельской местности | Администрация, ОВСЧДГО), ОКапС,  ОЖХБП,  сектор по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта (далее – СДСМФКС) | 2018 | 2020 | Создание зон отдыха и установка 3-х спортивных площадок и 3-х детских площадок в селах Перекоп, Волошино и Суворово, установка 1 плоскостного спортивного сооружения в селе Суворово позволит привлечь сельское население к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Отсутствие возможности полноценного отдыха родителей с детьми, а также отсутствие возможности массового развития спорта и физической культуры в сельской местности ведет к социальной напряженности |
| 3 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Администрация, ОВСЧДГО, ОКапС,  ОЖХБП,  Отдел культуры и межнациональных отношений | 2018 | 2020 | Развитие массовой культуры в сельской местности, повышение культурного уровня жителей села, развитие детского творчества | Отсутствие возможности культурного отдыха, развития творчества и проведения культурно-массовых мероприятий в селе ведет к социальной напряженности |

**Заместитель главы администрации В.З. Угольников**

**Начальник отдела по вопросам сёл**

**и частных домовладений городского округа Р.В. Безвугляк**