|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2022 годы» (в редакции постановления администрации города Армянска от 29.12. 2017 № 973 |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2022 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2016 | Текущий год 2017 | Очередной год 2018 | Первый год планового периода 2019 | Второй год планового периода 2020 | Третий год реализации программы 2021 | Четвертый год реализации программы 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дворовых территорий для формирования современной городской среды | шт. | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Количество парков и скверов для формирования современной городской среды | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Разработка дизайнерских проектов по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество разработанных дизайнерских проектов по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования | шт. | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Составление сметной документации и получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости проектов по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество составленных сметных документаций и полученных положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости проектов по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования | шт. | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных городских парков и скверов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Обустройство детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных детских игровых площадок | шт. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Благоустройство территорий, санитарная очистка и содержание территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских и сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проверок состояния освещения | раз | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Количество проверок креплений, надежности контактных соединений | раз | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.2 | Ремонт и содержание объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных работ по ремонту и тех.обслуживанию ливневой канализации | раз | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Количество проведенных работ по выкашиванию открытого дренажа | раз | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество очищенных кюветов дорог | кв.м | 89124 | 89124 | 89124 | 89124 | 89124 | 89124 | 89124 |
|  | Количество очищенных дорожек от наледи | кв.м | 17078 | 17078 | 17078 | 17078 | 17078 | 17078 | 17078 |
|  | Количество посыпанных дорожек песком в зимний период | кв.м | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 |
|  | Количество очищенных дорожек от травы | кв.м | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 |
|  | Количество проведенных работ по покраске малых архитектурных форм | раз | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Мероприятия по озеленению территорий городского округа, реконструкция и восстановление зеленых насаждений (озеленение территорий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь высаженных цветов-летников | кв.м | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
|  | Количество обрезанных деревьев | шт. | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Количество удаленных сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.4 | Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество покрашенного бордюрного камня | п.м. | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 |
|  | Количество покрашенных пешеходных переходов | раз | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных работ по уборке случайного мусора | раз | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Площадь полива дороги к кладбищу | км. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.6 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | кв.м | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.7. | Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных работ по отлову бродячих животных | раз | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Заместитель главы администрации											В.З. Угольников

Начальник отдела жилищного хозяйства,

благоустройства и природопользования										Е.В. Кокорина