Приложение 11

к постановлению администрации города

Армянска от ______________№ ______

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

ГБПОУ «Армянского колледжа химической промышленности»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно - профилактические работы тепловых сетей | Июнь -август | Станиславский П.В. |
| 2 | Ремонтно- профилактические работы водопровода и сточных вод | Июнь -август | Станиславский П.В. |
| 3 | Ремонтно- профилактические работы электрических насосов | Июнь -август | Станиславский П.В. |
| 4 | Профилактические работы приборов учета тепла | Август | Станиславский П.В. |
| 5 | Приобретение стекол на двойное остекление | В течении года | Станиславский П.В. |
| 6 | Электромонтажные работы | Постоянно | Станиславский П.В. |
| 7 | Ревизия электрощитовых ЩО силовых щитов | Постоянно | Станиславский П.В. |
| 8 | Капитальный ремонт мягкой кровли общежития | 2017-2018 | Станиславский П.В. |
| 9 | Замена оконных блоков в мастерских | Август | Станиславский П.В. |
| 10 | Выполнение текущего ремонта * | Июнь -август | Станиславский П.В. |
| 11 | Утепление оконных проемов | Сентябрь 2017 | Станиславский П.В. |

| Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Оформить акты проверки готовности отапливаемых зданий к отопительному периоду, по образцу, утвержденному Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" | до 18.08.2017 | ГБПОУ РК «АКХП» |
| Обеспечение подготовки зданий, сооружений, инженерных сетей и котельных к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов | до 18.08.2017 | ГБПОУ РК «АКХП» |
| В пределах установленных лимитов потребления, в соответствии с выделенными бюджетными средствами обеспечить предоставление природного газа | до 18.08.2017 | ГБПОУ РК «АКХП» |
| Обеспечить заключение договоров с энергоснабжающими организациями в целях стабильного обеспечения энергоресурсами | до 18.08.2017 | ГБПОУ РК «АКХП» |
| Обеспечение полной и своевременной текущей оплаты за потребленные энергоносители | Ежемесячно | ГБПОУ РК «АКХП» |

Заместитель главы

администрации			     	                                           В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 		      Е.В.Кокорина