Приложение 3

к постановлению администрации города

Армянска от _______________№ _______

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

МКП «Благоустройство»

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Разметка пешеходных переходов | шт. | 22 | 31090 | Догадаев А.П. |
|  | Обработка дорожного покрытия противогололедной смесью механизированным способом (спецтехникой), заключить контракт на проведение работ (до 01.10.2017г.) | км/раз | 42,197 /6 (декабрь-февраль) | 308650 | Догадаев А.П. |
|  | Чистка ливневых колодцев и инженерных сетей | шт/м | 146/4583 (ежемесячно) | 89350 | Догадаев А.П. |
|  | Ремонт и установка светоточек уличного освещения | шт | 200 (Ежемесячно) | 262000 | Догадаев А.П. |
|  | Валка деревьев (сухостой) | шт | 902 (в течение года) | 635400 | Догадаев А.П. |
| - Р | Заготовка противогололедной смеси: |  | 50 |  | Догадаев А.П. |
|  | - крошка+соль | тн | (октябрь-ноябрь) | 282150 |  |

Заместитель главы

администрации				     					В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 			Е.В.Кокорина