Приложение 6

к постановлению администрации города

Армянска от _______________№________

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Армянского участка Красноперекопского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Время исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности в соответствие с нормами и правилами противопожарной безопасности Российской Федерации. | Постоянно | Остапенко С.А. |
|  | Заключение договоров на проведение ТО газового оборудования и газопроводных сетей с предприятиями и организациями коммунально – бытового сектора. | До 01.12.2017 г. | Остапенко С.А. |
|  | Проведение ПТО внутридомового газового оборудования, проверка состояния систем газоснабжения коммунально-бытовых потребителей. | До 30.12.2017 г. | Остапенко С.А. |
|  | Проведение ремонта оборудования ГРП и ШРП, настройка оборудования ШРП и ГРП на зимний режим работы. | Согласно графика и режимной карте. | Остапенко С.А. |
|  | Проверка газопровода контрольным приборным методом обследования L=44,113км | 2-3-4 квартал 2017 | Остапенко С.А. |
|  | Покраска газопроводов L=23,494км | 2-3-4 квартал 2017 | Остапенко С.А. |
|  | Реконструкция ШРП г.Армянск ул.Школьная, 35 с устройством двух линий редуцирования. Выполнение строительно- монтажных работ. Инв.№:07.05.2.00371 | 2квартал 2017 | Остапенко С.А. |
|  | Реконструкция ШРП г. Армянск, c. Перекоп, ул. Толбухина, 8А с устройством двух линий редуцирования. | 3квартал 2017г | Остапенко С.А. |
|  | Обеспечение готовности к зимним условиям работы автотранспорта, газосварочных агрегатов, и другого оборудования. | 01.10.2017 г. | Остапенко С.А. |
|  | Подготовка необходимого запаса эксплуатационной документации, памяток, правил и объявлений для населения по вопросам безопасного использования газа в быту. | Постоянно | Остапенко С.А. |
|  | Осуществление контроля за потреблением природного газа по каждой бюджетной организации, исходя из предусмотренных лимитов | Постоянно | Остапенко С.А. |
|  | Обеспечение на приоритетной основе предоставления природного газа населению и учреждениям бюджетной сферы | Постоянно | Остапенко С.А. |
|  | Контроль за заключением договоров на техническое обслуживание и ремонт фасадных и внутридомовых газопроводов газифицированных многоквартирных домов | Постоянно | Остапенко С.А. |

Заместитель главы

администрации				     	       		             В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      			 	          		    Е.В.Кокорина