|  | - Приложение к постановлению администрации города Армянска от 01.04.2015 № 70 (в редакции постановления администрации города Армянска от 29.11.2017 № 873) |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

городской округ Армянск Республики Крым

1. Настоящее Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее - Положение) определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – городской округ Армянск), определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за их выполнением.

2. Муниципальная программа (далее – Программа) представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решения задач в сфере социально-экономического развития городского округа Армянск и описываемых измеряемыми целевыми показателями.

3. Программа может включать в себя подпрограммы распорядителей бюджетных средств (далее - подпрограммы), содержащие, в том числе, ведомственные целевые программы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

4. Сроки реализации Программы определяются сроками реализации мероприятий, включенных в ее состав, или соответствуют срокам реализации аналогичной государственной программы Республики Крым.

5. Разработка и реализация Программы осуществляются органами местного самоуправления или, по их поручению, подведомственными учреждениями (далее - ответственные исполнители).

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Армянск (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Армянск.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития городского округа Армянск посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи.

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) – администрация города Армянска Республики Крым (далее – администрация города Армянска), отраслевой (функциональный) орган администрации города Армянска, уполномоченный принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством, иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств.

Соисполнители муниципальной программы — структурные подразделения администрации города Армянска, участвующие совместно с ответственным исполнителем муниципальной программы в разработке и реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы – муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации, участвующие в реализации муниципальной программы.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов.

Эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Основой для выделения программы является принцип определения соответствующей сферы социально-экономического развития и направленность мероприятий программы на достижение единой цели (группы целей).

1.4. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период (период, следующий за текущим годом, продолжительностью от трех до шести лет включительно) и включает в себя отдельные мероприятия муниципальной программы.

1.5. Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, муниципальная программа может быть разделена на подпрограммы.

Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

1.6. В перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

1.7. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Армянска.

1.8. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

2. Основные этапы разработки и выполнения программ.

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее – Перечень), утверждаемого постановлением администрации города Армянска.

Проект Перечня формируется отделом экономического развития администрации города Армянска (далее – отдел экономического развития) на основании предложений структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации города Армянска (далее – ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы) до 01 августа.

Внесение изменений в Перечень производится постановлением администрации города Армянска в срок до 15 марта текущего финансового года на основании предложений ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

- состав подпрограмм.

2.3. Разработка проекта постановления администрации города Армянска об утверждении муниципальной программы (далее – проект муниципальной программы) производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

2.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития и Финансовым управлением администрации города Армянска Республики Крым (далее – Финансовое управление).

2.5. В отдел экономического развития и Финансовое управление вместе с проектом муниципальной программы ответственный исполнитель или соисполнитель муниципальной программы в обязательном порядке направляет обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм.

2.6. Отдел экономического развития в срок не более 5 рабочих дней рассматривает проект муниципальной программы на предмет:

- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Положением;

- соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограммы) приоритетным целям социально-экономического развития городского округа Армянск;

- соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

- наличия количественных и/или качественных показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы).

2.7. Финансовое управление в срок не более 5 рабочих дней рассматривает проект муниципальной программы на предмет:

- соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета городского округа Армянск;

- соответствия объёма расходных обязательств по муниципальной про-грамме на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета городского округа Армянск на данные годы;

- соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

2.8. После согласования проекта муниципальной программы отделом экономического развития и Финансовым управлением, проект муниципальной программы направляется в Контрольно-счетный орган города Армянска Республики Крым (далее - КСО) для проведения экспертизы.

2.9. В КСО вместе с проектом муниципальной программы ответственный исполнитель или соисполнитель муниципальной программы в обязательном порядке направляет обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, включая расчет обоснования расходных обязательств.

2.10. Отдел экономического развития, Финансовое управление и КСО вправе запросить у ответственного исполнителя или соисполнителя муниципальной программы дополнительные сведения, необходимые для согласования или подготовки заключений соответственно.

2.11. КСО рассматривает проект муниципальной программы в течение семи рабочих дней со дня получения материалов.

2.12. В случае подготовки КСО отрицательного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы в соответствии с полученными замечаниями в течение 5 рабочих дней со дня получения данного заключения.

В случае не поступления заключения КСО в установленный срок, ответственный исполнитель или соисполнитель муниципальной программы направляет муниципальной программы на утверждение.

2.13. В порядке, установленном настоящим Положением, доработанный проект муниципальной программы направляется на проведение повторного согласования с отделом экономического развития, Финансовым управлением и получения заключения КСО с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

2.14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется за счет средств бюджета городского округа Армянск, а также за счет привлеченных средств из дополнительных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, внебюджетные источники).

2.15. До 1 октября текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города Армянска (далее – Постановление).

Срок, установленный в настоящем пункте, может быть изменен на более ранний или более поздний, в зависимости от сроков формирования проекта бюджета городского округа Армянск, но не позднее чем за две недели до дня внесения проекта решения о бюджете городского округа Армянск на очередной финансовый год и плановый период в Армянский городской совет.

2.16. Копия Постановления направляется в отдел экономического развития, Финансовое управление и КСО в течение двух рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы, с целью:

- внесения данных отделом экономического развития по утвержденной муниципальной программе в Государственную автоматизированную информационную систему «УПРАВЛЕНИЕ»;

- присвоения Финансовым управлением кода бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету городского округа Армянск.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются, исходя из положений долгосрочной стратегии социального и экономического развития городского округа Армянск, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законов Республики Крым, нормативных правовых актов Главы Республики Крым и Совета министров Республики Крым.

3.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

б) текстовую часть, которая должна содержать:

- общую характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере;

Раздел должен содержать информацию о текущем состоянии с указанием и анализом основных показателей и проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы городского округа Армянск, в том числе состоянии рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение).

- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы;

- описание целей и задач муниципальной программы;

- планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и решение задач.

Состав и значение целевых показателей (индикаторов) приводится в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

- характеристику основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации программы.

В разделе в обобщенном виде дается характеристика подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий, перечень и информация об основных мероприятиях муниципальной программы Перечень основных мероприятий приводится в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

- информацию об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы.

- сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации;

- обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

В разделе отражается информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджетных и внебюджетных источников и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам на реализацию муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приводится в соответствие с приложением 4 к настоящему Положению.

- методика расчета значений показателей эффективности реализации программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления) приложения к текстовой части муниципальной программы.

3.3. Муниципальная программа может содержать иные разделы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации, с учетом специфики формирования государственных программ Республики Крым и нормативных правовых актов городского округа Армянск.

3.4. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

3.5. Требования к структуре и содержанию разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского округа Армянск осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского округа Армянск, в том числе средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым получаемых в форме межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации, государственным программам Республики Крым, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

4.2. Объемы средств на реализацию муниципальных программ могут включать в себя расходы на содержание аппаратов управления ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ и участников муниципальной программы.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете городского округа Армянск не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. В случае внесения изменений в бюджет городского округа Армянск внесение соответствующих изменений в муниципальную программу целесообразно в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальных программ.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в порядке, установленном администрацией города Армянска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами Армянского городского совета.

4.6. В случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств указанных участников муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации муниципальной программы

5.1. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы совместно с участниками муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывается с Финансовым управлением и направляется в отдел экономического развития.

5.2. Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицы по формам согласно приложениям 6-8 к настоящему Положению, в которых указываются:

- обоснование достигнутых показателей;

- обоснование отклонений плановых и фактических показателей;

- результат проведенных мероприятий;

- обоснование не выполнения, проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы);

- направление расходов (конкретные мероприятия, на которые использованы финансовые средства);

- о фактическом использовании средств бюджета городского округа Армянск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе.

5.3. Финансовое управление представляет в отдел экономического развития информацию о финансировании из бюджета городского округа Армянск на реализацию муниципальных программ.

5.4. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, отдел экономического развития готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на сайте Армянского городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет).

5.5. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель или соисполнитель муниципальной программы, не позднее 1 июня года, следующего за последним годом, представляет в администрацию города Армянска на утверждение итоговый отчет о реализации муниципальной программы.

6. Управление и контроль реализации муниципальной программы

6.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы.

6.2. В процессе реализации муниципальной программы в случае выявления замечаний контролирующими органами, ответственный исполнитель или соисполнитель муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу путем внесения изменений в Постановление.

6.3. В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (перераспределения) объемов бюджетных ассигнований, влекущих за собой необходимость внесения изменений в бюджет городского округа Армянск, ответственный исполнитель или соисполнитель муниципальной программы готовит проект постановления администрации города Армянска о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование в порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения.

7. Проведение мониторинга реализации муниципальных программ

7.1. В целях оперативного контроля реализации муниципальных программ отдел экономического развития осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев текущего финансового года.

7.2. Объектом мониторинга является использование бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель или соисполнитель муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономического развития информацию по формам, согласно приложениям 6-8 к настоящему Положению.

7.3. Финансовое управление на основании запроса представляет в отдел экономического развития информацию о финансировании из федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета городского округа Армянск на реализацию муниципальных программ, необходимую для проведения мониторинга.

7.4. Отдел экономического развития на основании представленной информации подготавливает отчет с пояснительной запиской об исполнении и финансировании муниципальных программ по итогам за отчетный период.

8. Оценка эффективности муниципальной программы

8.1. В целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского округа Армянск ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, проводится оценка эффективности муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 5 к настоящему Положению), и направляется в отдел экономического развития в течение 5 рабочих дней, со дня проведения такой оценки.

8.2. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется оценка:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления, фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

8.3. По результатам указанной оценки администрацией города Армянска принимается решение, о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

9. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы

9.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы и внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Положением требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей социально-экономической эффективности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет в отдел экономического развития ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

ж) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и направляет его в отдел экономического развития.

9.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В случае, если соисполнители являются структурными подразделениями администрации – разработчиками муниципальных программ, то:

а) обеспечивают разработку муниципальной программы, ее согласование с другими соисполнителями, участниками муниципальной программы и внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке;

б) формируют структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

в) организуют реализацию муниципальной программы, принимают решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Положением требованиями и несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей социально-экономической эффективности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляют в отдел экономического развития ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивают у других соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

е) проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы;

ж) подготавливают годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и направляют его в отдел экономического развития.

9.3. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю или соисполнителю муниципальной программы предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю или соисполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю или соисполнителю муниципальной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Заместитель главы администрации				Э.А.Мироненко

Начальник отдела

экономического развития	А.М. Сажина

|  | Приложение 1 к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск |
| --- | --- |

Форма паспорта муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |

|  | Приложение 2 к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 201_ г. | Текущий год 201_г. | Очередной год 201_г. | Первый год планового периода 201_г. | Второй год планового периода 201_ г. | N год реализации программы 201_ г | N год реализации про-грам-мы 201_ г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы/ Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы/ Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

N – соответствующий период реализации муниципальной программы;

отчетный год - год, предшествующий текущему финансовому году;

текущий год - год, в котором осуществляется разработка муниципальной программы;

очередной год - год, следующий за текущим годом;

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным годом.

|  | Приложение 3 к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 4 к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей

муниципальной программы по источникам финансирования

| Статус | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Очередной год 201_г. | Первый год планового периода 201_г. | Второй год планового периода 201_ г. | N год реализации программы 201_ г. | N год реализации программы 201_ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  | Всего, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа Армянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные Средства |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | Всего, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа Армянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  | Всего, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа Армянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  | Всего, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа Армянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

N – соответствующий период реализации муниципальной программы;

очередной год - год, следующий за текущим годом;

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным годом.

|  | Приложение 5 к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск |
| --- | --- |

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) городского округа Армянск, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I р = SUM (Mп x S), где

I р - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / Rп

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп /Rф

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений.

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм;

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

- наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ );

- диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя: 0,9 <= Iэ <= 1,1.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 0,9.

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8.

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

|  | Приложение 6 к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск |
| --- | --- |

Отчет о достижении основных показателей (индикаторов) муниципальной программы

за период _____________ 20____ года (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Наименование показателя (индикатора), единицы измерения | Значение показателя (индикатора) |  | Темп роста фактических показателей к году начала реализации программы, % | Темп роста фактических показателей к аналогичному периоду предыдущего года, % | Обоснование достигнутых показателей | Обоснование отклонений плановых и фактических показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |

|  | Приложение 7 к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск |
| --- | --- |

Отчет о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

за период _____________ 20____ года (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы (подпрограммы) | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение значений показателей, предусмотренных программой (подпрограммой) | Результат проведенных мероприятий |  | Обоснование не выполнения, проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |

|  | Приложение 8 к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск |
| --- | --- |

Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию

муниципальной программы _______________ за период _____________ 20____ года

(нарастающим итогом с начала года)*

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Направление расходов (конкретные мероприятия, на которые использованы финансовые средства) | Предусмотрено по программе (подпрограмме), тыс.руб. |  |  |  |  | Фактически использовано, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Республики Крым | Бюджет городского округа Армянск | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Республики Крым | Бюджет городского округа Армянск | Внебюджетные источники |

*Примечание: финансовое обеспечение выполнения мероприятий программы должно быть согласовано с Финансовым управлением администрации города Армянска

Заместитель главы администрации	Э.А. Мирроненко

Начальник отдела экономического развития	А.М. Сажина