|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы» (в редакции постановления администрации города Армянска от 03.04.2018 № 185) |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

на 2018-2020 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2016г. | Текущий год 2017г. | Первый год реали-зации 2018г. | Второй год реали-зации 2019г. | Третий год реали-зации 2020г. |
| Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество заключенных муниципальных контрактов по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу | ед | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения (ПОДД) муниципальных дорог муниципального образования городской округ Армянск | ед | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенной экспертизы (автодороги, тротуары, внутриквартальные проезды) | ед | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество отремонтированных внутриквартальных проездов | ед | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |

Заместитель главы администрации	А.А.Черненко

Заместитель главы администрации	В.З. Угольников

Начальник отдела

капитального строительства	Л.В. Денисюк

Начальник отдела экономического развития	А.М. Сажина