Приложение 12

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 №  452

План мероприятий

по организации подготовки объектов к осенне - зимнему периоду 2018-2019гг. муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» города Армянска Республики Крым.

| Наименование (объём работы) | Сроки выполнения | ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1.Знакомство с нормативной документацией правил техники безопасности, безопасную эксплуатацию тепловых сетей. | 3-4 квартал | Директор, Т.В.Киселева |
| 2.Издание распорядительных документов по учреждению. | 3-4 квартал | Директор Т.В.Киселева |
| 3. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, своевременное устранение неполадок. | 3-4 квартал | Директор, Т.В.Киселева |
| 4.Проведение инструктажей по охране труда сотрудников МБУ «ЦБС» г.Армянска | сентябрь | Директор Т.В.Киселева |
| 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | август -октябрь | Директор, Т.В.Киселева |
| 6.Обучение ответственного лица периодической проверке знаний нормативных документов, ПТЭ тепловых энергоустановок. Правил охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил пожарной безопасности и других нормативно-технических документов | август- сентябрь | Директор, Т.В.Киселева |
| 7.Утепление дверных проемов | 4 квартал | Директор, Т.В.Киселева |
| 8. Замена стекол и утепление оконных проемов в Центральной городской детской библиотеке. | 4 квартал | Директор, Т.В.Киселева |
| 9. Замена оконных блоков на ПВХ | 4 квартал | Директор, Т.В.Киселева |
| 10. Ремонт и смена светильников в Центральной городской детской библиотеке | август-сентябрь | Директор, Т.В.Киселева |
| 11.Проверить состояние инвентаря для уборки в осенне-зимний период. | сентябрь | Директор, Т.В.Киселева |
| 12.Провести проверку готовности учреждений МБУ «ЦБС» г. Армянска к осенне-зимнему периоду | август -сентябрь | Директор Т.В.Киселева |

Заместитель главы

администрации								В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 		Е.В.Кокорина

Приложение 13

к постановлению администрации города Армянска от 30.07.2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

МКП «Благоустройство»

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объем | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Обработка дорожного покрытия противогололедной смесью механизированным способом (спецтехникой), заключить контракт на проведение работ (до 01.10.2017г.) | км/раз | 42,197 /6 (декабрь-февраль) | Догадаев А.П. |
|  | Чистка ливневых колодцев и инженерных сетей | шт/м | 146/4583 (ежемесячно) | Догадаев А.П. |
|  | Ремонт и установка светоточек уличного освещения | шт | 200 (Ежемесячно) | Догадаев А.П. |
|  | Валка деревьев (сухостой) | шт | 902 (в течение года) | Догадаев А.П. |
| - Р | Заготовка противогололедной смеси: |  | 43 | Догадаев А.П. |
|  | - крошка+соль | т | (октябрь-ноябрь) |  |

Заместитель главы

администрации			     					В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      			 			Е.В.Кокорина