Приложение 2

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ГБПОУ «Армянского колледжа химической промышленности»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно - профилактические работы тепловых сетей | Апрель-май 2018 | Шишенко А.В. |
| 2 | Ремонтно- профилактические работы водопровода и сточных вод | Июнь –сентябрь 2018 | Шишенко А.В. |
| 3 | Ремонтно- профилактические работы электрических насосов | Август 2018 | Дибринный В.Н. |
| 4 | Проверка манометров | Август | Котик С.И. |
| 5 | промывка и гидравлическое испытание системы отопления | апрель-май 2018 | Котик С.И. |
| 6 | Ревизия электрощитовых ЩО силовых щитов | Июнь-август 2018 | Шишенко А.В. Дибринный В.Н. |
| 7 | Устранение запасных эвакуационных выходов, дверей, окон | Сентябрь-октябрь 2018 | Котик С.И. |
| 8 | Остекление оконных проемов | По мене необходимости | Котик С.И. |

| Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Оформить акты проверки готовности отапливаемых зданий к отопительному периоду, по образцу, утвержденному Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" | август 2018 | ГБПОУ РК «АКХП» |
| Обеспечение подготовки зданий, сооружений, инженерных сетей и котельных к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов | август 2018 | ГБПОУ РК «АКХП» |
| В пределах установленных лимитов потребления, в соответствии с выделенными бюджетными средствами обеспечить предоставление природного газа | август 2018 | ГБПОУ РК «АКХП» |
| Обеспечить заключение договоров с энергоснабжающими организациями в целях стабильного обеспечения энергоресурсами | август 2018 | ГБПОУ РК «АКХП» |
| Обеспечение полной и своевременной текущей оплаты за потребленные энергоносители | август 2018 | ГБПОУ РК «АКХП» |

Заместитель главы

администрации			     	                                           В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 		      Е.В.Кокорина

Приложение 3

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ИПОМ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Армянске

|  | Мероприятие | Время исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мини-котельная |  |  |
| 1.1. | Косметический ремонт помещения котельной | Июнь | Турчина Л.А. |
| 1.2. | Осмотр и ревизия запорно- регулирующей арматуры, при необходимости замена | Июнь | Турчина Л.А. |
| 1.3. | Осмотр состояния теплоизоляционного слоя трубопроводов отопления внутри котельной, ликвидация повреждения | Июль | Турчина Л.А. |
| 1.4. | Поверка газоанализатора, манометров и газовых счетчиков | Август | Турчина Л.А. |
| 1.5. | Ревизия котлов в миникотельной: |  |  |
|  | Проверка вентиляционных каналов и дымоходов. | Август – Сентябрь | Турчина Л.А. |
|  | Ревизия сетевого и подпиточного насосов отопления. | Август – Сентябрь | Турчина Л.А. |
|  | Осмотр, ревизия силового щита, шкафа управления автоматики. | Август – Сентябрь | Турчина Л.А. |
| 2. | Общежитие |  |  |
| 2.1. | Проверка состояния мягкой кровли, при необходимости – восстановительные работы | Июль | Турчина Л.А. |
| 2.2. | Ревизия сантехнических устройств | Июль-Август |  |
| 2.3. | Косметический ремонт мест общего пользования | Июль | Турчина Л.А. |
| 2.4. | Косметический ремонт жилых комнат | Август | Турчина Л.А. |
| 2.5. | Ревизия всего электрооборудования и электроприборов | Август | Турчина Л.А. |
| 2.6. | Проверки и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках | Согласно установленных сроков проверки | Турчина Л.А. |
| 2.7. | Проведение инструктажа по технике безопасности | 1 раз в 6 месяцев | Турчина Л.А. |
| 2.8. | Проведение инструктажа по эксплуатации тепловых сетей | Сентябрь- Октябрь | Турчина Л.А. |
| 3. | Учебный корпус |  |  |
| 3.1. | Проверка состояния мягкой кровли, при необходимости - восстановительные роботы | Июнь | Турчина Л.А. |
| 3.2. | Проведения косметического ремонта стен коридоров, лестниц, аудиторий | Июнь Август | Турчина Л.А. |
| 3.3. | Гидравлические испытания трубопровода системы отопления | Июль | Турчина Л.А. |
| 3.4. | Проверка сбросных кранов, при необходимости замена | Август | Турчина Л.А. |
| 3.5. | Ревизия сантехнических устройств | Август | Турчина Л.А. |
| 3.6 | Осмотр и профилактические ремонтные работы по подготовке электротехнической системы | Август | Турчина Л.А. |
| 3.7 | Проверки и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках | Согласно установленных сроков проверки | Турчина Л.А. |
| 3.8 | Проведение инструктажа по технике безопасности | 1 раз в 6 месяцев | Турчина Л.А. |
|  | Проведение инструктажа по эксплуатации тепловых сетей | Сентябрь- Октябрь | Турчина Л.А. |

Заместитель главы

администрации					     	                       В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 	             Е.В.Кокорина

Приложение 4

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

МКУ «Административно-хозяйственная часть»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
|  | Ревизия запорной арматуры теплообеспечения здания администрации города Армянска | Шевцов В.В. |
|  | Ревизия (опрессовка) системы отопления в здании администрации города Армянска | Шевцов В.В. |
|  | Проверка состояния кровли | Шевцов В.В. |
|  | Замена полуавтоматов электрических сетей | Шевцов В.В. |
|  | Установка светодиодных ламп в здании администрации города Армянска | Шевцов В.В. |
|  | Остекление, утепление, замена оконных проемов | Шевцов В.В. |
|  | Ремонт, замена дверей | Шевцов В.В. |
|  | Обследование состояния гаражей, утепление дверных проемов | Шевцов В.В. Андреев А.А. Звирук Ю.П. Маслаков А.В. |
|  | Заготовка мраморной крошки, песка для посыпания пешеходных дорожек | Шевцов В.В. |
|  | Приобретение хозяйственного инвентаря | Кусраева М.Б. Шевцов В.В. |
|  | Проведение мероприятий по подготовке автотранспортных средств к эксплуатации в осенне-зимний период | Шевцов В.В. Андреев А.А. Звирук Ю.П. Маслаков А.В. |
|  | Проверка состояния пожарного инвентаря | Шевцов В.В. |

Заместитель главы

администрации			          	                                   В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      			 		      Е.В.Кокорина