Приложение 7

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 № 452

План мероприятий по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

дошкольных и учебных заведений города Армянск

| № п/п | Наименование образовательных учреждений | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Армянска Республики Крым | 1. Подготовка паспорта готовности по тепловому хозяйству | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В. |
|  |  | 2. Организация переаттестации и обучения знаний правил эксплуатации тепловых установок | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В., рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий ЕгоровА.В. |
|  |  | 3. Организация проведения капитального ремонта системы отопления | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В. |
|  |  | 4. Организация гидравлических испытаний системы отопления, промывки отопительной системы и ревизии запорной арматуры | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В., рабочие по комплексному ремонту и обслуживанию зданий ЕгоровА.В, Колбас В.А. |
|  |  | 5. Организация ревизии системы отопления | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В., рабочие по комплексному ремонту и обслуживанию зданий ЕгоровА.В, Колбас В.А. |
|  |  | 6.Обеспечение проверки вентиляционных каналов | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В. |
|  |  | 7. Заготовка песка на случай гололедицы | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В. |
|  |  | 8. Утепление окон | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В. |
|  |  | 9. Организация проведения замеров сопротивления изоляции | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТымкивА.В. |
|  |  | 10. Проверка состояния работы светильников и ламп | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТымкивА.В. |
|  |  | 11. Обеспечение оперативной передачи информации в течение отопительного периода | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В. |
|  |  | 12. Осуществление ежедневного контроля температурного режима | Медицинская сестра МалыгинаЖ.Л |
|  |  | 13. Осуществление систематического контроля лимитов потребления энергоносителей | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В., рабочие по комплексному ремонту и обслуживанию зданий ЕгоровА.В, Колбас В.А. |
|  |  | 14. Обеспечение проведения диагностики огнетушителей | Заместитель директора по АХР МусиенкоН.В. |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-лицей №2» года Армянска Республики Крым | 1. Проведение гидравлического испытания системы отопления (опрессовка) | Заместитель директора по АХЧ БеспаловаИ.Ф., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 2. Промывка системы отопления гидравлическим способом с оформлением акта промывки | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 3. Обеспечение ремонта и регулировки системы отопления и водоснабжения. Частичная замена изоляции трубопроводов | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 4. Освидетельствование приборов учета | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 5. Обеспечение поверки весов и гирь, холодильного оборудования | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 6. Обеспечение бесперебойной работы канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 7. Обследование систем вентиляции | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., электромонтер |
|  |  | 8. Приобретение сантехнических материалов, стройматериалов и электротоваров для текущего ремонта | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 9. Обеспечение осмотра технического оборудования | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., электромонтер |
|  |  | 10. Обеспечение перезарядки огнетушителей | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 11. Установка пожарной сигнализации | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 12.Обеспечение содержания подвального помещения в чистоте | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 13. Обеспечение испытания пожарных лестниц | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 14. Организация обучения по ОТ и пожарному техническому минимуму | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 15. Обеспечение проведения дератизации и дезинсеции | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 16. Организация замены разбитых стекол в окнах | Заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 17. Организация подготовки инвентаря к зимнему периоду | Директор Рубан В.В., заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., дворник |
|  |  | 18. Закупка песка | Директор Рубан В.В., заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф. |
|  |  | 19. Организация утепления помещений | Директор Рубан В.В., заместитель директора по АХЧ Беспалова И.Ф., классные руководители, воспитатели, воспитатели, тех. персонал |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №3» города Армянска Республики Крым | 1.Обеспечение проведения промывки системы отопления | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я. |
|  |  | 2. Организация и обеспечение проведения ремонтных работ в общеобразовательном учреждении | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я. |
|  |  | 3. Выполнение предписания: органов Госпожнадзора, органов Роспотребнадзора | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я. |
|  |  | 4. Организация обучения и аттестации ответственных лиц за пожарную безопасность, эксплуатацию теплового и электрического оборудования, охрану труда | Директор Харланова М.Н. |
|  |  | 5. Организация обучения и проверки знаний по вопросам ОТ техническому персоналу | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я. |
|  |  | 6. Организация проведения очистки вентиляционных каналов здания | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я. |
|  |  | 7. Организация подготовки системы отопления к работе в осенне-зимний период с оформлением акта, паспорта готовности | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я. |
|  |  | 8. Проведение диагностики огнетушителей | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я. |
|  |  | 9. Обеспечение проведения косметического ремонта кабинетов, коридоров | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я., классные руководители, заведующие кабинетами |
|  |  | 10. Организация утепления оконных проемов, дверей герметиком в кабинетах, коридорах | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я., классные руководители, заведующие кабинетами |
|  |  | 11. Организация завоза песка для подсыпания дорожек и тротуаров на случай обледенения, гололеда | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я. |
|  |  | 12. Обеспечение проведения проверки контуров заземления и сопротивления изоляции электропроводки | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я |
|  |  | 13. Организация сбора показаний теплосчетчика, электросчетчика, водомера | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я |
|  |  | 14. Обеспечение поверки монометров системы отопления | Заместитель директора по АХР Жилина Н.Я |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Армянска Республики Крым | 1.Обеспечение проведения промывки и гидравлического испытания трубопровода с составлением актов | Заместитель директора по АХР Трунова О.Н., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|  |  | 2. Подготовка паспорта готовности по тепловому хозяйству | Директор Пивоварова М.В,, заместитель директора по АХР Трунова О.Н. |
|  |  | 3. Организация проведения замеров сопротивления изоляции | Директор Пивоварова М.В,, заместитель директора по АХР Трунова О.Н. |
|  |  | 4. Обеспечение заготовки песка на случай гололедицы | Заместитель директора по АХР Трунова О.Н. |
|  |  | 5. Организация ревизии системы отопления | Заместитель директора по АХР Трунова О.Н., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|  |  | 6. Обеспечение замены розеток выключателей | Электромонтер |
|  |  | 7. Обеспечение ремонта хозяйственного инвентаря для работы в зимнее время | Заместитель директора по АХР Трунова О.Н., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|  |  | 8. Приобретение светодиодных ламп | Директор Пивоварова М.В,, заместитель директора по АХР Трунова О.Н. |
|  |  | 9. Организация изготовления лопат для уборки снега, шестов для удаления сосулек | Заместитель директора по АХР Трунова О.Н., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| 5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная школа №5» города Армянска Республики Крым | 1. Приобретение песка | Директор Сирык И.К. |
|  |  | 2. Организация перезарядки огнетушителей | Заведующий хозяйством Любко О.П. |
|  |  | 3. Организация ревизии кранов и вентилей системы отопления | Заведующий хозяйством Любко О.П. |
|  |  | 4. Организация ремонта покрытия из линолеума | Заведующий хозяйством Любко О.П. |
|  |  | 5. Обеспечение замены сантехнического оборудования в обеденном зале: устройство питьевого фонтанчика | Заведующий хозяйством Любко О.П. |
|  |  | 6. Обеспечение проведения косметического ремонта кабинетов: в/э окраска стен, масляная окраска стен, л/маршей, парт | Заведующий хозяйством Любко О.П. |
|  |  | 7. Приобретение первичных средств пожаротушения | Директор Сирык И.К. |
| 6. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Суворовская начальная школа - детский сад №6» города Армянска Республики Крым | 1.Обеспечение проведения гидравлического испытания системы отопления (опрессовка) | Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 2. Обеспечение проведения промывки системы отопления гидравлическим способом с оформлением акта | Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 3. Обеспечение проведения ремонта и регулировки системы отопления и водоснабжения, частичной замены изоляции трубопроводов | Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 4. Подготовка паспорта, актов готовности к отопительному периоду | Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 5. Организация освидетельствования приборов учета | Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 6. Организация поверки весов, гирь, холодильного оборудования | Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 7. Обеспечить подготовку схем внутридомовых систем холодного водоснабжения, канализации. Отопления и вентиляции | Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 8. Организация обеспечения бесперебойной работы канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале | Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 9. Организация проведения планово-предупредительных ремонтов и ТО: электроустановок, системы вентиляции | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В., электромонтер |
|  |  | 10. Обеспечение замены светильников по учреждению, в подвальном помещении | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В., электромонтер |
|  |  | 11. Обеспечение замены ламп в светильниках на энергосберегающие | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В., электромонтер |
|  |  | 12. Организация осмотра технического оборудования | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В., электромонтер |
|  |  | 13. Обеспечение перезарядки огнетушителей | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В. |
|  |  | 14. Организация технического осмотра пожарно-охранной сигнализации | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В. |
|  |  | 15. Обеспечение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В., электромонтер |
|  |  | 16. Обеспечение содержания подвального помещения в чистоте | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 17. Обеспечение огнезащитной обработки деревянных конструкций | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В. |
|  |  | 18. Организация испытания наружных пожарных лестниц | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В. |
|  |  | 19. Проверка пожарного гидранта | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В. |
|  |  | 20. Организация обучения по ОТ и пожарно-техническому минимуму | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В. |
|  |  | 21. Организация проведения дератизации и дезинсекции | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В. |
|  |  | 22. Обеспечение готовности и оснащения пищеблока технологическим и холодильным оборудованием | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В. |
|  |  | 23. Организация покраски и побелки пищеблока, устранение дефектов в кафельном полу, восстановление кафельной плитки на рабочей стене у электроплиты | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В. |
|  |  | 24. Обеспечение замены разбитых стекол в окнах | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В. |
|  |  | 25. Обеспечение готовности спортивного зала, обеспечение необходимым инвентарем, проведение испытания гимнастических снарядов | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., учитель физической культуры |
|  |  | 26. Обеспечение готовности оборудования и инвентаря к работе в зимних условиях | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., дворник |
|  |  | 27. Приобретение песка | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В. |
|  |  | 28. Организация утепления помещений | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., классные руководители, воспитатели, технический персонал |
|  |  | 29. Обеспечение проведения косметического ремонта классов и групповых помещений | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., классные руководители, воспитатели, технический персонал |
|  |  | 30. Обеспечение проведения косметического ремонта групповых площадок | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 31. Обеспечение замены деревянных входных дверей на металлические | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В. |
|  |  | 32. Обеспечение частичного ремонта сетки рабица и столбов ограждения по периметру | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 33. Организация проведения учений эксплуатационного персонала в аварийной ситуации | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В. |
|  |  | 34. Обеспечение оперативной передачи информации в течение отопительного периода | Заместитель директора по АХЧ ВерхотуроваГ.В. |
|  |  | 35. Ведение систематического контроля за соблюдением лимитов потребления энергоносителей | Директор Заяц Л.А., Заместитель директора по АХЧ Верхотурова Г.В. |
| 7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перекопская средняя общеобразовательная школа №7» города Армянска Республики Крым | 1.Обеспечение проведения гидравлического испытания системы отопления (опрессовка) | Завхоз Беспалова М.Ю., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 2. Обеспечение проведения промывки системы отопления гидравлическим способом с оформлением акта | Завхоз Беспалова М.Ю., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 3. Обеспечение проведения ремонта и регулировки системы отопления и водоснабжения, частичной замены изоляции трубопроводов | Завхоз Беспалова М.Ю., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 4. Обеспечение поверки весов, холодильного оборудования, гигрометра психометрического, термометров | Завхоз Беспалова М.Ю., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 5. Обеспечение замены светильников по учреждению, в подвальном помещении | Завхоз Беспалова М.Ю., электромонтер |
|  |  | 6. Обеспечение замены ламп в светильниках на энергосберегающие | Завхоз Беспалова М.Ю., электромонтер |
|  |  | 7. Организация осмотра технического оборудования | Завхоз Беспалова М.Ю., электромонтер |
|  |  | 8. Обеспечение перезарядки огнетушителей | Завхоз Беспалова М.Ю. |
|  |  | 9. Организация технического осмотра пожарно-охранной сигнализации | Завхоз Беспалова М.Ю. |
|  |  | 10. Обеспечение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования | Завхоз Беспалова М.Ю., электромонтер |
|  |  | 11. Обеспечение содержания подвального помещения в чистоте | Завхоз Беспалова М.Ю., рабочий по обслуживанию здания |
|  |  | 12. Организация проверки деревянных конструкций с оформлением акта | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю. |
|  |  | 13. Проверка пожарного гидранта | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю. |
|  |  | 14. Организация обучения по ОТ и пожарно-техническому минимуму | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю., заместитель директора по УВР Сергеева И.Л., Заместитель директора по ВР Стукалова Л.Л. |
|  |  | 15. Организация проведения дератизации и дезинсекции, аккарицидной обработки | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю. |
|  |  | 16. Обеспечение готовности и оснащения пищеблока: приобретение электроплит и холодильника | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю. |
|  |  | 17. Организация покраски и побелки пищеблока | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю. |
|  |  | 18. Обеспечение замены оконных блоков | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю. |
|  |  | 19. Обеспечение готовности спортивного зала, обеспечение необходимым инвентарем | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю., дворник |
|  |  | 20. Обеспечение готовности оборудования и инвентаря к работе в зимних условиях | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю., дворник |
|  |  | 21. Приобретение песка | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю. |
|  |  | 22. Организация утепления помещений | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю., классные руководители, технический персонал |
|  |  | 23. Обеспечение проведения косметического ремонта классов | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю., классные руководители, технический персонал |
|  |  | 24. Обеспечение замены входных дверей на металлопластиковые | Директор Гришкова Т.В., Завхоз БеспаловаМ.Ю. |
| 8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Светлячок» города Армянска Республики Крым | 1. Приобретение песка | Заместитель заведующего по ХР Каширина С.Г. |
|  |  | 2. Подготовка пакета документов к началу отопительного сезона | Заместитель заведующего по ХР Каширина С.Г. |
|  |  | 3. Организация ревизии системы отопления | Заместитель заведующего по ХР Каширина С.Г. |
|  |  | 4. Организация ревизии системы водоснабжения | Заместитель заведующего по ХР Каширина С.Г. |
| 9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Березка» города Армянска Республики Крым | 1. Подготовка паспорта, актов готовности к отопительному периоду | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 2. Организация проведения замеров сопротивления изоляции | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 3. Приобретение песка | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 4. Приобретение энергосберегающих ламп | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 5. Приобретение хоз. инвентаря для уборки снега | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 6. Обеспечение частичного остекления окон | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 7. Организация ревизии системы отопления (групп, подвального помещения) | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 8. Организация ревизии системы водоснабжения | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 9. Организация ревизии канализационной системы (труба d=50) | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 10. Организация утепления окон, балконных дверей в помещении | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 11. Организация замены батарей отопления | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 12. Организация утепления подвального помещения | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 13. Обеспечение замены розеток, выключателей, светильников в помещении (выборочно) | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 14. Организация замены счетчика учета холодного водоснабжения (устройство узла учета водоснабжения) | Заведующий Коваль В.И. |
|  |  | 15. Замена электробойлера для подачи горячей воды в младшей группе | Заведующий Коваль В.И. |
| 10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Ласточка» города Армянска Республики Крым | 1. Приобретение песка | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 2. Организация электротехнических испытаний на объекте | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 3. Обеспечение готовности оборудования и инвентаря к работе в условиях ЧС (частичный ремонт) | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 4. Организация ревизии и опрессовки системы отопления | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 5. Организация утепления дверей и окон | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 6. Обеспечение проведения ремонта канализации | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 7. Обеспечение проведения ремонта водопровода | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 8. Обеспечение проведения ремонта системы отопления | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 9. Обеспечение проведения ремонта кровли | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 10. Организация проведения утепления фасада здания | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 11. Обеспечение проведения косметического ремонта здания и сооружений (групповые помещения, спортивные малые формы, площадки. коридоры) | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 12. Организация замены линолеума в коридорах и групповых комнатах | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 13. Обеспечение проведения ремонта отмостков здания | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
|  |  | 14. Организация проведения ремонта внутреннего противопожарного водопровода | Заведующий хозяйством Глухова О.В. |
| 11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Аленушка» города Армянска Республики Крым | 1.Организация опрессовки системы отопления, | Заведующий Кириченко Е.С. |
|  |  | 2. Организация ревизии системы канализации и водоснабжения | Заведующий Кириченко Е.С. |
|  |  | 3. Подготовка паспорта готовности по тепловому хозяйству | Заведующий Кириченко Е.С. |
|  |  | 4. Организация проведения замеров сопротивления изоляции оборудования | Заведующий Кириченко Е.С. |
|  |  | 5. Организация частичного ремонта системы отопления | Заведующий Кириченко Е.С. |
|  |  | 6. Организация частичного ремонта пищеблока | Заведующий Кириченко Е.С. |
| 12. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Белоснежка» города Армянска Республики Крым | 1.Организация работы по промывке и ревизии системы отопления | Заместитель заведующего по ХР Сазонова А.В., рабочий КОЗ |
|  |  | 2. Организация работы по: утеплению здания, окон и дверей с использованием новых теплосберегающих материалов, очистку подвалов, изоляцию трубопроводов, обновление маркировки в подвале, ремонт дверных и оконных проемов | Заместитель заведующего по ХР Сазонова А.В., рабочий КОЗ, воспитатели, помощники воспитателей |
|  |  | 3. Создание запаса материалов для проведения аварийных ремонтов в осенне-зимний период инженерных сетей и тепло-энергетического, водопроводного и канализационного оборудования | Заместитель заведующего по ХР Сазонова А.В., рабочий КОЗ, дворники |
|  |  | 4.Обеспечение оперативной передачи информации в течение отопительного периода | Заместитель заведующего по ХР Сазонова А.В. |
|  |  | 5. Организация мероприятий по энергосбережению: замена ламп накаливания на светодиодные (20 шт.) | Заместитель заведующего по ХР Сазонова А.В. |
|  |  | 6. Обеспечение работ по теплоизоляции на входе в подвальное помещение, вентиляционных отверстиях | Рабочий КОЗ |
|  |  | 7. Подготовка пакет документов по приемке тепловых сетей к новому отопительному сезону | Заместитель заведующего по ХР Сазонова А.В. |
|  |  | 8. Организация обучения ответственных за теплохозяйство в ООО УИЦ «Крымресурс» | Заведующий Конышева Т.П. |
| 13. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ЦДЮТ» города Армянска Республики Крым | 1.Обеспечение полной и своевременной текущей оплаты за потребление энергоносителей | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А. |
|  |  | 2. Обеспечение подготовки зданий, сооружений, инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А. |
|  |  | 3. Организация проведения ревизии системы отопления 190 м.п. | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А., слесарь-сантехник |
|  |  | 4. Организация ревизии системы водоснабжения и водоотведения 190 м.п. | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А., слесарь-сантехник |
|  |  | 5. Организация проведения утепления полуподвального помещения и дверей | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А. |
|  |  | 6. Подготовка паспорта к отопительному сезону | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А. |
|  |  | 7. Организация работы по промывке и продувки системы отопления с составлением акта | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А., слесарь-сантехник |
|  |  | 8. Организация гидравлического испытания трубопроводов на прочность и плотность тепловых сетей с составлением акта | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А., слесарь-сантехник |
|  |  | 9. Организация проведения замеров сопротивления изоляции | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А. |
|  |  | 10. Организация работ по ремонту хоз. инвентаря для работы в осенне-зимний период | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А., рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений |
|  |  | 11. Организация обучения по проверке знаний правил работы в тепловых электроустановках - 2 чел. | Заместитель директора по ХР Москалёва В.А., рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений |
| 14. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ» города Армянска Республики Крым | 1.Организация проверки состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 2. Организация ревизии тепловых сетей для выявления дефектов с составлением акта | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 3. Организация осмотра и ревизии грязевиков (прочистка решетки), установка кронштейнов и опор трубопровода теплосетей | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 4. Проверка маркировки направления прямого потока и запорной арматуры, а также соответствия нумерации на схеме отопительной системы и табличках с номером управляющих вентилей | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 5. Организация ревизии радиаторов, обтяжки гаек крепления | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 6. Подготовка актов проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 7. Организация гидравлической опрессовки трубопроводов на прочность и плотность с оформлением актов. Подготовка паспорта | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 8. Контроль за потреблением энергоресурсов. Ежедневная подача данных о потреблении теплоносителя | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 9. Обеспечение необходимыми материалами и инструментами для выполнения ремонтных работ | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 10. Организация проведения профилактических работ по освещению в подвальном помещении – месте размещения основных тепловых коммуникаций | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 11. Обеспечение выполнения уборки подвального помещения от мусора и посторонних предметов | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 12. Организация установки кронштейнов консольных с опорой для системы отопления и водопровода (40-50 шт.) | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 13. Организация проведения ремонта кровли спортивного зала и бассейна | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 14. Организация выполнения мероприятий по пожарной безопасности: оборудование помещений АСПС и СОЭП, Определение класса зоны по ПУЭ, категорирование помещений и здания по взрывопожарной и пожарной опасности | Директор Копылов С.В., Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 15. Организация замены металлических дверей (эваковыходов) актового зала (дверное полотно с замком и засовом) в кол-ве 4 шт. (требование ПБ) | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 16. Обеспечение перезарядки, ТО огнетушителей | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 17. Обеспечение ремонта внутреннего пожарного водопровода к ВПК – 5, замена клапана ДУ с гайкой | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 18. Организация испытания пожарных и эвакуационной лестниц | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 19. Организация замены люминесцентных ламп на светодиодные в помещениях | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 20. Приобретение хоз. инвентаря для работы в осенне-зимний период | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 21. Организация завершения ремонтных работ по министадиону | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 22. Обеспечение работ по косметическому ремонту спортивного зал, вспомогательных помещений, кабинетов | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |
|  |  | 23. Организация обучения персонала по программе «Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» | Директор Копылов С.В. |
|  |  | 24. Организация работы по испытанию и измерению параметров безопасности электрооборудования | Заместитель директора по АХЧ БудькоН.Л. |

Заместитель

главы администрации												 	 В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства и

природопользования														Е.В.Кокорина