Приложение 8

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Армянского участка Красноперекопского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Время исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности в соответствие с нормами и правилами противопожарной безопасности Российской Федерации. | Постоянно | Никитин Р.О. |
|  | Заключение договоров на проведение ТО | Постоянно (согласно графика) | Долбораева Н.В. |
|  | Проведение ПТО внутридомового газового оборудования, проверка состояния систем газоснабжения | Постоянно (согласно графика). | Долбораева Н.В. |
|  | Проведение ремонта оборудования ГРП и ШРП, настройка оборудования ШРП и ГРП на зимний режим работы. | Согласно графика и режимной карте. | Мареев М.С. Наумкин Е.А. Луцкий А.Н. |
|  | Проверка газопровода контрольным приборным методом обследования L=50,323км | 2-3-4 квартал 2018 | Чугайнов В.В. |
|  | Текущий ремонт-покраска газопровода=17,055км | 3 квартал 2018 | Мареев М.С. Наумкин Е.А. Луцкий А.Н. |
|  | Текущий ремонт здания ГРП, в количестве 7шт. | 2-3 квартал 2018 | Мареев М.С. Наумкин Е.А. Луцкий А.Н. |
|  | Реконструкция участка газопровода низкого давления (увеличение диаметра с 057мм. на 0108мм., протяженностью 300м.) | 3 квартал 2018 | Луцкий А.Н. |
|  | Техническое перевооружение ШРП, в количестве 5 шт. Проектно-изыскательные работы | 2-3 квартал 2018 | Мареев М.С. Луцкий А.Н. |
|  | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ, замена анодных полей в количестве 9 шт. и замена СКЗ 4 ед. Проектно-изыскательные работы и СМР на 13 ед. | 2-3 квартал 2018 | Мареев М.С. Наумкин Е.А. Луцкий А.Н. |
|  | Обеспечение готовности к зимним условиям работы автотранспорта, газосварочных агрегатов, и другого оборудования. | 01.10.2018 г. | Олейник Ю.И. |
|  | Подготовка необходимого запаса эксплуатационной документации, памяток, правил и объявлений для населения по вопросам безопасного использования газа в быту. | Постоянно | Борисюк П.И. |

Заместитель главы

администрации				     	       		             В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      			 	          		    Е.В.Кокорина

Приложение 9

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07 2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Армянского участка Красноперекопского РЭС ГУП РК «Крымэнерго»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт ТП, РП 6.10/0.4 кВ | шт. | 2 | 78,00 | Собственные средства |
| 2. | Восстановление поврежденных КЛ 0.4-10 кВ | шт. | 3 | 68,00 | Собственные средства |
| 3. | Расчистка трасс ВЛ 0.4-10 кВ | км | 0,9 | 19,00 | Собственные средства |
| 4. | Замена опор ВЛ 0.4-10 кВ | шт. | 35 | 41,00 | Собственные средства |
| 5. | Замена провода ВЛ 0.4-10 кВ | км | 0.3 | 38,00 | Собственные средства |
| 6. | Выправка опор ВЛ 0.4-10 кВ | шт. | 21 | 11,00 | Собственные средства |
| 7. | Перетяжка провода ВЛ 0.4-10 кВ | км | 4,5 | 15,9 | Собственные средства |

| Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение проведения через средства массовой информации разъяснительной работы с населением о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг и энергоносителей | Ежемесячно | Армянский участок КРЭС |
| Инициировать проведение заседаний специальных комиссий по контролю за состоянием расчетов за потребленные энергоносители | Согласно плану (в случае необходимости) | Армянский участок КРЭС совместно с администрацией города Армянска |
| Обеспечение контроля и надзора за исправным состоянием автономных источников электроснабжения потребителями I категории | Постоянно | Армянский участок КРЭС совместно с администрацией города Армянска |
| Проведение обследования ВЛ 0,4-10 кВ с целью недопущения обрывов воздушных электрических линий в осенне-зимний период (что может привести к отключению от электроснабжения населенные пункты муниципального образования городской округ Армянск). Составление маршрутов и графиков работ бригад по расчистке трасс вдоль линий от зеленых насаждений. Решение вопроса о выделении транспорта для вывоза деревьев | До 1 октября 2018г. | Армянский участок КРЭС |
| Разработка графиков ограничения потребления электрической энергии и мощности, графиков аварийных отключений | До 1 октября 2018г. | Армянский участок КРЭС совместно с администрацией города Армянска |

Заместитель главы

администрации					     	                       В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 		   Е.В.Кокорина