|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2022 годы» (в редакции постановления администрации города Армянска от 14.08.2018 №483) |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2022 годы» и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2016 | Текущий год 2017 | Очередной год 2018 | Первый год реализации 2019 | Второй год реализации 2020 | Третий год реализации 2021 | Четвертый год реализации 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий для формирования современной городской среды | шт. | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Количество парков и скверов для формирования современной городской среды | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Количество разработанных дизайнерских проектов по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования | шт. | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Количество составленных сметных документаций и полученных положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости проектов по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования | шт. | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5 | Количество приобретенных и обустроенных игровых площадок на дворовых территориях | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество обрезанных деревьев на дворовых территориях | шт. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Количество омоложенных деревьев на дворовых территориях | шт. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Количество удаленных сухостойных и аварийных деревьев на дворовых территориях | м3 | 0 | 0 | 83,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обустроенных детских игровых площадок | шт. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Благоустройство территорий, санитарная очистка и содержание территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проверок состояния освещения | раз | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.2 | Количество проверок креплений, надежности контактных соединений | раз | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.3 | Количество замененных ламп | шт. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.4 | Количество проведенных работ по ремонту и техническому обслуживанию ливневой канализации | раз | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.5 | Количество проведенных работ по выкашиванию открытого дренажа | раз | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.6 | Количество очищенных кюветов дорог | кв.м | 89124 | 89124 | 89124 | 89124 | 89124 | 89124 | 89124 |
| 3.7 | Количество очищенных дорожек от наледи | кв.м | 17078 | 17078 | 17078 | 17078 | 17078 | 17078 | 17078 |
| 3.8 | Количество посыпанных дорожек песком в зимний период | кв.м | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 |
| 3.9 | Количество очищенных дорожек от травы | кв.м | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 584,79 |
| 3.10 | Количество проведенных работ по покраске малых архитектурных форм | раз | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.11 | Площадь высаженных цветов-летников в местах общего пользования | кв.м | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
| 3.12 | Количество обрезанных деревьев в местах общего пользования | шт. | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.13 | Количество удаленных сухостойных и аварийных деревьев в местах общего пользования | шт. | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.14 | Количество покрашенного бордюрного камня | п.м. | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 |
| 3.15 | Количество покрашенных пешеходных переходов | раз | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.16 | Количество проведенных работ по уборке случайного мусора | раз | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.17 | Площадь полива дороги к кладбищу | км. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.18 | Количество расклеенных социальных рекламных продукций | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.19 | Количество проведенных работ по праздничному украшению территорий городского округа | раз | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.20 | Количество проведенных работ по благоустройству памятников и памятных знаков | раз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.21 | Количество приобретенной песчано-солевой смеси | т | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.22 | Количество проведенных работ по акарицидной (противоклещевой) обработке общественной территории городского округа | раз | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.23 | Количество составленных сметных документаций и полученных положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости по ликвидации стихийных свалок | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24 | Объем потребленной электроэнергии сети уличного освещения городского округа Армянск | кВт | 267 263 | 267 263 | 267 263 | 267 263 | 267 263 | 267 263 | 267 263 |
| 3.25 | Количество проведенных работ по отлову бродячих животных | раз | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Заместитель главы администрации											В.З. Угольников

Начальник отдела жилищного хозяйства,

благоустройства и природопользования										Е.В. Кокорина