Приложение 1

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск»

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной**

**программы «Газификация населенных пунктов муниципального**

**образования городской округ Армянск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | | **Значения показателей:** | | | | | | | |
| Отчетный год | Текущий год | Очередной год планового периода | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год реализации программы | Четвертый год реализации программы | Пятый год реализации программы |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Основное мероприятие 1. Разработка схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработанная схема газификации муниципального образования городской округ Армянск | | **Ед.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Основное мероприятие 2. Завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым** | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество утвержденных проектно-сметных документаций | **Ед.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | Количество газифицированных улиц г. Армянск | **Ед.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | Количество газифицированных улиц сел Перекоп, Суворово, Волошино | **Ед.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Заместитель главы администрации А.А.Черненко**

**Начальник отдела**

**капитального строительства Л.В. Денисюк**

Приложение 2

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск»**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ основного мероприятия** | **Ответственный**  **Исполнитель,**  **соисполнитель, участник** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | **Разработка схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск** | Администрация, ОКапС,  ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее – ГУП РК «Крыгазсети»), победители конкурса | 2018 | 2019 | Утверждение схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск | Отсутствие возможности завершения газификации муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым |
| 2 | **Завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым** | Администрация, ОКапС,  ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее – ГУП РК «Крыгазсети»), победители конкурса | 2019 | 2023 | Завершение газификации населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | Отсутствие возможности подключения жилых домов к газовым сетям |

**Заместитель главы администрации А.А.Черненко**

**Начальник отдела**

**капитального строительства Л.В. Денисюк**

Приложение 3

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  
муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» по источникам финансирования**

| **Статус** | **Ответственные**  **исполнители, соисполнители, участники** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий** | **Источник финансирования (наименование источников финансирования)** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы**  **(тыс. руб.)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **Очередной год планового периода**  **2018г.** | **Первый год планового периода**  **2019г.** | **Второй год планового периода**  **2020г.** | **Третий год реализации программы**  **2021г.** | **Четвертый год реализации программы**  **2022г.** | **Пятый год реализации программы 2023г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | Администрация города Армянска Республики Крым (далее – Администрация), отдел капитального строительства (далее – ОКапС), отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования (далее –  ОЖХБиП), Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее – ГУП РК «Крымгазсети»), победители конкурса | **Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым** | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Основное мероприятие 1** | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», победители конкурса | **Разработка схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск** | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Основное мероприятие 2** | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», победители конкурса | **Завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым** | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Мероприятие 2.1. | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, ГУП РК «Крымгазсети», победители конкурса | Завершение газификации г. Армянск Республики Крым, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Мероприятие 2.2. | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, ГУП РК «Крымгазсети», победители конкурса | Завершение газификации сел Перекоп, Волошино, Суворово городского округа Армянск Республики Крым, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**Заместитель главы администрации А.А.Черненко**

**Начальник отдела капитального строительства Л.В. Денисюк**