|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе «Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы»  (в редакции постановления администрации города Армянска от 12.02.2018 № 70) |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Срок**  **реализации** | | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации мероприятия** |
| **Начало** | | **Окончание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Создание нормативной правовой базы муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в сфере градостроительства и архитектуры.** | Администрация города Армянска Республики Крым:  Отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации города Армянска Республики Крым;  Отдел капитального строительства | 2018 | | 2019 | 1. Внесение сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов, территориальных зон муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.  2. Возможность реализации мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым. | 1. Отсутствие возможности передавать земельные участки, устанавливать (изменять) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.  2. Отсутствие возможности финансирования мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, формирование условий для социально-экономического развития, повышения безопасности, качества эффективности транспортного обслуживания населения и т.д. |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Срок**  **реализации** | | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации мероприятия** |
| **Начало** | **Окончание** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **2.** | **Обеспечение муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым документацией по планировке территории, подготовка основания для проведения комплексных кадастровых работ.** |  | 2018 | 2020 | | 1. На основании картографических материалов, подготовленных в результате проведения топографической съемки осуществляется подготовка документации по планировке территории  2. На основании инженерных изысканий осуществляется подготовка документации по планировке территории  3. Утверждение проектов планировки, проектов межевания территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | 1. Отсутствие оснований для подготовки документации по планировке территории.  2. Отсутствие оснований для подготовки документации по планировке территории.  3. Отсутствие оснований для выполнения комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, отсутствие реализации мероприятий по проведению реконструкции (капитального ремонта) объектов планировочной структуры, линейных объектов. |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Срок**  **реализации** | | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации мероприятия** |
| **начало** | **конец** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **3.** | **Осуществление комплексных кадастровых работ кадастровых кварталов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.** |  | 2018 | 2020 | | Позволит получить актуальную, полноценную и юридически значимую информацию об объектах недвижимости на территории проведения комплексных кадастровых работ, выявить неиспользуемые, нерационально используемые или используемые не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельные участки без проведения инвентаризации, выявить самовольные постройки и факты самовольного захвата земель, разрешить существующие земельные споры и предотвратить их возникновение в будущем, увеличить базу налогооблагаемых объектов недвижимости | 1. Не реализация мероприятий федеральной целевой программы.  2. Отсутствие формирования актуальной базы налогообложения объектов недвижимости на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым |

**Заместитель главы администрации А.А. Черненко**

**Начальник ОАГЗО Ю.Ю. Степанова**