|  | Приложение к постановлению администрации города Армянска от 26.10.2017 № 787 (в редакции постановления администрации города Армянска от 14.11.2018 № 707) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Армянска Республики Крым |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отдел экономического развития администрации города Армянска, отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования администрации города Армянска, отдел капитального строительства администрации города Армянска отдел культуры и межнациональных отношений, отдел образования, образовательные учреждения, подведомственные отделу образования |
| Участники программы | субъекты хозяйствования, победители конкурсного отбора, Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по г.Армянску |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель программы | - развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; - повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым; - сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. |
| Задачи программы | - обеспечение выплаты недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу победителю конкурсного отбора; - проведение капитальных ремонтов, ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения; - проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; - проведение ремонтов внутриквартальных проездов; - создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения; - совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество заключенных муниципальных контрактов по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу; - количество разработанной проектно-сметной документации и проведенной экспертизы (автодороги, тротуары, внутриквартальные проезды); - количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество отремонтированных внутриквартальных проездов; - количество нанесенной дорожной разметки; - количество разработанного проекта организации дорожного движения муниципальных дорог муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; - количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории городского округа Армянск; - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - количество проведенных Комиссий по безопасности дорожного движения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2023 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. составит 102095,57562 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 70373,29317 тыс. руб., 2019 год – 7820,43149 тыс. руб., 2020 год – 8440,54499 тыс. руб., 2021 год – 8652,55399 тыс.руб., 2022 год – 3404,62599 тыс.руб., 2023 год – 3404,62599 тыс.руб. из них: Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. за счет средств федерального бюджета составит 67195,000тыс. руб., в том числе: 2018 год – 67195,700 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб., 2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс.руб., 2022 год – 0 тыс.руб., 2023 год – 0 тыс.руб. Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. за счет средств бюджета Республики Крым составит 16305,83100тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1189,54800 тыс. руб., 2019 год – 4832,93600 тыс. руб., 2020 год – 5035,91900 тыс. руб., 2021 год – 5247,42800 тыс.руб., 2022 год – 0 тыс.руб., 2023 год – 0 тыс.руб. Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. за счет средств бюджета городского округа Армянск составит 18594,74462 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1988,74517 тыс. руб.; 2019 год – 2987,49549 тыс. руб.; 2020 год – 3404,62599 тыс. руб.; 2021 год – 3404,62599 тыс. руб.; 2022 год – 3404,62599 тыс. руб., 2023 год – 3404,62599 тыс. руб. Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта федерального бюджета, проекта бюджета Республики Крым, проекта бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. |

1.	Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

Город Армянск является городом республиканского значения с подчиненной ему территорией, при этом город Армянск, как муниципальное образование, имеет статус городского округа, в состав которого входят населенные пункты: город Армянск, село Суворово, село Волошино, село Перекоп. С вхождением Крыма в состав Российской Федерации Армянск стал фактически приграничным городом.

Через муниципальное образование городской округ Армянск Республики Крым проходят:

- автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

- 35 ОП РЗ 35А-001 (Е-97) «Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь»;

-  35 ОП РЗ 35А-003 «Граница с Украиной – Армянск» 13,90 км;

- автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения:

- 35 ОП МЗ 35Н-283 «от а/д Граница с Украиной - Армянск до Перекопа» 1,60 км;

- 35 ОП МЗ 35Н-637 «Армянск – Волошино» 3,00 км.

В северо-восточной части города на железнодорожной ветке Джанкой - Граница с Украиной расположена железнодорожная станция г. Армянска, расстояние от нее до станции Красноперекопск – 18,2 км, а до станции Вадим Херсонской области, Украины – 16 км.

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (далее – Программа) должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее - городской округ), в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей городского округа транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития городского округа.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания и транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также при достаточном финансировании объектов транспортной инфраструктуры.

Так, в сфере транспортного обслуживания в течение 2016 года:

1) утвержден реестр муниципальных маршрутов регулярного сообщения, в который вошли следующие маршруты:

- г.Армянск - с.Перекоп;

- г.Армянск - с.Суворово;

- с.Волошино – Больница;

- Ж/д вокзал – б/о «Уют».

2) разработан Порядок организации и проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым (далее – Порядок). В соответствии с данным Порядком были проведены конкурсы по 3 маршрутам. По двум из них («г.Армянск - с.Перекоп» и «г.Армянск - с.Суворово») пределен перевозчик ИП Коптенко Ю.Д., который предоставляет услуги по перевозке пассажиров. По маршруту «с.Волошино – Больница» на протяжение всего 2016 года ни одной заявки не поступало в связи с нерентабельностью маршрута. Это связано с ценой за перевозку пассажиров по городскому округу Армянск, который устанавливается приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 19.12.2014 №34/4 «Об установлении максимально предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории Республики Крым» (с дополнениями и изменениями), который составляет 11,00 рублей. В связи с этим в 2017 году в бюджете муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – бюджет городского округа) предусмотрено финансирование на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу. По итогам прохождения процедуры закупок услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, победителем конкурса стало муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым. В феврале 2018 года также проведена процедура закупки услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, победителем конкурса стало муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

С целью дальнейшей стабильной работы перевозчиков по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту с.Волошино - Центральная городская больница, а также снятия социальной напряженности по вопросу перевозки пассажиров по «старому району» необходимо ежегодно в бюджете городского округа Армянск предусматривать статью расходов по возмещению недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу.

Муниципальный маршрут «Ж/д вокзал – б/о «Уют» является сезонным. В 2017 году услуги по перевозке пассажиров предоставлялись ИП Розстемберским В.Л. В 2018 году перевозка не осуществлялась, в связи с тем, что не было ни одного претендента.

В 2019-2023 годах появляется риск невыполнения обязательств органов местного самоуправления по транспортному обслуживанию на данном маршруте.

В сфере дорожного хозяйства на территории городского округа в 2016 году разработана схема Организации дорожного движения по муниципальному образованию городской округ Армянск Республики Крым, который включает в себя дислокацию дорожных знаков, разметку улично-дорожной сети, а также местонахождения парковочных мест.

В рамках исполнения постановления Совета министров Республики Крым от 17.12.2015 №794 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Крым и о некоторых вопросах дорожной деятельности»:

- проведена паспортизация дорог на территории муниципального образования городской округ Армянск на общую сумму 478,701 тыс.руб.;

- завершены работы по объекту «Капитальный ремонт автодороги по улице Гайдара, г.Армянск» на общую сумму 3,186 млн.руб.

Также за средств бюджета Республики Крым произведен капитальный ремонт дороги по улице Магдесяна с обустройством тротуаров на общую сумму 10 949,3 тыс.руб. и ремонт внутриквартального проезда ул.Гайдара к д.25 микр.Корявко г.Армянск на общую сумму 835,14 тыс.руб.

За счет средств бюджета городского округа Армянск в 2016 году были разработаны проектно-сметные документации и получены положительные экспертизы по следующим объектам:

- капитальный ремонт дороги по улице Магдесяна с обустройством тротуаров, г.Армянск (экспертиза проектно-сметной документации);

- капитальный ремонт автодороги по ул.Школьная с обустройством тротуаров;

- ремонт автодороги по ул. Беседина;

- ремонт тротуара от ул. Гайдара до д.9 ул. Симферопольская вдоль сквера «Космос»;

- ремонт внутриквартального проезда от ул.Воинов-Интернационалистов до д.30 и д.32 микр.Корявко (1-й и 2-й участок);

- ремонт внутриквартального проезда от ул. Гайдара между д. 16 и д. 14 ул. Гайдара;

- ремонт внутриквартального проезда от ул.Гайдара, до средней общеобразовательной школы №1 вдоль дома 14 ул.Гайдара;

- ремонт внутриквартального проезда от ул.Беседина к дому 16 микр.Корявко (1-й, 2-й, 3-й участки);

- ремонт внутриквартального проезда от ул.Симферопольская, между д.3 и д. 5 ул.Симферопольская;

- ремонт внутриквартального проезда от ул. Беседина между д. 18 и д. 19 микр. им. ген. Корявко.

Общая сумма финансирования составила 1 686,488 тыс.руб.

В 2017 году за счет бюджета городского округа Армянск проведены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция дороги, пр-ть ул.Бережного, с.Суворово» на сумму 2097,140 тыс.руб.

Также в 2017 году выполнены следующие работы:

- ремонт внутриквартального проезда от ул.Симферопольская, между д.3 и д. 5 ул.Симферопольская;

- ремонт внутриквартального проезда от ул. Гайдара между д. 16 и д. 14 ул. Гайдара;

- ремонт внутриквартального проезда от ул.Гайдара, до средней общеобразовательной школы №1 вдоль дома 14 ул.Гайдара;

- ремонт тротуара от ул.Гайдара до д.9 ул.Симферопольская вдоль сквера «Космос»;

- ремонт внутриквартального проезда от ул.Беседина к дому 16 микр. Корявко (1-й, 2-й, 3-й участки);

- ремонт внутриквартального проезда от ул. Беседина между д. 18 и д. 19 микр. им. ген. Корявко;

- реконструкция автодороги по ул.Беседина.

Что касается содержания автомобильных дорог общего пользования, то в рамках Постановления Совета министров Республики Крым от 11.03.2016 №86 (с дополнениями и изменениями) за счет субсидии из бюджета Республики Крым проведены работы по нанесению и восстановлению горизонтальной разметки на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на сумму 140,810 тыс.руб.

В 2017 году в рамках распоряжения Совета министров Республики Крым от 09.12.2016 №1562-р (с изменениями и дополнениями) выполнено мероприятие «Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения) на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» на общую сумму 112,904тыс.руб. из предусмотренных 120,29 тыс.руб.

В 2018 году за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации бюджету муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым предоставлена субсидия в размере 67 195,000 тыс.рублей, в т.ч. на

- реконструкцию дороги, пр-ть ул.Бережного, с.Суворово на сумму 27156,22 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт автодороги по улице Иванищева, г.Армянск на сумму 20054,77 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт автодороги по ул. Школьная в г.Армянске с обустройством тротуаров на сумму 19984,01 тыс.руб.

В 2018 году из бюджета Республики Крым предоставлена субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  общего пользования местного значения в сумме 1 189,548 тыс.руб. на разработку проекта организации дорожного движения (ПОДД) муниципальных дорог муниципального образования  городской округ Армянск Республики Крым. В соответствие с постановлением Совета министров Республики Крым от 27.10.2017 №561 «Об установлении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым» в размере предельного уровня 95%, то софинансирование из бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в размере 5% составило 62,608 тыс.руб.

Также в бюджете муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в 2018 году предусмотрена сумма 1715,24017тыс.руб., в т.ч.:

- обустройство пешеходных переходов, нанесение вновь и восстановление горизонтальной разметки (пластик) на территории муниципального  образования городской округ Армянск Республики Крым в сумме 417,50100 тыс.руб.

- обустройство пешеходных переходов, нанесение вновь и восстановление горизонтальной разметки (краска) на территории муниципального  образования городской округ Армянск Республики Крым в сумме 416,92100 тыс.руб.

- установку недостающих дорожных знаков на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым 880,81817 тыс.руб.

Не смотря на проделанную работу в 2016 - 2018 годах существует потребность в дальнейшем развитии транспортно-дорожного комплекса.

Сфера формирования законопослушного поведения участников дорожного движения на территории городского округа Армянск является актуальной. Проблема опасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым, связанная с автомобильным транспортом, в последние годы приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются автомобильные наезды на пешеходов и столкновения. В основном происшествия связаны с неправильным выбором скорости движения, несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом.

По данным Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по г. Армянску за период 2016-2018 год произошли следующие дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП):

| № п/п | Дата ДТП | Вид ДТП | Количество | Погибло | Ранено | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | наезд на пешехода | 7 | 2 | 5 | 14 |
|  |  | столкновение | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | наезд на препятствие | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 2017 | наезд на пешехода | 6 | 1 | 6 | 13 |
|  |  | столкновение | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | опрокидывание | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2018 | наезд на пешехода | 6 | 1 | 5 | 12 |
|  |  | наезд на велосипедиста | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | столкновение | 2 | 0 | 2 | 4 |
|  |  | опрокидывание | 1 | 0 | 1 | 1 |

Как видно из статистических данных количество ДТП в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 37,5%.

Таким образом, необходимость реализации основного мероприятия формирования законопослушного поведения участников дорожного движения обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, администрации города Армянска и общеобразовательных учебных учреждений.

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (далее – Программа) позволит решить поставленные задачи на 2018-2023 годы.

2. Прогноз развития сферы реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается администрацией города Армянск Республики Крым (далее - Администрация) совместно с отделом экономического развития администрации города Армянска по основному мероприятию «Организация регулярного транспортного обслуживания» является, и отделами жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования и капитального строительства администрации города Армянска по основному мероприятию «Развитие дорожного хозяйства».

Выполнение поставленных задач обеспечивается посредством реализации мероприятий Программы, реализация которых позволит:

- удовлетворить потребности населения городского округа в услугах по перевозке пассажиров, проживающих в с.Волошино, г.Армянск мкр.им.Генерала Васильева, в районе железнодорожного вокзала, направляющихся в Центральную городскую больницу;

- улучшить качество дорожного покрытия, создать дорожную сеть, соответствующей требованиям безопасности дорожного движения, обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым;

- скоординировать деятельность администрации города Армянска, ОГИБДД ОМВД России по г.Армянску, общеобразовательных учебных учреждений в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

В случае не реализации Программы или реализации ее не в полном объеме возникают следующие риски:

- повышение социальной напряженности среди населения вследствие неполучения услуг по перевозке пассажиров;

- повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за некачественного дорожного покрытия, а также требований по безопасности дорожного движения;

- ускоренное разрушение дорожного покрытия;

- увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

3. Приоритеты, цели и задачи Программы

Основными приоритетами Программы являются:

- повышение качества и доступности транспортных услуг;

- повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, целями Программы являются:

- развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;

- повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение выплаты недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу победителю конкурсного отбора;

- проведение капитальных ремонтов, ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведение ремонтов внутриквартальных проездов;

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Достижение задач будет достигаться путем заключения контрактов с исполнителями работ на выполнение мероприятий Программы. Процедура определения победителя на заключения данных контрактов будет определяться с помощью проведения процедуры закупки работ и услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Достижение задач в сфере формирования законопослушного поведения участников дорожного движения будет достигаться путем реализации мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения с участием  различных групп участников дорожного движения.

Особое значение придается раннему воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование перевозчиков участвовать в конкурсном отборе по оказанию услуг по перевозке населения по муниципальным маршрутам. В случае реализации данного мероприятия будет обеспечено транспортное сообщение из с.Волошино до Центральной городской больницы и в обратном направлении. Предусмотренное финансирование на организацию регулярного транспортного обслуживания позволяет заключить муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу, что дает возможность стабильной перевозки и соответственно снижение социального напряжения среди населения, проживающего в с.Волошино, в г.Армянск, в районе железнодорожного вокзала, частного сектора.

При реализации основного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства» в 2019-2023 годах будут разработаны проектно-сметные документации и выполнены ремонтные работы внутриквартальных проездов:

- от ул.Иванищева вдоль музыкальной школы до д.9 ул.Иванищева;

- от ул.Иванищева вдоль д.5, д.3 ул.Иванищева до д.5 ул.Железнодорожная;

- от ул.Гайдара между д.2 и д.25 микр.Васильева, г.Армянск;

- от ул.Школьная до ул.Гайдара 8а;

- от ул.Магдесяна между д.17 и д.19 микр Корявко;

- ул.Гайдара к д/с "Солнышко";

- от ул.Иванищева между домами 15 и 21 ул.Иванищева.

Также планируется разработать проектно-сметную документацию и выполнить капитальный ремонт дороги по ул.Перекопская, г.Армянск, автодороги по ул. Больничная муниципального образования городской округ Армянск, дороги по ул. Просвещения муниципального образования городской округ Армянск. Выполняя ремонтные работы дорожного покрытия автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, обеспечиваются требования безопасности дорожного движения.

За счет бюджета Республики Крым и муниципального бюджета городской округ Армянск планируется ежегодно наносить вновь и восстанавливать горизонтальную разметку на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, поддерживать в чистоте и порядке линии электроосвещения (производить замену вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автомобильных выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения) на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

При реализации основного мероприятия «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в 2019-2023 годах будут проведены мероприятия в образовательных учреждениях по повышению грамотности у детей в сфере дорожного движения, по  предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Через средства массовой информации будут опубликованы сведения о нововведениях в действующем законодательстве в сфере транспортно-дорожного комплекса. Проведены заседания Комиссии по безопасности дорожного движения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, а также профилактические операции по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, операций «Автобус», «Мотоцикл», «Велосипедист», «Внимание, дети!», «Ремень безопасности».

В случае нереализации основных мероприятий повысится социальная  напряженность среди населения и, как следствие, неполучение услуг по перевозке пассажиров, а также повысится риск разрушения дорожного покрытия, несоблюдение требований безопасности дорожного движения и, как следствие, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

По результатам реализации Программы к концу 2023 года планируется достигнуть следующих показателей:

- количество заключенных муниципальных контрактов по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу – 5 единиц;

- количество разработанной проектно-сметной документации и проведенной экспертизы (автодороги, тротуары,  внутриквартальные проезды) – 10 единиц;

- количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3 единицы;

- количество отремонтированных внутриквартальных проездов – 3 единиц;

- количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории городского округа Армянск (сведения размещаются на официальном сайте Госавтоинспекции Российской Федерации www.гибдд.рф) – ежегодно уменьшение на одно ДТП;

- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (сведения размещаются на официальном сайте Госавтоинспекции Российской Федерации www.гибдд.рф) – 0 человек;

- количество проведенных Комиссий по безопасности дорожного движения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (количество оформленных протоколов заседаний Комиссии).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

5. Характеристика основных мероприятий Программы

Реализация Программы предполагает выполнение трех основных мероприятий, направленных на организацию регулярного транспортного обслуживания, развитие дорожного хозяйства, а также на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В рамках данных основных мероприятий, будут реализованы следующие мероприятия:

-	выплачено возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу;

- проведена реконструкция автодороги по ул.Каменева муниципального образования городской округ Армянск;

- выполнен капитальный ремонт дороги по ул.Перекопская, г.Армянск;

- выполнен капитальный ремонт автодороги по ул. Больничная муниципального образования городской округ Армянск;

- выполнен капитальный ремонт дороги по ул. Просвещения муниципального образования городской округ Армянск;

- выполнен ремонт внутриквартального проезда от ул.Иванищева вдоль музыкальной школы до д.9 ул.Иванищева;

- выполнен ремонт внутриквартального проезда от ул.Иванищева вдоль д.5, д.3 ул.Иванищева до д.5 ул.Железнодорожная;

- выполнен ремонт внутриквартального проезда от ул.Гайдара между д.2 и д.25 микр.Васильева, г.Армянск;

- выполнен ремонт внутриквартального проезда от ул.Школьная до ул.Гайдара 8а;

- выполнен ремонт внутриквартального проезда от ул.Магдесяна между д.17 и д.19 микр Корявко;

- выполнен ремонт внутриквартального проезда ул.Гайдара к д/с «Солнышко»;

- выполнен ремонт внутриквартального проезда от ул.Иванищева между домами 15 и 21 ул.Иванищева;

- нанесены вновь и восстановлены горизонтальные разметки на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;

- поддержано в чистоте и порядке линии электроосвещения (произведена замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автомобильных выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения) на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;

- установлены недостающих дорожных знаков на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;

- изготовлены методические рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения;

- организованы и проведены в образовательных учреждениях занятия, направленные на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- организованы в библиотеке, школах, детских садах выставки книг и плакатов о безопасности дорожного движения;

- проведены конкурсы творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения;

- размещены публикации по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой информации с целью повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

- организованы и проведены Комиссии по безопасности дорожного движения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;

- проведены на территории городского округа Армянск профилактические операции по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, операций "Автобус", "Мотоцикл", "Велосипедист", "Внимание, дети!", "Ремень безопасности".

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

6. Информация об участии общественных

и иных организаций в реализации Программы

При реализации Программы будут привлекаться субъекты хозяйствования, победители конкурсного отбора, в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по г.Армянску.

7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период 2018-2023 годов.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. составит 102095,57562 тыс.руб., в том числе:

2018 год – 70373,29317 тыс. руб.,

2019 год – 7820,43149 тыс. руб.,

2020 год – 8440,54499 тыс. руб.,

2021 год – 8652,55399 тыс.руб.,

2022 год – 3404,62599 тыс.руб.,

2023 год – 3404,62599 тыс.руб.

из них:

Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. за счет средств федерального бюджета составит 67195,000тыс. руб., в том числе:

2018 год – 67195,700 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.,

2020 год – 0 тыс. руб.,

2021 год – 0 тыс.руб.,

2022 год – 0 тыс.руб.,

2023 год – 0 тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. за счет средств бюджета Республики Крым составит 16305,83100тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1189,54800 тыс. руб.,

2019 год – 4832,93600 тыс. руб.,

2020 год – 5035,91900 тыс. руб.,

2021 год – 5247,42800 тыс.руб.,

2022 год – 0 тыс.руб.,

2023 год – 0 тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. за счет средств бюджета городского округа Армянск составит 18594,74462 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1988,74517 тыс. руб.;

2019 год – 2987,49549 тыс. руб.;

2020 год – 3404,62599 тыс. руб.;

2021 год – 3404,62599 тыс. руб.;

2022 год – 3404,62599 тыс. руб.,

2023 год – 3404,62599 тыс. руб.

Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта федерального бюджета, проекта бюджета Республики Крым, проекта бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о Ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» по источникам финансирования приведена в приложении 3 к настоящей Программе.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной Программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной Программы.

Для оценки результативности муниципальной Программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей в соответствии с приложением 5 к постановлению администрации города Армянска Республики Крым от 01.04.2015 № 70 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (с изменениями и дополнениями).

Заместитель главы администрации	В.З.Угольников

Начальник отдела

капитального строительства	Л.В. Денисюк

Начальник отдела

экономического развития	А.М. Сажина