|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к муниципальной программе «Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым» |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым»**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Срок****реализации** | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Основное мероприятие 1** «Создание нормативной правовой базы муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в сфере градостроительства и архитектуры» | Администрация города Армянска Республики Крым:Отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации города Армянска;Отдел капитального строительства администрации города Армянска; Сектор муниципальных закупок отдела правовой работы и муниципальных закупок администрации города Армянска | 2018 | 2023 | 1. Внесение сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов, территориальных зон муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым. 2. Возможность реализации мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым. | 1. Отсутствие возможности передавать земельные участки, устанавливать (изменять) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 2. Отсутствие возможности финансирования мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, формирование условий для социально-экономического развития, повышения безопасности, качества эффективности транспортного обслуживания населения и т.д. |
| **2.** | **Основное мероприятие 2** «Обеспечение муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым документацией по планировке территории, подготовка основания для проведения комплексных кадастровых работ» | Администрация города Армянска Республики Крым:Отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации города Армянска;Отдел капитального строительства администрации города Армянска;Сектор муниципальных закупок отдела правовой работы и муниципальных закупок администрации города Армянска | 2018 | 2023 | 1. На основании картографических материалов, подготовленных в результате проведения топографической съемки осуществляется подготовка документации по планировке территории2. На основании инженерных изысканий осуществляется подготовка документации по планировке территории3. Утверждение проектов планировки, проектов межевания территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | 1. Отсутствие оснований для подготовки документации по планировке территории. 2. Отсутствие оснований для подготовки документации по планировке территории.3. Отсутствие оснований для выполнения комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, отсутствие реализации мероприятий по проведению реконструкции (капитального ремонта) объектов планировочной структуры, линейных объектов. |
| **3.** | **Основное мероприятие 3** «Осуществление комплексных кадастровых работ кадастровых кварталов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» | Администрация города Армянска Республики Крым:Отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации города Армянска;Отдел капитального строительства администрации города Армянска;Сектор муниципальных закупок отдела правовой работы и муниципальных закупок администрации города Армянска | 2018 | 2023 | Позволит получить актуальную, полноценную и юридически значимую информацию об объектах недвижимости на территории проведения комплексных кадастровых работ, выявить неиспользуемые, нерационально используемые или используемые не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельные участки без проведения инвентаризации, выявить самовольные постройки и факты самовольного захвата земель, разрешить существующие земельные споры и предотвратить их возникновение в будущем, увеличить базу налогооблагаемых объектов недвижимости | 1. Не реализация мероприятий федеральной целевой программы. 2. Отсутствие формирования актуальной базы налогообложения объектов недвижимости на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым |

**Заместитель главы администрации А.А. Черненко**

**Начальник ОАГЗО Ю.Ю. Степанова**