Приложение 1

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г. № \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)**

на выполнение работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7 этап)

**1. Общая информация об объекте закупки**

1.1. Объект закупки: Выполнение работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7 этап) (далее - муниципальное образование).

1.2. Место выполнения работ: Территория муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (согласно Приложению 1 к техническому заданию).

1.3. Виды работ: согласно Приложению 2.

1.4. Срок выполнения работ: по заявкам Заказчика с момента подписания контракта по **31 декабря 2025 г. включительно.**

1.5. Приложения к Техническому заданию:

1.5.1. Приложение 1 – Перечень объектов (Сведения о площадях и количестве элементов прилегающей территории);

1.5.2. Приложение 2 – Перечень видов и стоимости единицы работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7 этап).

**2. Стандарт работ**

2.1. Подрядчик организовывает и проводит комплекс работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7 этап), указанных в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

2.2. Подрядчик проводит мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7 этап), с учетом срока выполнения работ, установленного Контрактом и настоящим Техническим заданием.

2.3. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность выполнения работ, в том числе перед контрольными и надзорными органами. Заказчик уведомляет Подрядчика о проверках состояния территории, проводимых уполномоченными органами, и об их результатах (в т.ч. об административных штрафах).

2.3.1. Подрядчик обязан ежедневно до 10:00 предоставлять в адрес Заказчика информацию об выполненных работах за истекшие сутки для осуществления качества работ.

2.4 Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства третьим лицам.

2.5. Вред, причиненный личности или имуществу третьих лиц, подлежит возмещению в полном объеме Подрядчиком. Ответственность за вред, причиненный своими действиями, либо бездействиями, включая некачественное или недобросовестное выполнение работ, действиями, либо бездействиями своих работников, жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный своими действиями, либо бездействиями, действиями, либо бездействиями своих работников имуществу третьих лиц, в том числе юридических лиц или Заказчика, несет Подрядчик в полном объеме.

2.6. Подрядчик направляет для выполнения работ необходимое количество персонала и обеспечивает его необходимым оборудованием и расходными материалами для качественного и своевременного выполнения работ. Постоянное хранение инвентаря Подрядчика на территории Заказчика не предусматривается. Расчет количества привлекаемого персонала производится Подрядчиком самостоятельно исходя из климатических факторов и с учетом сроков обеспечения чистоты территорий Заказчика, установленных пунктом 2.4 настоящего Технического задания.

2.6.1. Работы выполняются квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями квалифицированных характеристик, предусмотренных квалифицированным справочником «Единый тарифно-квалифицированный справочник работ и профессий» и имеющих стаж работ по соответствующим специальностям не менее 3-х лет.

2.7. Для оперативного решения вопросов, связанных со своевременным и качественным выполнением работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 (7 этап), Подрядчик обязан иметь круглосуточную диспетчерскую службу, в случае её отсутствия заключить соответствующий договор с организацией, имеющей диспетчерскую службу.

2.7.1. Подрядчик в течение одного часа (с момента обращения Заказчика в диспетчерскую службу Подрядчика) обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя на территорию Заказчика.

2.8. Погрузка отходов осуществляется на автотранспорт с последующим вывозом на территорию, определенную Постановлением администрации города Армянска Республики Крым от 12.09.2024г №743.

2.9. При выполнении работ по уборке территории запрещается:

- сброс смета, мусора, травы, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, на проезжую часть и тротуары:

- размещение смета и отходов в не предназначенных для этого местах;

- выбивание струей воды смета на цоколи зданий при мойке тротуаров;

- сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;

- сжигание мусора, листвы, иных отходов.

2.10. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика о способах связи с дежурным диспетчером (не менее двух каналов доведения информации – телефон и электронная почта);

2.10.1. Подрядчик обязан обеспечить прием заявок, сообщений и документов от Заказчика круглосуточно с использованием телефонной связи (проводная или мобильная связь), факса, электронной почтой, нарочно, почтовой службой. Способ уведомления Подрядчика выбирает Заказчик с учетом сложившейся обстановки. Сообщение, заявка или документ считается доставленным Подрядчику с момента отправки письма по электронной почте, факсу, передачи сообщения по телефону или проставления отметки о доставке нарочно.

2.11. Требования к работникам Подрядчика, выполняющим работы.

2.11.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие работников, направляемых на объекты Заказчика для выполнения работ следующим требованиям:

- быть опрятно одетыми в специальную одежду, иметь средства индивидуальной защиты (при необходимости);

- корректно и вежливо обращаться с работниками Заказчика и другими лицами;

- владеть русским языком (устная речь) на разговорном уровне, письменная речь.

2.11.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым, настоящего Технического задания.

2.11.3.О всех предметах и документах, найденных работником Подрядчика во время выполнения работ на территории Заказчика, независимо от их назначения, о всех нештатных ситуациях, противоправных действиях и т.п. работник должен немедленно сообщить Заказчику.

2.11.4. Работники Подрядчика обязаны соблюдать требования локальных документов Заказчика по охране труда и пожарной безопасности. За доведение требований таких документов до своих работников несет ответственность Подрядчик;

2.11.5. Несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика, расследуются Подрядчиком в соответствии с порядком, установленным действующим трудовым законодательством. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника Подрядчика, возмещение ущерба производится Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.11.6. Подрядчик своевременно обеспечивает обязательные медицинские и профилактические осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию своих работников с учетом требований действующего законодательства.

**3. Состав работ**

3.1. В зависимости от погодных условий выполнение работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7 этап), включают мероприятия, предусмотренные настоящим Техническим заданием.

3.1.1. Состав основных видов работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7 этап):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные виды работ | ОКПД-2-вид закупок | Кратность проведения |
| 1 | Подметание тротуаров вручную с вывозом мусора | 81.29.19.000-услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 2 | Очистка урн с вывозом мусора | 81.29.19.000-услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 3 | Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | 81.29.19.000-услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 4 | Замена светильников НКУ в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 5 | Замена светильников НКУ в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 6 | Замена светильника уличного консольного | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 7 | Замена светильников Шар в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 8 | Замена светильников Шар в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 9 | Замена кабельной линии СИП в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 10 | Замена кабельной линии СИП в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 11 | Замена кабельной линии АВВГ в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 12 | Замена кабельной линии АВВГ в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 13 | Замена лампы без вышки по городу | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 14 | Замена лампы с вышки по городу | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 15 | Замена лампы с вышки в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 16 | Замена лампы с переходником в селах с вышки | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 17 | Замена лампы с переходником с вышки в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 18 | Замена лампы с переходником без вышки в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 19 | Замена патрона подвесного керамического Е-27 с вышки в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 20 | Замена патрона подвесного Е-27 керамического с вышки в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 21 | Замена патрона подвесного керамического Е-27 без вышки в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 22 | Замена контактора КМИ-34012 40А в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 23 | Замена контактора КМИ-34012 40А в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 24 | Замена контактора КМИ-22510 25А в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 25 | Замена контактора КМИ-22510 25А в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 26 | Замена фотореле в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 27 | Замена фотореле в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 28 | Замена автоматического выключателя ВА47-29МIP 16 A хар. С в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 29 | Замена автоматического выключателя ВА47-29МIP 16 A хар. С в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 30 | Замена таймера в селах | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 31 | Замена таймера в городе | 33.14.19.000- Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 32 | Покраска металлических поверхностей | 81.29.19.000-услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 33 | Покраска деревянных поверхностей | 43.34.10.130-Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок зданий и т.п. | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 34 | Ремонт МАФ(скамеек) | 43.99.70.000-работы по сборке и монтажу сборных конструкций | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 35 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | 81.29.19.000-услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |
| 36 | Планировка земельных участков механизмами | 43.12.11.190-Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки | Периодичность, объем выполнения работ определяется Заказчиком в пределах перечня объектов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию\* |

3.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение своими работниками на объектах требований по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующих законодательных актов РФ и других нормативных документов и несет всю ответственность за выполнение таких требований.

3.3. Для исключения травматизма убираемые площади следует ограждать специальными предупреждающими знаками.

**4. Требования к используемым материалам и оборудованию**

4.1. В случае технологической необходимости применения материалов и/или химических средств, опасных для окружающей среды, жизни и здоровья человека, уровень их содержания не должен превышать норм, предусмотренных технологической операцией и допустимых нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Все используемые для уборки расходные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Химические средства должны использоваться в соответствии с требованиями инструкций производителей.

4.4. В соответствии с настоящим Техническим заданием все товары, применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы (если требование о сертификации установлено законодательством Российской Федерации), соответствовать требованиям нормативных документов.

**5. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов**

5.1. Трудовой кодекс Российской Федерации;

5.2. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

5.3. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5.4. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

5.5. ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

5.6. ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги»;

5.7. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия;

5.8. СанПиН 2.2.2.540-96 «Технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. Санитарные правила и нормы»;

5.9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021 г. № 1079н «Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

5.10. Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа Армянск, утвержденные решением сессии Армянского городского совета Республики Крым от 27.04.2021 г. №286(с изменениями).

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Черненко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  **к** Техническому заданию (описание объекта закупки) |

**Перечень объектов**

**(Сведения о площадях и количестве элементов прилегающей территории)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-  вание | Общая  пло-  щадь,  м2 | Пло-щадь под зелены  ми насаж-  дения-  ми,  м2 | Деревья, шт | | Кустарники | | | Розы | | Дорожки | | Цветники ,м2 | Скамейки ,шт | Урны, шт | Вазоны ,шт | Ливнеприемники/  дренаж, шт | МАФ,шт | Протяженность/ площадь дорожного покрытия, км/м2 | Бордюры, м.п |
| лиственные | хвойные | Группами шт | | Живая изго-  родь  п.м/м2 | шт | м2 | Всего, м2 | Плитка, м2 |
| лиственные | Хвойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Сквер «Малыш» (озеленение мкрн.1,  дом 28) | 6780 | 6000 | 100 | 14 | 22 |  |  | 7 | 7 | 780 | 103 |  |  |  |  | 1/- | 3 |  |  |
| 2 | Сквер «Васильева» (благоустройство 1 мкрн сквер Васильева у АТБ) | 5500 | 3870 | 80 | 18 | 19 | 5 |  | 17 | 11 | 1630 |  | 3 | 7 | 5 |  | 5/- |  |  |  |
| 3 | Сквер «Дружба» (благоустройство сквера «Дружба») | 2695 | 1637 | 24 | 25 | 2 |  |  | 198 | 471 | 1058 | 1058 |  | 19 | 14 |  |  |  |  | 325 |
| 4 | Сквер у гостиницы (озеленение сквер у гостиницы) | 21756 | 11076 | 200 | 72 | 26 | 8 |  | 175 | 307 | 10680 | 1029 | 50 | 9 | 11 |  |  | 7 |  |  |
| 5 | Сквер «Титан» (озеленение сквера «Титан») | 31334 | 22372 | 445 | 96 | 139 | 74 | 1039/  3117 | 120 | 175 | 8962 | 8434 | 456 | 29 | 33 | 18 | 5/- | 6 |  | 1957 |
| 6 | Сквер у рынка (Благоустройство  13 квартал) | 3300 | 3006 | 80 | 75 | 16 |  | 49/  147 |  |  | 294 | 219 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Сквер у магазина «Мясной край» (благоустройство ул. Гайдара северная сторона кафе (сквера у кафе «Хельга») | 2828 | 2328 | 60 | 13 | 11 | 2 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 8 | Сквер «Кольцо» (озеленение сквер «Кольцо») | 4636 | 4206 | 2 | 6 | 11 | 130 | 288/  1440 | 240 | 437 | 430 | 233 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сквер «Кольцо» (озеленение сквер «Кольцо») |  |  |  |  |  |  | 172/  259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сквер «Космос» (благоустройство узла связи ) | 12162 | 10495 | 98 | 54 | 60 |  | 65/  325 | 140 | 508 | 1667 | 1667 | 58 | 27 | 23 |  |  | 5 |  | 721 |
| 11 | Сквер у почты (благоустройство узла связи ) | 2500 | 2500 | 1 | 10 | 2 |  |  | 125 | 184 |  |  | 10 | 2 | 3 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Сквер у «Ласточки» (озеленение мкрн. 2,  дом 12 (сквер у детского садика «Ласточка») | 6450 | 6450 | 9 | 21 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/- |  |  |  |
| 13 | Сквер у «Алёнушки» (озеленение в р-не мкрн. 2, дом 25 и д/с «Аленушка») | 6480 | 6480 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сквер у «Белоснеж  ки» (благоустройство в районе школы № 3 (между 3и 4 школой) | 1494 | 1054 | 11 | 13 |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сквер «Память» (озеленение в р-не дома 13, 2 мкрн сквера «Память») | 4695 | 2815 | 15 | 13 |  | 4 |  | 220 | 450 | 1880 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сквер «Перекоп» | 10517 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1298 | 1298 |  | 9 | 9 |  |  | 12 |  | 990 |
| 17 | Сквер «Суворово» | 9833 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1847 | 1230 | 178 | 14 | 13 |  |  |  |  | 903 |
| 18 | Сквер «Волошино» | 1623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Интернацио  нальный (озеленение 13 квартала (сквер Интернацио нальный) | 6753 | 4370 | 120 | 14 | 29 |  | 185/  389 | 206 | 542 | 2383 | 1780 |  | 22 | 20 |  |  | 5 |  | 825 |
| 20 | Ул.Сопина (автодорога по ул. Сопина) | 4240 | 3870 | 198 | 3 |  |  |  |  |  | 370 |  |  | 12 | 37 | 4 | 10/- | 4 | 0,458/  3389,2 | 920 |
| 21 | Ул.Магдеся-на (автодорога по ул. Магдесяна) | 4829,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/- |  | 0,743/  4829,5 | 1150 |
| 22 | Ул.Главная (автодорога по ул.  Проектная) | 2683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/- |  | 0,415/  2683 | 550 |
| 23 | Ул.Парковая (автодорога по ул. Р.Каменева) | 2846,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,524/  2846,5 | 450 |
| 24 | Ул.Беседина  (Дорожная сеть ул.Беседина,включаю-  щая в себя:автодо-  рогу по ул.Беседина,внутриквар-  тальный проезд от ул.Беседина к дому 16  мкрн..Коряв-  ко,  внутриквартальный проезд от ул.Беседина между д.18 и д.19 мкрн.  Корявко) | 3807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,638/  3807 | 834 |
| 25 | Ул.Просве-щения | 4453,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/- |  | 0,707/  4453,3 | 200 |
| 26 | Ул.Воинов-Интернацио-налистов | 15056,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/- |  | 2,259/ 15056,6 | 1400 |
| 27 | Ул.Батова (дорога, проезжая часть ул.Батова) | 8833,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,387/  8833,7 |  |
| 28 | Ул.Тавричес-кая (дорога, проезжая часть ул.Тавричес-  кая) | 10975,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,694/ 10975,6 |  |
| 29 | Ул.Калоева (дорога, проезжая часть ул.Калоева) | 3272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,818/  3272 |  |
| 30 | Ул.Бережно-го (дорога, проезжая часть ул.  .Бережного) | 4389,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,744/  4389,6 |  |
| 31 | Ул.Гагарина (дорога, проезжая часть ул.  .Бережного) | 2236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,559/  2236 |  |
| 32 | Ул.Октябрь-ская (дорога, проезжая часть ул.  Октябрьская) | 11717,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,163/ 11717,3 |  |
| 33 | Ул.Централь-ная (дорога, презжая часть,с.Суво-рово, ул.  Центральная) | 5179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,866/  5179 |  |
| 34 | Ул.Пролетар-ская | 1438,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,708/  1438,4 |  |
| 35 | Ул.Фести-вальная | 7059,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,091/  7059,1 |  |
| 36 | Ул.Скроцко-го | 4589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,706/  4589 |  |
| 37 | Ул.Солнеч-ная | 3435,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,651/  3435,7 |  |
| 38 | Ул.Кантеми-  ровская | 4400,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,721/  4400,5 |  |
| 39 | Ул.Литов-ская | 5156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,818/  5156 |  |
| 40 | Ул.Театраль-ная | 5307,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,879/  5307,3 |  |
| 41 | Ул.Толбухи-на | 8637,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,392/  8637,5 |  |
| 42 | Ул.Садовая | 2728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,682/  2728 |  |
| 43 | Проезд Пролетар-ская-Скроцкого | 1575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575 |  |
| 44 | Проезд Солнечная-Литовская | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,271/  1626 |  |
| 45 | Проезд Толбухина-Литовская | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 46 | Ул.Морская | 9509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463/  9509,5 |  |
| 47 | Ул.Степная | 5469,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,927/  5469,3 |  |
| 48 | Ул.Южная | 4268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,067/  4268 |  |
| 49 | Дорога вдоль д.17 мкрн.  Коряв-ко | 3098,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,447/  3098,5 | 447 |
| 50 | Автодорога по переулку.к ул.Садовая+ ул.Садовая | 6801,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/1 |  | 1,327/  6801,4 |  |
| 51 | Ул.Иванище-ва (кЖ/д) (автодорога по ул. Иванищева) | 5600 | 2612 | 51 | 111 | 38 |  |  | 6 | 20 | 2988 |  |  | 4 | 12 |  | 14/- |  | 1,997/ 9265,35 | 3060 |
| 52 | Ул.Иванище-ва (к ул.  Степной.) (автодорога по ул. Иванищева) | 6100 | 5300 | 205 | 21 | 1 |  |  |  |  | 800 |  |  | 10 | 11 |  | 3/- | 2 | 9265,35 | 920 |
| 53 | Ул.Симферо-польская (озеленение в р-не ул. Симферо-польская) | 46177 | 43129 | 530 | 125 | 79 | 1 | 422/  1392 | 1783 | 1348 | 3048 |  | 168 | 26 | 49 | 19 | 15/1 | 5 |  |  |
| 54 | Ул.Гайдара (к ул.  Воинов-Интернаци-оналистов) (благоустройство ул. Гайдара) | 9000 | 6400 | 218 | 71 |  |  | 600/  1800 |  |  | 2600 |  |  | 6 | 21 | 3 | 8/- | 15 | 2,358/ 11842,5 | 3900 |
| 55 | Ул.Гайдара (к Ж/д) (благоустройство ул. Гайдара) | 10029 | 8823 | 259 | 41 | 10 | 8 |  | 200 | 270 | 1206 |  | 60 | 7 | 18 |  | 9/- | 9 | 11842,5 |  |
| 56 | Ул.Степная (озеленение ул. Степная) | 5856 | 4629 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1227 |  |  |  |  |  | 1/- |  | 0,943/  5185 |  |
| 57 | Ул.Железно-  дорожная (автодорога по ул. Железнодо-рожная+переулок. Железнодорожный) | 11122 | 10195 | 184 | 55 |  |  |  |  |  | 927 |  |  |  | 2 |  | 8/- |  | 2,427/  19307 | 748 |
| 58 | Ул.Больнич-  ная  (автодорога по ул. Больничная+площадка остановки у больницы+переулок. Больничный+остановка у больницы на трассе+остановка у больницы по ул. Больничная) | 6260 | 3900 | 116 |  |  |  | 388/  1164 |  |  | 2360 |  |  |  |  |  |  |  | 1,879/ 12045,5 | 200 |
| 59 | Кладбище Восточное | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Кладбище Северное | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Кладбище Георгиевское | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Кладбище городское старое | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Кладбище Западное | 6 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Кладбище Южное | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ул.Школь-ная(автодорога по ул. Школьной) | 4100 | 3946 | 144 | 5 |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  | 2/1 |  | 1,724/ 11322,1 | 3600 |
| 66 | Бульвар №1 (озеленение бульвара вдоль мкрн 2, дом 16) | 11098 | 6954 | 130 | 52 | 40 |  | 72/  216 | 145 | 221 | 4144 | 4144 |  | 14 | 7 | 3 |  | 1 |  |  |
| 67 | Бульвар №2 (озеленение бульвара  № 2) | 26710 | 23621 | 130 | 152 | 106 | 14 | 129/  645 | 70 | 86 | 3089 | 2743 | 10 | 17 | 15 | 9 |  | 3 |  | 1544 |
| 68 | Бульвар №3 (озеленение бульвара от ул. Симферо-поль ская до арки) | 10686 | 6511 | 48 | 62 | 80 |  | 131/  428 | 262 | 386 | 4175 | 4175 | 325 | 17 | 17 | 11 |  | 5 |  | 1357 |
| 69 | Бульвар №4 (озеленение бульвара в  р-не ул. Симферо-польская мкрн 2,  дом 17) | 6014 | 5584 | 108 | 121 | 38 |  | 10/  30 | 30 | 71 | 430 | 430 |  | 13 | 11 |  |  | 1 |  |  |
| 70 | Бульвар №5 (благоустройство  2 мкрн,  дом 22) | 8408 | 7628 | 105 | 32 | 20 | 27 |  | 1 | 1 | 780 | 780 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |
| 71 | Бульвар №6 (благоустрой-ство 2 мкрн, дом 23) | 7052 | 6762 | 65 | 97 |  |  | 300/  1500 | 6 | 6 | 290 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Бульвар №7 (озеленение 2 мкрн, дом 24 сквер) | 8292 | 6197 | 115 | 39 |  |  |  | 17 | 10 | 2095 | 2095 |  | 16 | 12 | 4 |  | 1 |  | 1313 |
| 73 | Озеленение мкрн 1 дом 23 сквер  (ул. Воинов-Интернацио-  налистов) | 13692 | 13241 | 58 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Дом детского творчества (озеленение в р-не ул. Гайдара) | 1070 | 619 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | База отдыха «Уют» | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **698420,3** | **258580** | **4095** | **1445** | **752** | **273** | **3850/**  **12852** | **3988** | **5531** | **64953** | **31918** | **1718** | **287** | **347** | **81** | **118/3** | **88** | **38,453/**  **249842,80** | 28314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Парк Победы (парк вертикаль-ной планировки) | 257875 | 242755 | 2097 | 551 | 220 |  | 1411/  5079,6 | 518 | 800 | 14716 | 1170 | 15 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |
| 77 | **ВСЕГО** | **956295,3** | **501335** | **6192** | **1996** | **972** | **273** | **5261/**  **17929,6** | **4506** | **6331** | **79669** | **33088** | **1733** | **294** | **356** | **81** | **118/3** | **88** | **38,453/**  **249842,8** | **28314** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Заместитель главы администрации | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Черненко  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | Приложение 2  **«** Описание объекта закупки (техническое задание)» | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Перечень видов, и стоимости единицы работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7 этап)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | Наименование работ | | | | | | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | |
| 1 | | Подметание тротуаров вручную с вывозом мусора | | | | | | м2 | 6,23 | |
| 2 | | Очистка урн с вывозом мусора | | | | | | шт | 59,93 | |
| 3 | | Очистка территорий от случайного мусора с вывозом | | | | | | м2 | 1,31 | |
| 4 | | Замена светильников НКУ в городе | | | | | | шт | 4935,70 | |
| 5 | | Замена светильников НКУ в селах | | | | | | шт | 5149,54 | |
| 6 | | Замена светильника уличного консольного | | | | | | шт | 7654,27 | |
| 7 | | Замена светильников Шар в городе | | | | | | шт | 3967,43 | |
| 8 | | Замена светильников Шар в селах | | | | | | шт | 5996,97 | |
| 9 | | Замена кабельной линии СИП в селах | | | | | | м | 187,79 | |
| 10 | | Замена кабельной линии СИП в городе | | | | | | м | 185,35 | |
| 11 | | Замена кабельной линии АВВГ в селах | | | | | | м | 87,31 | |
| 12 | | Замена кабельной линии АВВГ в городе | | | | | | м | 87,43 | |
| 13 | | Замена лампы без вышки по городу | | | | | | шт | 1310,13 | |
| 14 | | Замена лампы с вышки по городу | | | | | | шт | 1635,68 | |
| 15 | | Замена лампы с вышки в селах | | | | | | шт | 2914,35 | |
| 16 | | Замена лампы с переходником в селах с вышки | | | | | | шт | 3048,66 | |
| 17 | | Замена лампы с переходником с вышки в городе | | | | | | шт | 1757,59 | |
| 18 | | Замена лампы с переходником без вышки в городе | | | | | | шт | 1445,60 | |
| 19 | | Замена патрона подвесного керамического Е-27 с вышки в селах | | | | | | шт | 2106,66 | |
| 20 | | Замена патрона подвесного керамического Е-27 с вышки в городе | | | | | | шт | 1826,30 | |
| 21 | | Замена патрона подвесного керамического Е-27 без вышки в городе | | | | | | шт | 613,61 | |
| 22 | | Замена контактора КМИ-34012 40А в селах | | | | | | шт | 5895,48 | |
| 23 | | Замена контактора КМИ-34012 40А в городе | | | | | | шт | 4488,93 | |
| 24 | | Замена контактора КМИ-22510 25А в селах | | | | | | шт | 3348,27 | |
| 25 | | Замена контактора КМИ-22510 25А в городе | | | | | | шт | 2246,13 | |
| 26 | | Замена фотореле в селах | | | | | | шт | 2967,90 | |
| 27 | | Замена фотореле в городе | | | | | | шт | 1866,34 | |
| 28 | | Замена автоматического выключателя ВА47-29МIР 16 А хар.С в селах | | | | | | шт | 2491,68 | |
| 29 | | Замена автоматического выключателя ВА47-29МIР 16 А хар.С в городе | | | | | | шт | 1388,99 | |
| 30 | | Замена таймера в селах | | | | | | шт | 5870,39 | |
| 31 | | Замена таймера в городе | | | | | | шт | 4769,02 | |
| 32 | | Покраска металлических поверхностей | | | | | | м2 | 163,18 | |
| 33 | | Покраска деревянных поверхностей | | | | | | м2 | 314,12 | |
| 34 | | Ремонт МАФ (скамеек) | | | | | | шт | 390,94 | |
| 35 | | Уборка, погрузка и вывоз мусора | | | | | | м3 | 659,30 | |
| 36 | | Планировка земельных участков механизмами | | | | | | м2 | 299,56 | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | **82 138,07** | | |

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Черненко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к муниципальному контракту

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. \_\_\_\_

**АКТ №**

приемки выполненных работ

за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем | Цена за единицу работы, руб | Стоимость,  руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (7этап):  *ОБРАЗЕЦ* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту |  |  |  |  |
|  | : | | | | | |

Работы выполнены в полном объёме согласно муниципального контракта №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_2025 г. Стороны претензий друг к другу не имеют.

|  |  |
| --- | --- |
| ***«*ЗАКАЗЧИК*»***  Заместитель главы администрации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Черненко  М.П. | ***«*ПОДРЯДЧИК*»***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |