Приложение 1

 к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г. № \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)**

на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (10 этап)».

**1. Общая информация об объекте закупки**

1.1. Объект закупки: выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2025 году (10 этап)».

1.2. Место выполнения работ: Территория муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, согласно Заявок Заказчика.

1.3. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по **31 декабря 2025** г включительно.

**2. Стандарт работ**

2.1. Подрядчик организовывает и проводит комплекс работ по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок и очаговых навалов строительных, производственных и иных отходов (не относящихся по свойствам к твердым коммунальным отходам).

2.2. Подрядчик проводит мероприятия по ликвидации несанкционированной (стихийной) свалок и очаговых навалов строительных, производственных и иных отходов (не относящихся по свойствам к твердым коммунальным отходам), с учетом срока оказания работ, установленного Контрактом и настоящим Техническим заданием.

2.3. Подрядчик обязан ежедневно до 10:00 предоставлять в адрес Заказчика информацию об выполненных работах за истекшие сутки для осуществления качества работ.

2.4. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства третьим лицам.

2.5. Вред, причиненный личности или имуществу третьих лиц, подлежит возмещению в полном объеме Подрядчиком. Ответственность за вред, причиненный своими действиями, либо бездействиями, включая некачественное или недобросовестное выполнение работ, действиями, либо бездействиями своих работников, жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный своими действиями, либо бездействиями, действиями, либо бездействиями своих работников имуществу третьих лиц, в том числе юридических лиц или Заказчика, несет Подрядчик в полном объеме.

2.6. Подрядчик направляет для выполнения работ необходимое количество персонала и обеспечивает его необходимым оборудованием и расходными материалами для качественного и своевременного выполнения работ. Постоянное хранение инвентаря Подрядчика на территории Заказчика не предусматривается. Расчет количества привлекаемого персонала производится Подрядчиком самостоятельно исходя из климатических факторов и с учетом сроков обеспечения чистоты территорий Заказчика, установленных пунктом 2.4 настоящего Технического задания.

2.7. Работы выполняются квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями квалифицированных характеристик, предусмотренных квалифицированным справочником «Единый тарифно-квалифицированный справочник работ и профессий» и имеющих стаж работ по соответствующим специальностям не менее 3-х лет.

2.8. Погрузка отходов осуществляется на автотранспорт с последующим вывозом на территорию, определенную Постановлением администрации города Армянска Республики Крым от 12.09.2024г №743.

2.9. При выполнении работ по уборке территории запрещается:

- сброс смета, мусора, и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, на проезжую часть и тротуары:

- размещение смета и отходов в не предназначенных для этого местах;

- сжигание мусора, листвы, иных отходов.

2.10. Требования к работникам Подрядчика, выполняющим работы.

2.10.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие работников, направляемых на объекты Заказчика для выполнения работ следующим требованиям:

- быть опрятно одетыми в специальную одежду, иметь средства индивидуальной защиты (при необходимости);

- корректно и вежливо обращаться с работниками Заказчика и другими лицами;

- владеть русским языком (устная речь) на разговорном уровне, письменная речь.

2.10.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым, настоящего Технического задания.

2.10.3.О всех предметах и документах, найденных работником Подрядчика во время выполнения работ на территории Заказчика, независимо от их назначения, о всех нештатных ситуациях, противоправных действиях и т.п. работник должен немедленно сообщить Заказчику.

2.10.4. Работники Подрядчика обязаны соблюдать требования локальных документов Заказчика по охране труда и пожарной безопасности. За доведение требований таких документов до своих работников несет ответственность Подрядчик;

2.10.5. Несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика, расследуются Подрядчиком в соответствии с порядком, установленным действующим трудовым законодательством. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника Подрядчика, возмещение ущерба производится Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.10.6. Подрядчик своевременно обеспечивает обязательные медицинские и профилактические осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию своих работников с учетом требований действующего законодательства.

**3. Состав работ**

3.1. Стоимость и объем выполнения работ составляет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок и очаговых навалов строительных, производственных и иных отходов (не относящихся по свойствам к твердым коммунальным отходам) | Кол-во, м3 | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1000 | 1961,02 | 1 961 020,00 |
|  |  | ИТОГО: | **1 961 020,00** |

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

 Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Черненко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение №2

к муниципальному контракту

 от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. \_\_\_\_

 **АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

г.Армянск «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2025год

**Администрация города Армянска Республики Крым**, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации Черненко Андрея Алексеевича, действующего на основании распоряжения администрации от 10.07.2025 №85 «Об уполномоченном лице» и Устава муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (идентификационный код закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), составили настоящий акт приемки выполненных работ:

 1.В соответствии с муниципальным контрактом №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. (далее – муниципальный контракт) Подрядчик выполнил работы по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок и очаговых навалов строительных, производственных и иных отходов (не относящихся по свойствам к твердым коммунальным отходам), а именно:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ОБРАЗЕЦ*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фактическое качество работ соответствует (не соответствует) требованием муниципального контракта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Вышеуказанные работы, согласно контракта, должны быть выполнены «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г., фактически выполнены «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

 4.Недостатки работ: выявлены/не выявлены

 5.Стоимость выполненных работ составляет \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)руб.\_\_\_ коп., с учетом ранее перечисленного аванса \_\_\_\_(\_\_\_\_) руб., НДС не облагается.

 Итого к оплате Подрядчику\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)руб.\_\_\_ коп.

 6.В соответствии с п.\_\_\_\_\_\_\_ контракта сумма штрафных санкций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается порядок расчета штрафных санкций).

 Общая стоимость штрафных санкций составит\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 7.Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику, с учетом удержания штрафных санкций составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 8.Результаты работ по муниципальному контракту:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Сдал:*****«*ПОДРЯДЧИК*»***Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П.Догадаев М.П. | **Принял:*****«*ЗАКАЗЧИК*»*** Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Черненко М.П.  |